СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

__________(чергова) сесія

РІШЕННЯ № _____

« ___ » _______ 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження Програми з розроблення

містобудівної документації на території

Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розглянувши проект «Програми з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити «Програму з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік» (Додаток).

2. Відділу містобудування та архітектури департаменту землеустрою, містобудування та архітектури здійснювати координацію робіт з розроблення містобудівної документації.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Секретар міської ради,

в.о.міського голови                                                                        Вячеслав ТКАЧУК

Підготував:

Директор Департаменту землеустрою,

містобудування та архітектури                                                        Гліб РУДЬ

Додаток

до рішення сесії міської ради

« ____ » ________ 2019 р. № ______

ПРОГРАМА
з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради

на 2020 рік

м. Сєвєродонецьк – 2019 рік

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.Ініціатор розроблення програми:

Сєвєродонецька міська рада

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

Розпорядження міського голови від 04.09.2019р.  №335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік»

3.Розробник програми:

Департамент землеустрою, містобудування та архітектури міської ради

4.Відповідальний виконавець програми:

Сєвєродонецька міська рада

5.Головний розпорядник бюджетних коштів:

Сєвєродонецька міська рада

6.Учасники програми:

Структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради

7.Мета програми:

Розроблення містобудівної документації згідно законодавства України

8.Термін реалізації програми:

2020 рік

9.Загальний обсяг фінансових ресурсів:

Всього –  1100,0 тис.грн,

в тому числі:

кошти міського бюджету –  1100,0 тис.грн

10.Очікувані результати:

Досягнення мети програми

11.Контроль за виконанням програми:

Постійна депутатська комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

2.ВСТУП

В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Формування ринкових відносин у сфері землі та нерухомості, введення відповідних змін в системі законодавства щодо планування та використання територій населених пунктів потребує коригування існуючої та розробку нової планувальної документації з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку населених пунктів Сєвєродонецької міської ради  з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації на територію Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік.

3.СКЛАД ПРОБЛЕМИ

Стратегією розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року, затвердженою рішенням 2-ї сесії міської ради від 24.12.2015р. № 15, визначені стратегічні напрями і цілі розвитку міста, які передбачають залучення інвестицій на територію міста, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, створення комфортних умов для проживання мешканців, розвиток комунальної інфраструктури та інше.

Для реалізації цих цілей необхідна містобудівна документація, яка передбачає розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів,  формування  містобудівних  ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення, створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури територій населених пунктів Сєвєродонецької міської ради.

Частиною 3 та частиною 4 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачається, що передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також зміна цільового призначення земельної ділянки, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, забороняється. На населені пункти Сєвєродонецької міської ради в більшості відсутні оновлені генплани, плани зонування території та детальні плани, що обмежує можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації програми (SWOT-аналіз)

| Сильні сторони (S) - наявність діючого Генерального плану м.Сєвєродонецька; - наявність детального плану території с.Воєводівка , - наявність опорної геодезичної мережі: - виконані топографо-геодезичні роботи для оновлення існуючих картографічних планів; | Слабкі сторони (W) - відсутність в повному обсязі оновлених топографо-геодезичних планів М1:5000 в електронному вигляді. |
| --- | --- |
| Можливості (O) - проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічної основи в електронному вигляді; - оновлення генерального плану села Воєводівка з розробленням плану зонування території; - розробка детальних планів території; | Загрози (T) - недосконале законодавство та можливі негативні його зміни; - погіршення економічної та політичної ситуації в країні; |

4.МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток.

5.ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Програма націлена на здійснення заходів по розробленню містобудівної документації для просторового та економічного розвитку території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради, а саме: розроблення генерального  плану з планом зонування села Воєводівка  міста Сєвєродонецька та  розроблення детальних планів територій.

1.Заходи з проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів М1:5000 в електронному вигляді.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація  розробляється  на  паперових  і електронних  носіях  на оновленій картографічній основі в цифровій формі,  як  набори  профільних  геопросторових  даних  у  державній геодезичній   системі   координат   УСК-2000   і   єдиній  системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування  баз даних містобудівного кадастру.

В зв’язку з цим Програмою передбачено проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді.

- 2.Заходи з розроблення генерального плану та плану зонування села Воєводівка м.Сєвєродонецька

Генеральний  план  населеного  пункту  є  основним   видом містобудівної  документації  на  місцевому рівні,  призначеної для обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови території населеного пункту. Генеральний   план   населеного  пункту розробляється  та затверджується в інтересах відповідної  територіальної  громади  з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Згідно з законодавством до складу генплану повинен входити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), який розробляється за окремим завданням.

План   зонування   території   у складі генплану розробляється з  метою  визначення  умов  та  обмежень  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. Зонування   території  здійснюється  з  дотриманням  таких вимог: урахування попередніх рішень щодо  планування  і  забудови території; виділення зон обмеженої містобудівної діяльності; відображення       існуючої       забудови      територій, інженерно-транспортної інфраструктури,  а також основних елементів планувальної структури територій; урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон; установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання  територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови; узгодження  меж   зон   з   межами   територій   природних комплексів,  смугами санітарно-захисних,  санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями; відображення  меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

План   зонування   території   встановлює  функціональне призначення,  вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

- Згідно із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» необхідно виконання стратегічної екологічної оцінки щодо проектів містобудівної документації. Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану села Воєводівка м.Сєвєродонецька, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Згідно з законодавством генеральні плани підлягають експертизі.

- 3.Заходи з розроблення детальних планів території

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального  плану  населеного  пункту. Детальний  план розробляється з метою визначення планувальної організації  і функціонального призначення, просторової композиції і   параметрів   забудови  та  ландшафтної  організації  кварталу, мікрорайону,   іншої   частини   території   населеного   пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції. Детальний план території визначає: принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; функціональне  призначення,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівні  умови та обмеження; потребу   в   підприємствах   і   закладах  обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення.

6.СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання заходів Програми визначені фінансовими можливостями міського бюджету, строками виконання робіт по розробленню містобудівної документації проектними організаціями, проведення її експертизи, строками громадського обговорення та затвердження документації. Строки виконання заходів Програми: з січня 2020 р. по грудень 2020р.

7.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансуван- ня (тис.грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Створення картографічних планів в електронному вигляді | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | 2020 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 500,0 | Виконання вимог ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо розроблення містобудівної документації на оновленій картографічній основі |
| 2.Проведення експертизи проектів | Проведення експертизи проекту внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька | 2020 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 100,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» |
| 3.Розроблення генпланів населених пунктів | 3.1.Розроблення генерального плану з планом зонування території села Воєводівка міста Сєвєродонецька 3.2.Розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при розробленні генерального плану села Воєводівка 3.3.Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Воєводівка | 2020 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 300,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо розроблення містобудівної документації. Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо наявності в генплані розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО). Виконання вимог Законів України «Про стратегічну екологічну оцінку» та «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо обов’язковової стратегічної оцінки містобудівної документації. |
| 4.Розроблення детальних планів територій | Розроблення детального плану території 87, 88 мікрорайонів міста Сєвєродонецька | 2020 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 200,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб при наявності детальних планів територій |
|  |  |  | Усього |  | 1100,0 |  |

8.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фактичне фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету м.Сєвєродонецька. При розрахунках використовувались надані Харківським інститутом ДП УДПІ«Укрміськбудпроект», ТОВ «Геоспектр» м.Дніпро та КП «Землевпорядник» дані про орієнтовну вартість проектних робіт по розробленню містобудівної документації та виконанню топографо-геодезичних робіт. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 1100,0 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів Сєвєродонецька міська рада.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відділ містобудування та архітектури департаменту землеустрою, містобудування та архітектури міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічного плану М1:5000 в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 500,0 |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:5000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:5000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території , на яку можливо розробити містобудівну документацію, га | 680,0 |
| 2.Проведення експертизи проектів | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 100 .0 |
|  | Показник продукту Висновок експертизи | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність висновку експертизи | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100,0 |
| 3. Розроблення генерального плану з планом зонування території села Воєводівка міста Сєвєродонецька, з розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) та стратегічною екологічною оцінкою | Показник витрат Бюджетні кошти | тис. грн. | 300,0 |
|  | Показник продукту Генплан з планом зонування території села Воєводівка м.Сєвєродонецька | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність генплану з планом зонування території села Воєводівка міста Сєвєродонецька | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок | Площа території, на яку розроблений генплан з планом зонування території, га | 680,0 |
| 4.Розроблення детального плану території 87, 88 мікрорайону | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 200,0 |
|  | Показник продукту Детальний план території 87, 88 мікрорайону | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 87, 88 мікрорайону | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території мікрорайонів, яка увійшла в детальний план, га | 64,0 |

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ, ПІДГОТОВКА ПРОМІЖНИХ , ЩОРІЧНИХ ТА ЗАКЛЮЧНОГО ЗВІТІВ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відділом містобудування та архітектури департаменту землеустрою, містобудування та архітектури, а також іншими структурними підрозділами міської ради.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює директор департаменту землеустрою, містобудування та архітектури.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Про виконання Програми складається звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним.

Секретар ради                                                                                    Вячеслав ТКАЧУК