СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

П’ятдесят сьома (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 3291

22 січня 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської

цільової програми «Утримання

озер м. Сєвєродонецька»

на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою благоустрою, покращення екологічного і естетичного стану озер Паркове та Чисте,  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  «Міську цільову програму «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2019 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання  «Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2019 рік»» в 1 кварталі 2020 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						В.П. Ткачук

Додаток

до рішення 57-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 22 січня 2019 року № 3291

Міська цільова програма

«Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2019 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2019 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 27.08.2018 р. № 224 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2019 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану озер Паркове та Чисте |
| 9. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 2898,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 2898,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Міські озера Чисте та Паркове є своєрідними природними комплексами зі своїми гідрологічними, геоморфологічними, мікрокліматичними та біотичними особливостями. В силу своєї природної вразливості вони в першу чергу реагують на господарську діяльність людини. Озера в межах міста непроточні, тому мають більш низьку здатність до самоочищення і швидше забруднюються. Спекотна і суха погода влітку сприяє сильному випаровуванню озер, відбувається розростання водної рослинності, вода починає цвісти, замулюється дно і в результаті - озера в останні роки катастрофічно зменшуються.

Зберегти озера, їх унікальний тваринний і рослинний світ - одна з найважливіших задач городян. І перший крок у напрямку рятування озер від обміління - це штучне підживлення озер водою від артезіанських свердловин.

З досвіду минулих років відомо, що підкачку річкової води бажано проводити щорічно, тому відновлення трубопроводу сприятиме поверненню озеру його колишньої краси та привабливості для городян.

3. Мета Програми.

Основною метою Програми є благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану озер Паркове та Чисте.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Підтримання рівня води в озерах Чисте та Паркове.

2. Проведення біологічної меліорації оз. Чисте та оз. Паркове (придбання та запуск білого амура для пригнічення вищої водної рослинності).

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2019 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підтримання рівня води в озерах Паркове та Чисте | 1. Подача води в оз. Чисте (оплата спожитої артезіанською свердловиною електроенергії) | УЖКГ міськради, КПЖ «Промінь» | 199,0 | Підтримання рівня води в озерах |
|  | 2. Подача води в оз. Паркове (оплата спожитої артезіанською свердловиною електроенергії) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 199,0 |  |
|  | 3. Подача води в оз. Паркове та Чисте. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ» | 2000,0 |  |
| Проведення біологічної меліорації озер Паркове та Чисте | Придбання та запуск в озера молоді білого амура, в т.ч.: оз. Чисте оз. Паркове | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ» | 500,0 350,0 150,0 | Пригнічення вищої водної рослинності |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 2898,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019 р. планується  фінансування в обсязі 2898,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 2898,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти – 0 тис. грн.

В 2017 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 320,111 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 320,111 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2018 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 1817,0 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 964,14 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю. побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни  визначені рішенням виконкому міськради  від  23.03.2016 р.  № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань дозволить покращити соціальні показники ефективності та якості  заходів, які передбачені цією Програмою, створити сприятливі умови для відпочинку городян на берегах озер Чисте та Паркове.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Підтримання рівня води в озерах Паркове та Чисте | Показник витрат: електроенергія на роботу свердловин - оз. Паркове - оз. Чисте | тис. грн. | 199,0 199,0 |
|  | Показник продукту: кількість поданої води свердловинами - оз. Паркове - оз. Чисте | тис.м3 | 100,0 100,0 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./тис.м3 | 2,0 |
|  | Показник якості: збільшення кількості води від нормального об’єму озера | % | до 5 |
| Проведення біологічної меліорації озер Паркове та Чисте | Показник витрат | тис. грн. | 500,0 |
|  | Показник продукту: кількість молоді риби | т | 9,0 |
|  | Показник ефективності | грн./кг | 55 |
|  | Показник якості: покращення екологічного стану та естетичного вигляду озер | % | 100 |

Секретар міської ради	В.П. Ткачук