СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

П’ятдесят восьма (чергова) сесiя

# РIШЕННЯ  № 3314

"19" лютого 2019 року

м.Сєвєродонецьк

Про  виконання  рішення міської ради від

30.01.2018 р. № 2134 «Про затвердження

Програми утримання нежитлових приміщень,

що є комунальною власністю територіальної

громади м.Сєвєродонецька на 2018 рік»

Керуючись  Бюджетним Кодексом України № 2456-VI від 08.07.2010р.,  статтями 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням  про Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради, затвердженим рішенням міськради від 29.09.2016р. № 732, у відповідності до Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, що затверджена рішенням виконкому Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016р. № 109, Сєвєродонецька міська рада

ВИРIШИЛА:

- Затвердити «Звіт про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додається).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйні комiсiї з питань планування бюджету та фінансів та комісію по управлiнню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власнiстю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

В.о.мicького голови                                                                                           В.П.Ткачук

Надіслати : ФКМ-3 прим., департ.екон.розв.-1 прим., заг.від.-1 прим.

Додаток  1

до рiшення  58-ої сесiї  мiської  ради

вiд  “19” лютого 2019 року  № 3314

Звіт

про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2018 рік

Назва програми: Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька

на 2018 рік.

Дата і номер рішення міської ради про її затвердження: 30.01.2018р. № 2134.

Найменування головного розпорядника коштів програми: Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Найменування відповідального виконавця програми: Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

1.Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис.грн. станом на 01.01.2019р. | Факт до плану, % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | 1.1. Проведення технічно-го обслуговування автома-тизованої системи обліку споживання теплової енергії по бул. Дружби Народів, 32а | ТОВ «Автоматизовані системи управління» | Загальний фонд місцевого бюджету | 2,040 | 1,712 | 83,9 | Виконано повністю, економія склала 16,1% |
|  | 1.2. Проведення повірки автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бул. Дружби Народів, 32а | ФОП Панаєв М.П. | Загальний фонд місцевого бюджету | 6,5 | 6,565 | 101,0 | Виконано повністю |
| 2. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | 2.1. Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Загальний фонд місцевого бюджету | 586,562 | 405,969 | 69,21 | Виконано повністю, економія склала 30,8% |
|  | 2.2.Постачання електрич-ної енергії до адміністра-тивної будівлі по бул. Дружби Народів, 32а (з наступним відшкодуван-ням понесених витрат орендарями приміщень ) | ТОВ «ЛЕО» | Загальний фонд місцевого бюджету | 577,742 | 0 | 0 | Виконано в частині попередньої домовленості щодо укладання договору на централізовану оплату електро-енергії строком на 1 рік з наступним виконанням техніч-них умов. Протягом 2018 року оплата за електроенергію адміністративної будівлі по бульвару Дружби Народів,32А, проводилась безпосередньо орендарями приміщень, Економія склала 100% На вимогу ТОВ «ЛЕО» планувалась централізована оплата за послуги електропостачання адміні-стративної будівлі по бульвару Дружби Народів,32А, в якій Сєвєродонецька міська рада розміщує міські та державні служби, Фондом комунального майна як балансо-утримувачем з наступним відшкоду-ванням понесених витрат орендарями приміщень. Відповідно до процедури укладання договору, ФКМ СМР було укладено договір від 22.05.2018р. № 230-ОТО на оперативно-технічне обслуговування електричного облад-нання вищеозначеної будівлі з ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» та на-дано на розгляд ТОВ «ЛЕО» заяву на проведення технічного огляду електроустановок із необхідним переліком документів. Враховуючи відсутність асигнувань на видачу нових технічних умов, ТОВ «ЛЕО» відмовилось від укладання договору на електропостачання, порушуючи попередню домовленість. Однак у грудні 2018р. Фонд комунального майна отримав згоду щодо укладання договору на централізовану оплату електроенергії строком на 1 рік з наступним виконанням технічних умов протягом 2019 року. |
|  | 2.3.Проведення поточного експлуатаційного обслуго-вування внутрішньобу-динкових мереж холодно-го водопостачання, тепло-постачання та електрогос-подарства по бул.Дружби Народів, 32а та інші експлуатаційні витрати | 1.КП «Єдина аварійно -диспетчерська служба м.Сєвєродоне-цька» 2.ПП «Сєвєродонецьк-енергосервіс» | Загальний фонд місцевого бюджету | 32,4 | 24,623 | 76,0 | Виконано повністю, економія склала 24,0% |
| РАЗОМ |  |  | Міський бюджет (загальний фонд), в т.ч. без централізова-ної оплати електропоста-чання | 1205,244 627,502 | 438,869 438,869 | 36,41 69,94 |  |

- Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 8540 | 8277,40 | економія 3,1% |
|  | Показник продукту Проведення технічного обслуговування та повірки автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бульвару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Вартість обслуговування та повірки теплолічильника 1 чол.години | грн. | 36,63 | 35,5 | економія 3,1% |
|  | Показник якості Забезпечення економного витрачання теплоенергії у опалювальний період за рахунок використання теплолічильника | % | 100 | 100 | - |
| 2. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька 2.1.Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Показник витрат Бюджетні витрати : | грн. | 586562 | 405968,72 | економія 30,8% |
|  | Показник продукту Витрати теплоенергії на рік | Гкал | 338,319 | 217,745 | економія 35,6% |
|  | Показник ефективності Вартість опалення 1 кв.м. площі | грн/кв.м. | 299,82 | 232,61 | економія 22,4% |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |
| 2.2. Проведення поточного експлуатаційного обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, теплопостачання та електрогосподарства бул.Дружби Народів, 32а та інші експлуата-ційні витрати | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 32400 | 24622,68 | економія 24,0% |
|  | Показник продукту Експлуатаційне обслугову-вання внутрішньо будин-кових мереж холодного водопостачання, тепло-постачання та електрогос-подарства по бул.Дружби Народів, 32а та інші експлуатаційні витрати | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Витрати на експлуатаційне обслуговування внутріш-ньо будинкових мереж холодного водопостачання, теплопостачання та електрогосподарства на 1 кв.м. площі | грн/кв.м. | 6,58 | 5,0 | економія 24,0% |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |

Секретар ради                                                                                                                         В.П.Ткачук