СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ                           Проект

_____________________ (чергова) сесiя

# РIШЕННЯ  № __________

"____" __________ 2020 року

м.Сєвєродонецьк

Про  затвердження «Звіту про виконання

Програми утримання нежитлових приміщень,

що є комунальною власністю територіальної

громади м.Сєвєродонецька на 2019 рік»

Керуючись  Бюджетним Кодексом України № 2456-VI від 08.07.2010р.,  статтями 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням  про Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради, затвердженим рішенням міськради від 29.09.2016р. № 732, у відповідності до Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, що затверджена рішенням виконкому Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016р. № 109, Сєвєродонецька міська рада

ВИРIШИЛА:

- Затвердити «Звіт про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2019 рік» (Додається).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйні комiсiї з питань планування бюджету та фінансів та комісію по управлiнню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власнiстю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар ради, в.о. міського голови                                                   Вячеслав ТКАЧУК

Підготував:

Заступник міського голови,

начальник Фонду комунального майна

Сєвєродонецької міської ради                                                               Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ

Додаток  1

до рiшення  __-ої сесiї  мiської  ради

вiд  “___” _____ 2019 року  № ____

Звіт

про виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є  комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2019 рік

- Основні данні.

«Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька на 2019 рік у новій редакції» затверджена рішенням Сєвєродонецької міської ради від 12.06.2019р. № 3737.

Розробником, відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів визначено Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми – 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів

В ході реалізації Програми, направленої на забезпечення належного технічного утримання та збереження нежитлових приміщень, врахованих на балансовому обліку Фонду комунального майна, були проведені наступні заходи :

- поточне експлуатаційне обслуговування мереж водопостачання, теплопостачання та електрогосподарства адміністративної будівлі по бульвару  Дружби Народів, 32А

- теплопостачання нежитлових приміщень, які не передані в оренду суб’єктам господарювання за адресами : бульвар Дружби Народів, 32А, бульвар Дружби Народів, 51/37,  вул. Менделєєва, 56/38, вул. Менделєєва, 48Б, вул. Новікова 1А/59, вул. Шевченка, 3, пр. Хіміків, 44а/112,  пр. Центральний, 41/65, вул. Новікова, 3/148,  пр. Космонавтів, 8/58, пр. Гвардійський, 6А/2

- постачання електричної енергії до адміністративної будівлі по бульвару Дружби Народів, 32А, з подальшим відшкодуванням понесених витрат орендарями. Станом на 01.01.2020 року видатки на електроенергію відшкодовано на 100%.

Незважаючи на значну економію запланованих асигнувань на реалізацію «Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади                               м. Сєвєродонецька на 2019 рік», завдання щодо забезпечення належного технічного утримання та збереження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста виконано в повному обсязі.

ІІІ. Фінансування Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансу-вання з урахува-нням змін, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис.грн. станом на 01.01.2020р. | Факт до пла-ну, % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | 1.1. Проведення технічного обслуговування автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бул. Дружби Народів, 32а | ТОВ «Автомати-зовані системи управління» | Загальний фонд місцевого бюджету | 2,7 | 1,997 | 74,0 | Виконано повністю, економія склала 26,0% |
| 2. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродо-нецька | 2.1. Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька | ДП «Сєвєро-донецька ТЕЦ» | Загальний фонд місцевого бюджету | 534,323 | 345,087 | 64,6 | Виконано повністю, економія склала 35,4% |
|  | 2.2.Постачання електричної енергії до адміністративної будівлі по бул. Дружби Народів, 32а (з наступним відшкодуванням понесених витрат орендарями приміщень ) | ТОВ «ЛЕО» | Загальний фонд місцевого бюджету | 210,473 | 121,059 Видатки станом на 01.01.2020р відшкодо-вано орендарями в повному обсязі. | 57,5 | Виконано повністю |
|  | 2.3.Проведення поточного експлуатаційного обслуговування внутрішньобудин-кових мереж холодного водопостачання, теплопостачання по бул.Дружби Народів, 32а та інші експлуатаційні витрати | КП «Єдина аварійно –диспетчер-ська служба м.Сєвєро-донецька» | Загальний фонд місцевого бюджету | 18,885 | 18,877 | 100 | Виконано повністю |
|  | 2.4.Проведення оперативно-технічного обслуговування електрогосподар-ства адміністра-тивної будівлі по бул.Дружби Народів, 32а | ПП «Сєвєро-донецьк-енергосер-віс» | Загальний фонд місцевого бюджету | 20,3 | 16,2 | 79,8 | Виконано повністю, економія склала 20,2% |
|  | РАЗОМ по загальному фонду міського бюджету, в т.ч. відшкодовано видатків |  |  | 786,681 | 503,22 121,059 | 64,0 | Заходи виконано в повному обсязі, економія склала 36,0% |
| 3. Збереження культурної спадщини та забезпечення соціальних потреб територіальної громади м.Сєвєродо-нецька | 3.1. Придбання нежитлової будівлі «Палацу культури хіміків» з господарськими побудовами загальною площею 8447 кв.м. за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів (вул.Леніна),37 (гарантійний внесок для участі в електронних торгах) |  | Спеціаль-ний фонд місцевого бюджету | 203,7 | - | - | Торги відмінено. |
|  | 3.2. Придбання земельної ділянки площею 1.5134 га, кадастровий номер 441290000:05:017:0004, що розташована за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів,37 (вул.Леніна,37) (гарантійний внесок для участі в електронних торгах) |  | Спеціаль-ний фонд місцевого бюджету | 57,41 | - | - | Торги відмінено |
|  | РАЗОМ по спеціальному фонду міського бюджету |  |  | 261,11 | - | - |  |

IV.Отримані результати

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 2700 | 1996,8 | -703,2 економія 26,0% |
|  | Показник продукту Проведення технічного обслуговування та повірки автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бульвару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Вартість обслуговування 1 чол.години | грн. | 56,25 | 41,45 | -14,80 економія 26,3% |
|  | Показник якості Забезпечення економного витрачання теплоенергії у опалювальний період за рахунок використання теплолічильника | % | 100 | 100 | - |
| 2. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька 2.1.Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Показник витрат Бюджетні витрати : | грн. | 534323 | 345087 | -189236 економія 35,4% |
|  | Площа нежитлових приміщень, що не передані в оренду та опалюються за рахунок коштів міського бюджету | кв.м. | 1745,3 | 1577,95 | -167,32 |
|  | Показник продукту Витрати теплоенергії на рік | Гкал | 226,75 | 221,015 | -5,735 |
|  | Показник ефективності Вартість опалення 1 кв.м. площі | грн/кв.м. | 306,15 | 218,69 | -87,46 економія 28,6% |
|  | Витрати теплової енергії на 1 кв.м. площі опалення | Гкал/кв.м. | 0,1266 | 0,14 | -0,0134 |
|  | Показник якості Співвідношення площі, що потребує витрат на опалення за рахунок міського бюджету, до загальної площі нежитлових приміщень, врахованих на балансі ФКМ СМР | % | 6,42 | 5,44 | -0,98 |
| 2.2. Проведення поточного експлуатаційного обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, теплопостачання та електрогосподарства бул.Дружби Народів, 32а та інші експлуатаційні витрати | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 35685 | 37074 | 1389 |
|  | Показник продукту Експлуатаційне обслуговуван-ня внутрішньо будинкових мереж холодного водопоста-чання, теплопостачання та електрогосподарства по бул.Дружби Народів, 32а та інші експлуатаційні витрати | Об’єкт | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Витрати на експлуатаційне обслуговування 1 кв.м. площі | грн/кв.м. | 7,25 | 7,44 | 0,19 |
|  | Показник якості Своєчасне забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 | 100 | - |

Секретар міської ради                                                                         Вячеслав ТКАЧУК