Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

__________________ (_________) сесія

# РІШЕННЯ № _____

«___» _______________ 2020 року

м.Сєвєродонецьк

Про хід виконання  «Міської цільової

програми капітального ремонту

житлового фонду м. Сєвєродонецька

на 2019 рік»

Керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2019 рік» (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим  та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради					А. Ковалевський

Додаток

до рішення __-ої (__________) сесії  міської ради

від «__» ___________ 2020 р. № ___

Звіт

про виконання  «Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

«Міська цільова програма капітального ремонту житлового фонду                            м. Сєвєродонецька на 2019 рік» (далі - Програма), затверджена рішенням сесії                            Сєвєродонецької міської ради від   22.01.02019 р.  № 3260.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів виконано незалежна експертна оцінка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, а саме трубопроводу питної води діаметром 110 мм с. Павлоград, с. Синецький з оформленням відповідного звіту.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 2,8 тис. грн. при запланованих 54358,6 тис. грн. (0,05%).  Заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків | 1.Виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків | УЖКГ міської ради, інші підприємства | міський бюджет | 29105,2 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.Виконання капітального ремонту аварійних балконів |  |  | 1208,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків | 1.Виконання капітального ремонту колекторів холодного водопостачання житлових будинків |  |  | 382,5 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.Виконання капітального ремонту колекторів водовідведення житлових будинків |  |  | 1108,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3.Виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків ( в т.ч. із встановленням приладів обліку електроенергії в місцях загального користування) |  |  | 12938,6 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4.Виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових систем централізованого опалення житлових будинків та колекторів від виносної рамки опалення до житлових будинків |  |  | 3615,5 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5. Придбання, монтаж та наладка приладів обліку теплової енергії в житлових будинках. |  |  | 3000,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 6. Придбання, монтаж та наладка приладів обліку холодної води в житлових будинках. |  |  | 3000,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Проведення незалежної експертної оцінки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  | УЖКГ міськради, |  | 2,8 | 2,8 | Виконано |
| Всього по програмі |  |  |  | 54358,6 | 2,8 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 30313,2 | 0 | - 30313,2, |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 0 | 0 | - |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | - | - | - |
|  | Показник якості: збільшення кількості капітально відремонтованих покрівель. | % | 0 | 0 | - |
| 2. Забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 24044,6 | 0 | - 24044,6 |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 0 | 0 | - |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | - | - | - |
|  | Показник якості збільшення кількості капітально відремонтованих покрівель. | % | 0 | 0 | - |
| 3. Проведення незалежної експертної оцінки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | Показник витрат | тис. грн. | 2,8 | 2,8 | - |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 2,8 | 2,8 | - |
|  | Показник якості: | % | 100 | 100 | - |

Секретар міської ради						В. Ткачук

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради				А. Ковалевський