Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________ (____________) сесія

РІШЕННЯ № _____

«___»____________ 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання «Міської цільової

програми «Дитячі майданчики

м. Сєвєродонецька» на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання ««Міської цільової програми «Дитячі майданчики               м. Сєвєродонецька» на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми «Дитячі                        майданчики м. Сєвєродонецька» на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради				Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення ___ - ої (____________) сесії  міської ради

від «___» __________ 2020 року № _______

Звіт

про виконання «Міської цільової програми

«Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2019 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2019 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 19.02.2019 р. № 3310 «Про затвердження «Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецьке підприємство                  благоустрою та ритуальної служби», інші підприємства, які залучені на договірних                   засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

В рамках реалізації заходів Програми із створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій у 2019 році здійснено:

- капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням 6-ти дитячих ігрових майданчиків та комплексів за адресами: пр. Гвардійський, 79, 81;                                                вул.  Лисичанська, 3 А;  вул. Курчатова, 29 А; вул. Вілєсова, 43, пр. Центральний, 66;                   пр. Гвардійський, 55.

Капітальний ремонт 2-х спортивних майданчиків з улаштуванням огорожі по                                 пр. Гвардійський, 61 А та ш. Будівельників, 11.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало                     1233,96 тис. грн. при запланованих 2561,0 тис. грн. (48 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій | Капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків та комплексів. | УЖКГ міськради, КП «СПБтаРС», КП «Житлосервіс «Світанок» | Міський бюджет | 2400,0 | 990,56 | Виконано в межах отриманого фінансування |
|  | Капітальний ремонт спортивних майданчиків з улаштуванням огорожі |  |  | 161,0 | 234,4 | Виконано в межах отриманого фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  | 2561,0 | 1233,96 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій | Показник витрат |  | тис. грн. | 2561,0 | 1233,96 |  |
|  | Показник продукту: - дитячі ігрові майданчики - дитячі ігрові комплекси - огорожа спортивних майданчиків |  | од. од. од. | 15 3 2 | 6 0 2 |  |
|  | Показник ефективності: |  | тис. грн./од. | 80,0-400,0 | 165,0-117,0 |  |
|  | Показник якості: збільшення кількості об’єктів благоустрою із місцями відпочинку батьків з дітьми, удосконалення існуючої інфраструктури об’єктів дитячого дозвілля. |  | % | 100 | 48 |  |

Секретар  міської ради                                              	Вячеслав ТКАЧУК

Підготовлено:

Начальник Управління ЖКГ міської ради 		Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ