Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

__________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  № ______

«___» __________ 2020  року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання

«Міської цільової програми утримання

та поточного ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання  «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Підготовлено:

Заступник начальника

управління ЖКГ міської ради					Костянтин ПОТАПКІН

Додаток

до рішення ___-ої (__________) сесії міської ради

від «__» ________ 2020 року № _____

Звіт

про виконання «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

«Міська цільова програма утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2019 рік», (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 р. № 4212 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради,  КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на   договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, утримання внутрішньоквартальних  проїздів та поточного ремонту доріг організації безпечного дорожнього руху, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху у 2019 році здійснено:

- літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту,

-  придбання: х тракторів з навісним обладнанням, 2-х тракторних причепів, вібраційної плити, трамбівки ручної, відбійного молотка, 80 т «холодного» асфальту,  3-х трактори з відвалом;

- поточний ремонт 16261 м2 доріг та тротуарів,

- капітальний ремонт 1870 м2 тротуару по пр. Центральний,

- придбання 613-ти дорожніх знаків та 36-ти макетів «Пішохідний перехід» (фігурка школяра), нанесено 1809 м2 дорожньої розмітка.

Завдання з придбання дорожнього ремонтера, фрези дорожньої навісної, автомобіля вантажопасажирського, катка дорожнього, катка тротуарного, катка ручного вібраційного, зварювального генератора, 2-х рециклерів асфальтобетону,дорожньої розміточної машини,шнекового транспортеру не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 21334,55 тис. грн. при запланованих 29005,68 тис. грн. (74 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Факти-чні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг, мостів, зупинок міського громадського транспорту. | Літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту. | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 6030,9 | 5737,0 | Виконано |
| 2.Придбання спеціалізованої техніки та матеріалів для утримання внутрішньоквартальних проїздів та поточного ремонту доріг. | 1. Придбання тракторів колісних з відвалом. |  |  | 1300,0 | 1042,0 | Виконано |
|  | 2. Придбання тракторних причепів. |  |  | 505,48 | 450,0 | Виконано |
|  | 3. Придбання дорожнього ремонтера |  |  | 1860,0 | 0 | Не виконано |
|  | 4.Придбання фрези дорожньої навісної |  |  | 250,0 | 0 | Не виконано |
|  | 5. Придбання автомобіля вантажо-пасажирсь-кого |  |  | 500,0 | 0 | Не виконано |
|  | 6. Придбання катка дорожнього |  |  | 1300,0 | 0 | Не виконано |
|  | 7. Придбання катка тротуарного |  |  | 340,0 | 0 | Не виконано |
|  | 8. Придбання катка ручного вібраційного |  |  | 130,0 | 0 | Не виконано |
|  | 9. Придбання вібраційної плити ручної |  |  | 50,0 | 56,0 | Виконано |
|  | 10. Придбання трамбівки ручної |  |  | 90,0 | 87,0 | Виконано |
|  | 11. Придбання відбійних молотків |  |  | 20,0 | 20,0 | Виконано |
|  | 12. Придбання зварювального генератора |  |  | 68,25 | 0 | Не виконано |
|  | 13. Придбання 2-х рециклерів асфальтобетону. |  |  | 840,0 | 0 | Не виконано |
|  | 14. Придбання дорожньої розміточної машини. |  |  | 272,0 | 0 | Не виконано |
|  | 15. Придбання «холодного асфальту» |  |  | 99,95 | 99,95 | Виконано |
|  | 16. Придбання тракторів з відвалом | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок» |  | 1560,0 | 1544,4 | Виконано |
|  | 17. Придбання шнекового транспортеру. | УЖКГ міськради, КП «ЄАДСС» |  | 37,0 | 0 | Не виконано |
| 3.Організація поточного ремонту доріг та тротуарів. | Поточний ремонт доріг та тротуарів | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 10360,0 | 10344,0 | Виконано |
| 4. Організація капітального ремонту тротуарів. | Капітальний ремонт тротуару по пр. Центральний |  |  | 1440,0 | 1307,0 | Виконано |
| 5.Організація системи дорожнього руху міста. | 1.Розробка паспортів доріг |  |  | 199,2 | 0 | Не виконано |
|  | 2.Розробка паспортів мостів |  |  | 199,9 | 0 | Не виконано |
|  | 3. Придбання дорожніх знаків. |  |  | 500,0 | 99,0 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | 4. Придбання елементів огорожі доріг. |  |  | 500,0 | 0 | Не виконано |
|  | 5. Придбання макетів «Пішохідний перехід» фігурка школяра |  |  | 354,0 | 349,2 | Виконано |
|  | 6. Нанесення дорожньої розмітки. |  |  | 199,0 | 199,0 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 29005,68 | 21334,55 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру |  | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: | тис. грн. | 6030,9 |  | 5737,0 | -293,9 |
|  | Показник продукту. 1)Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту (54 од.), - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ, - відкачка дощової води асенізаторними машинами та мотопомпами. | од/рік км/рік км/рік м2/рік км/рік га/рік тон/рік м3 | 540 1560 1560 200000 33 10 100 6750 |  | 540 1560 1560 200000 33 10 100 6750 | - - - - - - - - |
|  | Показник ефективності: Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ. | разів на рік на зупинку разів на рік від загальної довжини разів на рік від загальної довжини км від загальної довжини км від загальної довжини га на робітника раз за рік | 10 10 10 33/157 20/157 1 104 |  | 10 10 10 33/157 20/157 1 104 | - - - - - - - |
|  | Показник якості: належний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 |  | 100 | - |
| Придбання спеціалізованої техніки та матеріалів для утримання внутрішньо-квартальних проїздів та поточного ремонту доріг. | Показник витрат: - техніка для прибирання - техніка для ремонту - техніка для розмітки | тис. грн. | 9222,0 3470,73 5480,0 272,0 |  | 3199,4 3036,4 163,0 0 | -6022,6 -434,33 -5317 - |
|  | Показник продукту: - протяжність доріг - прибирання - ремонт - розмітка | км км/рік м2/рік км/рік | 157,6 157,6 9000 157,6 |  | 157,6 157,6 9000 157,6 | - - - - |
|  | Показник ефективності: - прибирання - ремонт - розмітка | % від загальної довжини (площі) | 100 20 100 |  | 100 20 100 | - - - |
|  | Показник якості: забезпечення своєчасного та оперативного прибирання і поточного ремонту доріг | % | 100 |  | 100 | - |
| Організація поточного ремонту доріг та тротуарів | Показник витрат, в т.ч. - ремонт доріг та тротуарів | тис. грн. | 10200,0 |  | 10344 | +144,0 |
|  | Показник продукту: - площа доріг | м2 | 13000 |  | 16261 | +3261 |
|  | Показник ефективності: - вартість поточного ремонту доріг | тис. грн./м2 | 0,780 |  | 0,64 | -0,14 |
|  | Показник якості: - поточний ремонт доріг | % від потреби | 20 |  | 20 | - |
| Організація капітального ремонту тротуарів | Показник витрат, в т.ч. - ремонт тротуарів | тис. грн. | 1440,0 |  | 1307,0 | -133,0 |
|  | Показник продукту: - площа тротуарів | м2 | 1870 |  | 1870,0 | - |
|  | Показник ефективності: - вартість капітального ремонту тротуарів | тис. грн./м2 | 0,770 |  | 0,69 | -0,08 |
|  | Показник якості: - капітальний ремонт тротуарів | % від потреби | 5 |  | 5 | - |
| Організація системи дорожнього руху | Показник витрат | тис. грн. | 930,0 |  | 647,2 | -282,8 |
|  | Показник продукту: - паспортів доріг - паспортів мостів - дорожніх знаків - елементів огорожі доріг - макети «Пішохідний перехід» фігурка школяра, - нанесення розмітки | од. од. од. м од. м2 | 5 6 500 500 30 1809 |  | 0 0 613 0 36 1809 | -5 -6 +113 -500 +6 - |
|  | Показник ефективності: - паспортів доріг - паспортів мостів - дорожніх знаків - елементів огорожі доріг - макети «Пішохідний перехід» фігурка школяра- Нанесення дорожньої розмітка | тис. грн./од. тис. грн./м тис. грн./од. тис.грн/м2 | 42,0 35,0 1,4 1,0 11,8 0,11 |  | 0 0 0,48 0 9,7 0,11 | - - -0,92 - -2,1 - |
|  | Показник якості: - докладні відомості про технічний стан доріг - докладні відомості про технічний стан мостів та шляхопроводу - підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів | % від загальної кількості | 12,8 85,7 10 |  | 12,8 85,7 10 | - - - |

Секретар  міської ради                                              	Вячеслав ТКАЧУК

Підготовлено:

Заступник начальника

Управління ЖКГ міської ради 				Костянтин ПОТАПКІН