**СЄВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_ СКЛИКАННЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) сесія**

**РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Звіт про виконання «Міської цільової

програми благоустрою на території міста

Сєвєродонецька на 2019 рік»

  Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про хід виконання «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

  **ВИРІШИЛА:**

 1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік» (Додаток).

 2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

**В.о.міського голови,                                                                      Вячеслав ТКАЧУК**

**секретар міської ради**

 Додаток

до рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сесії міської ради

 від «\_\_\_» травня 2020 року № \_\_\_\_\_

Звіт

 про виконання «Міської цільової програми благоустрою

на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік»

**1.Основні данні**

 «Міська цільова програма благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік» (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 19.02.2019 року № 3309, рішеннями сесії міськради № 3728 від 12.06.2019 року, № 4319 від 04.12.2019 до «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік» внесено зміни.

 Виконавцями Програми визначено Управління житлово-комунального господарства міської ради, відділ капітального будівництва, КП «Сєвєродонецькомунсервіс»,КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба у м.Сєвєродонецьку» та інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

 Строк виконання Програми – 2019 рік.

 **ІІ.Виконання завдань та заходів.**

Для реалізації основних заходів, спрямованих на вирішення загальних питань благоустрою в межах виконання програми у 2019 році виконано:

* Капітальний ремонт зупиночних комплексів;
* Виготовлення містобудівної документації для обладнання зупинок міжміського транспорту;
* Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту с.Синецький;
* Капітальний ремонт зупиночного комплексу в районі перехрестя пр.Гвардійського та вул.Вілєсова;
* Благоустрій скверу по вул. Космонавтів, 29
* Придбання лавочок для встановлення на прибудинкових територіях;
* Капітальний ремонт міського туалету;
* Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій;
* Придбання світлодіодного фонтану для встановлення біля міського палацу культури.

 Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 3072,566 тис.грн. ( 81 %) із запланованих 3779,618 тис.грн.

 У зв’язку з відсутністю фінансування не виконані наступні заходи:

* придбання урн для сміття для встановлення вздовж тротуарів ( 201,00 тис.грн);
* Інформація про фінансування та ефективність виконання заходів наведена в Таблицях 1 та2.

 **ІІІ. Фінансування Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетнізавдання | Заходи | Вико-навець | Джерела фінан-сування | Планові обсягифінансування,тис.грн | Фактичні обсяги фінансування,тис.грн | Виконано/не виконано(причини) |
| **Благоустрій****зупиночних комплексів** | Капітальний ремонт зупиночних комплексів | УЖКГ | Міськийбюджет | 1000,00 | 917,261 | Виконаночастково |
|  | Виготовлення містобудівної документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського транспорту | УЖКГ | Міськийбюджет | 44,234 | 31,185 | Виконано |
|  | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту с.Синецький | УЖКГ | Міськийбюджет | 122,405 | 120,821 | Виконано |
|  | Капітальний ремонт зупиночного комплексу в районі перехрестя пр.Гвардійського та вул.Вілєсова | УЖКГ | Міський бюджет | 80,00 | 119,928 | Виконано |
| **Благоустрій скверів** | Благоустрій скверу по вул.Космонавтів, 29 | УЖКГ | Міський бюджет | 1400,00 | 1001,330 | Виконано частково |
| **Встановлення лав**  | Придбання лавочок для встановлення на прибудинкових територіях | УЖКГ,КП «Житлосервіс «Світанок» | Міський бюджет | 499,200 | 489,458 | Виконано  |
| **Встановлення урн** | Придбання урн для сміття для встановлення вздовж тротуарів на території міста | УЖКГ | Міський бюджет | 201,00 | 0 | Не виконано |
| **Капітальний ремонт туалету** | Капітальний ремонт міського туалету | УЖКГ | Міський бюджет | 231,234 | 205,163 | Виконано |
| **Демонтаж бігбордів** | Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій | УЖКГ КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба» | Міський бюджет | 46,545 | 33,930 | Виконано частково |
| **Придбання світлодіодного фонтану** | Придбання світлодіодного фонтану для встановлення біля Міського палацу культури | УЖКГ | Міський бюджет | 155,00 | 153,490 | Виконано |
| **ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ** | **Міський бюджет** | **3779,618** | **3072,566** |  |

**Виконання завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** **завдання** | **Найменування****показника** | **Одиниця****виміру** | **Очікувані****результати** | **Фактично****досягнуто** | **Відхилення** |
| **Благоустрій****зупиночних комплексів** | Показник витрат | тис.грн | 1000,00 | 917,261 | -82.736 |
| Показникпродукту: | од. | 10 | 5 | -5 |
| Показникефективності | тис.грн | 100,00 | 183,452 | +83.452 |
| Показникякості:Підвищення рівня комфортності і безпеки пасажирів, естетичного вигляду зупинок | % від загальної кількості зупинок | 30 | 15 | -15 |
| **Виготовлення містобудівної документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського транспорту** | Показник витрат | тис.грн. | 44,234 | 31,185 | -13.049 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 44,234 | 31,185 | -13.049 |
| Показник якостіПідвищення рівня комфортності і безпеки пасажирів, естетичного вигляду зупинок | %  | 100 | 100 | 0 |
| **Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту с.Синецький** | Показник витрат | тис.грн | 122,405 | 120,821 | -1.584 |
| Показник продкуту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн | 122,405 | 120,821 | -1.584 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | - |
| **Капітальний ремонт зупиночного комплексу в районі перехрестя пр.Гвардійського та вул.Вілєсова** | Показник витрат | тис.грн. | 80,00 | 119,928 | +39.928 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 80,00 | 119,928 | +39.928 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | - |
| **Благоустрій скверу****Космонавтів, 29** | Показниквитрат | тис.грн | 1400,00 | 1001,330 | -398.67 |
| Показникпродукту | од | 1 | 1 | **-** |
| Показникефективності | тис.грн | 1400,00 | 1001,330 | -398.67 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | **-** |
| **Встановлення лав** | Показниквитрат | тис.грн | 499,00 | 489,458 | -9.742 |
| Показникпродукту | од. | 128 | 215 | +87 |
| Показник ефективності | тис.грн | 3,9 | 2,277 | -1.623 |
| Показникякості | % від загальної потреби в лавах біля житлових будинків | 50 | 83 | +33 |
| **Придбання урн** | Показниквитрат | тис.грн | 201,00 | 0 | -201,00 |
| Показникпродукту | од. | 262 | - | -262 |
| Показникефективності | тис.грн | 0,765 | 0 | 0 |
| Показникякості | % від необхідної загальної кількості урн вуличної мережі міста | 8 | 0 | 0 |
| **Капітальний ремонт міського туалету** | Показниквитрат | тис.грн | 231,234 | 205, 163 | -26.074 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн | 231,234 | 205,163 | -26.074 |
| Показникякості:  | % Задоволення потреб мешканців | 100 | 100 | 0 |
| **Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій** | Показник витрат | тис.грн. | 46,545 | 33,930 | -12.615 |
| Показник продукту | од. | 30 | 21 | -9 |
| Показник ефективності | тис.грн | 46,545 | 33,930 | -12.615 |
| Показник якості | % | 30 | 21 | -9 |
| Придбання світлодіодного фонтану для встановлення біля Міського палацу культури | Показник витрат | тис.грн | 155,00 | 153,490 | -1.510 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 155,00 | 153,490 | 0 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | - |

**Секретар міської ради Вячеслав ТКАЧУК**