СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СІМДЕСЯТ ВОСЬМА (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4605

«13»  березня 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження міської цільової Програми

заходів з охорони навколишнього природного

середовища  м.Сєвєродонецька та селищ міської

ради на 2020 рік

Керуючись п.2 ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п.д ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою реалізації  екологічної   політики   України, покращення екологічного стану в м.Сєвєродо-нецьку та селищ міської ради, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову Програму заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька  та селищ міської ради на 2020 рік. (Додаток).

2. Дане рішення підлягає публікації в ЗМІ.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

В.о. міського голови,

секретар міської ради						Вячеслав ТКАЧУК

Додаток

до рішення сесії міської ради

від __.__.2020р. № _______

Міська цільова Програма заходів

з охорони навколишнього природного середовища

м.Сєвєродонецька  та селищ міської ради

на 2020 рік

м. Сєвєродонецьк 2020р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| № | Назва програми | Міська цільова Програма заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2020 рік |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розробки | Сєвєродонецька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 04.09.2019р. №335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020рік» |
| 3. | Розробник програми | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради. |
| 4. | Співрозробники програми | Підрозділи Сєвєродонецької міської ради, суб’єкти господарювання |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Сєвєродонецька міська рада, суб’єкти господарювання |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада, УЖКГ Сєвєродонецької міської ради, відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |
| 7. | Учасники програми | Підрозділи Сєвєродонецької міської ради, суб’єкти господарювання |
| 8. | Мета програми | Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища |
| 9. | Термін реалізації програми | З 01 січня до 31 грудня 2020 року |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | Всього 28117,976 тис.грн. у тому числі: |
|  | кошти державного бюджету | 590,000 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 21965,314 тис.грн. |
|  | кошти інших джерел | 5562,662 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Покращення стану довкілля м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ. |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та розвитку селищ Сєвєродонецької міської ради |

2. Склад проблеми

Територія м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ є неблагополучною в екологічному відношенні та відзначається низкою проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища.

Внаслідок того, що природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних пріоритетів до цього часу не вдалось забезпечити сталого розвитку території та екологічного спрямування економіки.

Попри окремі спостереження в м.Сєвєродонецьку немає системних досліджень, які б стали основою для планування та реалізації заходів з попередження шкідливих впливів на здоров’я населення та довкілля.

Статистичні дані засвідчують відносно стабільний рівень забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних і пересувних джерел викидів, який головним чином залежить від економічної ситуації та соціально-політичної ситуації, тобто діяльності підприємств та експлуатації автомобільного транспорту. Зокрема, внаслідок зупинення підприємств регіону спостерігається істотне зниження викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище. Таблиця 1.

Таблиця 1

Динамика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

| Кількість викидів, тис.т | 2018р. | 2019р. (очікується) | 2020р. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість викидів в атмосферу, у т. ч.: | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| від стаціонарних джерел забруднення | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| від пересувних джерел забруднення | 3,0 | 3,2 | 3,3 |

На фоні зниження надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря спостерігаються випадки забруднення, що пов’язані з роботою КП «Заря», очисними спорудами ПрАТ «СО Азот», роботою опалювальних котлів на твердому паливі суб’єктів господарювання та забруднення внаслідок виникнення лісових пожеж.

Лабораторний контроль за якістю атмосферного повітря на сельбищній території міста, якістю поверхневих та підземних вод здійснюють ДУ «Луганський обласний  лабораторний центр  МОЗ України» та Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням навколишнього середовища Луганського обласного центру гідрометеорології Міністерства надзвичайних ситуацій України.

В 2019р. спостерігалося перевищення вмісту забруднюючих речовин щодо  ангідриду сірчистого,  водню хлористого, формальдегіду.

Сучасний стан поверхневих водних об’єктів характеризується, як незадовільний. На території Сєвєродонецької міської ради знаходиться ділянка річки Борова, протяжність якої 1,7км, та 4 озера - Чисте, Молочне, Паркове і Велике глибоке та частина озера Боброве. Озера Чисте та Паркове є штучними і потребують постійної підкачки води. З міського бюджету на підкачку води в озеро Паркове в 2019р. витрачено кошти в сумі 315,819  тис.грн. (в 2018р. – на підкачку води в озеро Паркове  – 134,800 тис.грн.).

За даними контролю стану якості поверхневих вод спостерігається постійне перевищення допустимих  бактеріологічних, паразитологічних та хімічних показників. На сьогодні необхідно провести заходи з відновлення екосистеми озер: збільшення водності, запобігання розмноження водоростей, цвітіння води, зариблення, створення організованих та обладнаних місць відпочинку населення, посадку дерев по берегах водойм.

Господарсько-питне водопостачання здійснюється трьома водозаборами з підземних артезіанських свердловин, сумарна фактична продуктивність господарсько-питних водозаборів становить 26,7% від дозволеного ліміту водовідбору.

В м.Сєвєродонецьку та прилеглих селищах Сиротине, Воронове, Щедрищеве, Боброве, Синецький, Павлоград, Лісова Дача ТОВ «ТАУН СЕРВІС» здійснює діяльність з централізованого водопостачання та відведення стічних вод від населення та юридичних осіб. Питоме середнє водоспоживання на 1 мешканця складає 175 літрів на добу при нормі 230-350 літрів.

Населення міста безперебійно забезпечується питною водою гарантованої якості. Водопостачання здійснюється цілодобово. В 2019р. зафіксовано 90 випадків поривів на госппитних мережах, всі пориви ліквідовані протягом доби.

ДУ «Луганський обласний  лабораторний центр  МОЗ України» проводиться постійний плановий державний санітарно-епідеміологічний нагляд за якістю води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання, яка подається населенню для питних потреб. Якість води з свердловин контролюється один раз на рік (навесні після можливих паводків), перед надходженням в водопровідну мережу міста та у водопровідній мережі міста – 1 раз на місяць згідно плану-графіку, а також при планових та позапланових обстеженнях об’єктів нагляду. Нагляд за якістю води проводиться за 25 санітарно-хімічними показниками та 6 мікробіологічними показниками на відповідність нормативним вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За лабораторними даними в пробах води, відібраних і досліджених в 2019р., спостерігалося відхилення щодо мікробіологічних та санітарно-хімічних показників, а саме перевищення за загальною жорсткістю - в міській мережі; за сульфатами, каламутністю, заліза загального - в селищах.

Господарсько-побутові та промислові стічні води проходять повну біохімочистку на очисних спорудах ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» із наступним обеззараженням і повним використанням очищених стоків в системі зворотнього водопостачання підприємства. За даними відомчої лабораторії ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» ефективність біохімічної очистки задовільна.

Збір та вивіз твердих побутових відходів (далі ТПВ) спеціалізованим автотранспортом з території міської ради здійснює КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

Обеззаражуються ТПВ на міському полігоні, що знаходиться на землях Новоайдарського району. Проведення робіт з видалення відходів з  незакріплених територій міста фінансується з міського бюджету. Для більш ефективної роботи та недопущення забруднення грунтів є потреба в закупівлі сучасних контейнерів для збирання твердих побутових відходів та в оновленні застарілого спеціалізованого автотранспорту КП «Сєвєродонецьккомунсервис». Залишається не вирішеним питання роздільного збирання ТПВ для подальшої переробки та зменшення об’ємів їх утворення. Окремо стоїть проблема збирання для подальшої утилізації відпрацьованих енергозберігаючих ламп та елементів живлення.

Останнім часом, в зв’язку з виділенням земельних ділянок під стоянки, гостьові парковки, руйнування бордюрів та виникнення стихійних місць відстою автотранспорту зменшуються зелені зони міста, а заростання бур’янами та амброзією полинолистою робить їх непридатними у використанні для відпочинку населення. Основна частина зелених насаджень міста досягла своєї вікової межі, тому необхідно проводити озеленення з належним доглядом після посадки. За 9 місяців 2019р. з міського бюджету на омолодження зелених насаджень витрачено коштів в сумі 5344,405тис.грн.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації програми (SWOT-аналіз)

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) |
| --- | --- |
| 1. Наявність екологічних заходів в підприємствах – основних забруднювачах природного середовища щодо поліпшення стану довкілля. 2. Щорічне виділення коштів на реалізацію заходів. | 1. Відсутність в підприємствах ефективних заходів для запобігання забруднення навколишнього середовища. 2. Недостатньо розвинена система управління, контролю та моніторингу стану природного середовища. 3. Погіршення основних демографічних показників та рівня захворюваності населення. 4. Недостатня площа зелених насаджень. 5. Тенденція збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу транспортними засобами. 7. Невідповідність нормативам існуючих санітарно-захисних зон підприємств. |
| МОЖЛИВОСТІ (O) | ЗАГРОЗИ (T) |
| 1. Фінансування заходів Програми за рахунок інвестицій. | 1. Порушення вимог законодавства з охорони навколишнього середовища. 2. Подальше погіршення стану навколишнього природного середовища. |

3. Мета програми

Основною метою програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища для забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості природних об’єктів, екологічно збалансованого використання природних ресурсів, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання екологічних проблем є комплекс природоохоронних заходів, які мають здійснюватися у різних соціально-економічних і культурних сферах. Ці заходи пов’язані із зменшенням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченням раціонального використання природних ресурсів, що базуються на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Враховуючи зміни, які розпочалися в бюджетній політиці держави, виникнення нових потенційних джерел фінансування у зв’язку з інтеграцією України до структур Європейського Союзу, можливості залучення приватних інвестицій в окремі напрями природоохоронної діяльності, програмою передбачено диференційований підхід до питань фінансування.

Реалізація передбачених Програмою природоохоронних заходів забезпечить:

1. Мобілізацію матеріальних та фінансових ресурсів, координацію заходів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та господарюючих суб’єктів, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.

2. Перехід до системи інтегрованого збалансованого управління у сфері використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки території.

3. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

4. Поліпшення якості поверхневих  і підземних вод.

5. Зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, посилення контролю за експлуатацією полігону твердих побутових відходів.

6. Оздоровлення екосистеми шляхом озеленення, попередження забруднення грунтів, відтворення озер.

7. Створення ефективної системи екологічної освіти та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища.

8. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища.

5. Строки та етапи виконання програми.

З 01 січня по 31 грудня 2020 року.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2020 рік

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування на 2020 рік, тис.грн. |  |  |  |  |  | Усього (тис. грн.) | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В тому числі по кварталах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал (тис.грн.) |  | II квартал (тис.грн.) | III квартал (тис.грн.) |  | IV квартал (тис.грн.) |  |  |  |
| Завдання 1. Охорона атмосферного повітря. | 1. Проведення відомчого контролю стану атмосферного повітря в житлових забудовах у межах нормативної СЗЗ. | 2020р. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства |  | - | - | - |  | 1,000 | 1,000 | Виконання вимог природоохоронного законодавства України. |  |
|  | 2. Проведення лабораторних досліджень стану атмосферного повітря в районі розміщення місць тимчасового зберігання відходів | 2020р. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства |  | - | - | - |  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | 3. Забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів. | 2020р. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства |  | - | - | - | 940,000 |  | 940,000 | Виконання вимог природоохоронного законодавства України. |  |
|  | 4. Здійснення контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та ведення їх постійного обліку. | 2020р. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства |  | - | - | - | 14,000 |  | 14,000 |  |  |
|  | 5. Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок. | 2020р. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства |  | - | - | - | 0,386 |  | 0,386 | Виконання вимог природоохоронного законодавства України. |  |

|  | 6. Постійний облік несприятливих метеорологічних умов (НМУ) забруднення атмосфери. Постійний облік НМУ, та зниження навантаження на технологічне обладнання. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | - | - | - | 1,500 |  | 1,500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Організація та проведення заходів зі знищення амброзії полинолистої . |  |  | 2020р. |  |  | УЖКГ міської ради, суб’єкти господарювання | Міський бюджет Власні кошти суб’єктів господарювання | - - | 40,000 5,000 | 50,000 15,000 | - - |  | 90,000 20,000 | Запобігання забруднення атмосферного повітря пилком амброзії полинодистої. |  |
|  | 8. Проведення планово-попереджувальних ремонтів тепловозів. |  |  | II кв. 2020р. |  |  | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | - | 2500,0 | - | - |  | 2500,0 | Зменшення викидів ЗР в атмосферне повітря. |  |
|  | 9. Проведення відомчого контролю стану атмосферного повітря в житлових забудовах у межах нормативної СЗЗ. |  |  |  |  |  | ДП»С-ка ТЕЦ» | Кошти підприємства | 1,158 | - | - | 1,158 |  | 2,316 | Виконання вимог природоохоронного законодавства України |  |
|  | 10. Контроль стану атмосферного повітря на полігоні ТПВ. |  |  | 2 рази на рік |  |  | КП «СКС» | Кошти підприємства | 0,500 | - | - | 0,500 |  | 1,000 | Попередження забруднення атмосферного повітря. |  |
|  | 11. Проведення контролю несприятливих метеорологічних умов. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «НВО «С-й Склопластик» | Кошти підприємства | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |  | 2,320 | Зменшення потужності викидів в атмосферне повітря під час несприятливих метеоумов. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: | 2,238 | 2545,58 | 65,580 | 960,124 |  | 3573,522 |  |  |
| Завдання 2. Зменшення впливу виробничих та побутових відходів на довкілля. | 1. Утримання території підприємства у належному санітарному та екологічному стані. Виконання заходів з благоустрою території. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «КЛАРІАНТ Україна» | Кошти підприємства | - | - | - | 106,000 |  | 106,000 | Поліпшення стану навколишнього природного середовища. |  |
|  | 2. Проводити утилізацію шкідливих відходів, згідно з інвентаризацією утворення відходів виробництва та споживання. |  |  | 2020р. |  |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» | Кошти підприємства | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 196,000 |  | 208,000 | Забезпечення належного захисту навколишнього середовища. |  |
|  | 3. Проводити своєчасний вивіз шпал непридатних для подальшої експлуатації спеціалізованій організації на утилізацію. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 4,000 | Зменшення кількості відходів, що зберігаються, на 60%. |  |
|  | 4. Проводити збірку залізничних ланок на залізобетонних шпалах з наступним укладанням їх замість ланок на дерев’яних шпалах. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 2,500 на 1п.м. | 2,500 | 2,500 | 2,500 |  | 10,000 | Зменшення кількості утворення відходів шпал та металобрухту згідно з нормою на цю довжину. |  |
|  | 5. Проведення планово-попереджувальних поточних ремонтів тепловозів. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  | 40,000 | Зменшення кількості утворення відпрацьованого мастила, а також його течі. |  |
|  | 6. Проводити своєчасний вивіз з території ПрАТ ТОВ «ОГЗТ» металобрухту згідно договорів на передачу відходів. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  | 1,000 | Зменшення на 60% відходів, що накопичуються. |  |
|  | 7. Придбання контейнерів для збору ТПВ, 7,0м3. |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 1300,000 | - | - | - |  | 1300,000 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 8. Придбання двох сміттєвозів з боковим завантаженням (ємкість кузова 13,0м3). |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 3500,000 | - | - | - |  | 3500,000 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 9. Придбання одного бульдозера. |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 2400,000 | - | - | - |  | 2400,00 | Збільшення щільності згідно існуючих норм та правил. |  |
|  | 10. Придбання контейнерів для збору ТПВ, 0,75м3. |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 700,000 | - | - | - |  | 700,000 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 11. Придбання одного сміттєвоза з боковим завантаженням (ємкість кузова 18,5м3). |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 2300,000 | - | - | - |  | 2300,000 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 12. План з реконструкції міського полігону ТПВ. |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 1490,000 | - | - | - |  | 1490,000 | Покращення стану довкілля. |  |
|  | 13. Екологічно безпечне збирання, видалення і захоронення відходів (вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених міських територій). |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 429,728 | 429,728 | 429,729 | 429,729 |  | 1718,914 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 14. Придбання спеціалізованої техніки для утримання дільниці з ремонту, утриманню та експлуатації доріг. |  |  | 2020р. |  |  | КП «СКС», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 5650,000 | - | - | - |  | 5650,000 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 15. Закупівля контейнерів з кришками для роздільного збору відходів. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «НВО «С-й Склопластик» | Кошти підприємства | - | - | 25,000 | - |  | 25,000 | Зменшення засмічення прилеглої до контейнерів території та організація роздільного збору відходів. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього | 17787,478 | 447,478 | 472,479 | 745,479 |  | 19452,914 |  |  |
| Завдання 3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод. | 1. Виконання заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності, запобігання випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання на території зон суворого режиму (ЗСР) всіх водозаборів. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | Кошти підприємства | - | - | 65,700 |  | 608,240 | 673,940 | Попередження аварійних ситуацій на існуючому колекторі, попередження порушення режиму роботи системи господарсько-побутової каналізації. |  |
|  | 2. Гідродинамічне очищення зливової каналізації. |  |  | 2020р. |  |  | УЖКГ міської ради, КП «СКС» | Міський бюджет | 500,000 | - | - |  | - | 500,000 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 3. Контроль стану підземних та поверхневих вод в р-ні міського полігону ТПВ. |  |  | 2 рази на рік |  | УЖКГ міської ради, КП «СКС» |  | Кошти підприємства | 2,050 | - | - |  | 2,050 | 4,100 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 4. Буріння спостережної свердловини № 5А в зоні впливу Сєвєродонецького ПТПВ. |  |  | 2020р. |  | УЖКГ міської ради, КП «СКС» |  | Міський бюджет | - | 131,500 | - |  | - | 131,500 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 5. Чищення спостережної свердловини № 7А в зоні впливу Сєвєродонецького ПТПВ. |  |  | 2020р. |  | УЖКГ міської ради, КП «СКС» |  | Міський бюджет | - | 16,500 | - |  | - | 16,500 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 6. Тампонаж спостережних свердловин № 2А та № 6А в зоні впливу Сєвєродонецького ПТПВ. |  |  | 2020р. |  | УЖКГ міської ради, КП «СКС» |  | Міський бюджет | - | 66,000 | - |  | - | 66,000 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  | 7. Підкачка води в міські озера Чисте та Паркове. |  |  | 2019р. |  | УЖКГ міської ради |  | Міський бюджет Фонд ОНПС | - | - | 1500,0 |  | - | 1500,0 | Поновлення роботи екосистеми озер. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: | 502,050 | 214,000 | 1565,700 |  | 610,290 | 2892,04 |  |  |
| Завдання 4. Підвищення стійкості екосистем. | 1. Забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання лісових пожежних станцій, гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів. |  |  | 2020р. |  |  | ДП «СЛМГ» | Держ. бюджет Міський бюджет Кошти підприємства | - - - | 45,000 20,000 300,000 | 45,000 20,000 300,000 |  | - - - | 90,000 40,000 600,000 | Збереження лісових насаджень. Підвищення протипожежної безпеки в лісах. |  |
|  | 2. Здійснення лісозахисних заходів, зокрема, проведення лісопатологічних обстежень, винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб. |  |  | 2020р. |  |  | ДП «СЛМГ» | Держ. бюджет Міський бюджет Кошти підприємства | - - - | 200,000 50,000 50,000 | 200,000 - - |  | 100,000 - - | 500,000 50,000 50,000 | Збереження та покращення санітарного стану лісових насаджень. |  |
|  | 3. Озеленення прилеглих територій та догляд за ними. |  |  | 2020р. |  |  | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | - | 1,000 | 2,000 | - |  | 3,000 | Позитивне формування мікроклімату. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  | 666,000 | 567,000 | 100,000 |  | 1333,000 |  |  |
| Завдання 5. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м.Сєвєродонецька та селищ міської ради. | 1. Чистка дренажної системи стоків у цеху підготовки води. |  |  | 2020р. |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  | Кошти підприємства | - | - | 30,000 | - |  | 30,000 | Забезпечення захисту поверхневого ґрунту від забруднення вапняним шламом. |  |
|  | 2. Виконати ревізію маслоловушок у котлотурбінному цеху. |  |  | 2020р. |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  | Кошти підприємства | - | - | 30,000 | - |  | 30,000 | Забезпечення захисту стоків від забруднення. |  |
|  | 3. Виконання ревізії бака нейтралізації кислих вод |  |  | 2020р. |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  | Кошти підприємства | - | - | 30,000 | - |  | 30,000 |  |  |
|  | 4. Проведення режимних спостережень по свердловинах №№ 14,15, що розташовані в районі шламонакопичувача. |  |  | 2020р. |  | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» |  | Кошти підприємства | 15,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 |  | 40,000 | Забезпечення належного контролю за станом навколишнього середовища. |  |
|  | 5. Контроль стану грунтів міського полігону ТПВ. |  |  | 2 рази на рік |  | КП «СКС» |  | Кошти підприємства | 6,800 | - | - | 6,800 |  | 13,600 | Попередження забруднення довкілля. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: | 21,800 | 8,000 | 98,000 | 15,800 |  | 143,600 |  |  |
| Завдання 6. Моніторинг за забрудненням навколишнього природного середовища. |  | 1. Проведення моніторингу викидів. |  | 2020р. |  | ТОВ «НВО «С-й Склопластик» |  | Кошти підприємства | - | 50,000 | 100,000 | 50,000 |  | 200,000 | Контроль дотримання ГДВ та ГДС. |  |
|  |  | 2. Моніторинг рівня підземних вод міського полігону ТПВ. |  | 2 рази на рік | УЖКГ міської ради, КП «СКС» |  |  | Міський бюджет | 38,300 | - | - | 38,300 |  | 76,600 | Своєчасне реагування на забруднення підземних вод та впровадження необхідних заходів. |  |
|  |  | 3. Контроль якості стічних вод відповідно до договору. |  | 2020р. | ТОВ «ОГЗТ» |  |  | Кошти підприємства | - | - | - | 0,500 |  | 0,500 | Підтримка у нормі стану системи водопостачання. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: | 38,300 | 50,000 | 100,000 | 88,800 |  | 277,100 |  |  |
| Завдання 7. Екологічна освіта |  | 1. Проведення еколого-освітніх заходів (конкурсу команд екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»; конкурсів- виставок з аранжування квітів та флористики «Краса рідного краю», «Новорічна композиція», «Різдвяний сувенір»); тренінгів; майстер-класів; виставок; конференцій; громадських слухань; зелених відеотек; конкурсів; вікторин; відзначення «екологічних» дат та ін. із широким залученням місцевих громад; фестивалів; зльотів; краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна». |  | 2020р. |  | Міський відділ освіти міської ради |  | Міський бюджет | 6,100 | 26,700 | - | 3,000 |  | 35,800 | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. |  |
|  |  |  | 2. Проведення рекламно-інформаційних роз’яснювальних заходів. | 2020р. |  |  | УЖКГ міської ради, КП «СКС» | Міський бюджет | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  | 100,000 | Поширення екологічних знань серед населення. |  |
|  |  |  | 3. Підвищення кваліфікації фахівців. | 2020р. |  |  | ТОВ «НВО «С-й Склопластик» | Кошти підприємства | - | 10,000 | - | - |  | 10,000 | Корегування знань, спрямованих на попередження виникнення екологічно-негативного впливу підприємства на довкілля. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: | 31,100 | 61,700 | 25,000 | 28,000 |  | 145,800 |  |  |
| 8. Збереження природно-заповідного фонду. |  |  | 1. Поточний та капітальний ремонт теплиць СМ ЦЕНТУМ за адресою вул.Курчатова.34 | 2020р. |  |  | Відділ освіти міської ради | Міський бюджет | - | - | 300,000 | - |  | 300,000 | Збереження природного різноманіття. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: | - | - | 300,000 | - |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разом: | 18382,966 | 3992,758 | 3259,459 | 2548,493 |  | 28117,976 |  |  |

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фактичне фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів й власних коштів суб’єктів господарювання. При розрахунках використовувались дані щодо фінансування природоохоронних заходів, які були надані суб’єктами господарювання, підрозділами Сєвєродонецької міської ради. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми  28117,976 тис.грн., в т.ч. з міського бюджету 21965,314 тис.грн.

Головними розпорядниками бюджетних коштів є УЖКГ міської ради та відділ освіти міської ради.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона атмосферного повітря. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн. | 3573,522 90,000 3483,522 |
|  | Показник продукту Кількість об’єктів на яких проводяться заходи зі зменшення викидів забруднення атмосферного повітря | шт. | 11 |
|  | Показник ефективності Величина витрат на один об’єкт | тис.грн. | 324,866 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо охорони атмосферного повітря | % | 100 |
| 2. Зменшення впливу виробничих та побутових відходів на довкілля. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис. грн. | 19452,914 19058,914 394,000 |
|  | Показник продукту Кількість об’єктів на яких запроваджуються природоохоронні заходи щодо поводження з відходами | шт. | 15 |
|  | Показник ефективності Вартість впровадження одного заходу | тис.грн. | 1296,86 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо санітарного благополуччя території та благоустрою | % | 100 |
| 3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис. грн. | 2892,040 2214,000 678.040 |
|  | Показник продукту Кількість заходів щодо приведення водних об’єктів у відповідність нормам існуючого законодавства та попередження їх забруднення | шт. | 7 |
|  | Показник ефективності Витрати на один водний об’єкт | грн. | 413,15 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо відродження водних об’єктів, можливості їх використання в рекреативних цілях в повному обсязі та доведення якісних показників до існуючих стандартів та норм | % | 100 |
| 4. Підвищення стійкості екосистем. | Показник витрат Кошти державного бюджету Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис. грн. | 1333,000 590,000 90,000 653,000 |
|  | Показник продукту Кількість заходів з підвищення стійкості екосистем | шт. | 3 |
|  | Показник ефективності Витрати на один захід | тис.грн. | 444,333 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо недопущення подальшого руйнування екосистем | % | 100 |
| 5. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м.Сєвєродонецька та селищ міської ради. | Показник витрат Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн | 143,600 143,600 |
|  | Показник продукту Кількість заходів з покращення стану та попередження забруднення грунтів | шт. | 5 |
|  | Показник ефективності Витрати на реалізацію одного заходу | тис.грн | 28,72 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо охорони грунтів, запобігання їх забрудненню. | % | 100 |
| 6. Моніторинг за забрудненням навколишнього природного середовища. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн | 277,100 76,600 200,500 |
|  | Показник продукту Кількість заходів з моніторингу | шт. | 3 |
|  | Показник ефективності Вітрати на реалізацію одного заходу | тис.грн | 92,367 |
|  | Показник якості Реалізація виконання вимог законодавства щодо проведення моніторингу довкілля | % | 100 |
| 7. Екологічна освіта. | Показник витрат Кошти міського бюджету Кошти суб’єктів господарювання | тис.грн | 145,800 135,800 10,000 |
|  | Показник продукту Кількість заходів | шт. | 3 |
|  | Показник ефективності Вітрати на реалізацію одного заходу | тис.грн | 48,600 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо екологічної освіти, інформування населення та привернення уваги громадськості до екологічних проблем | % | 100 |
| 8. Збереження природно-заповідного фонду. | Показник витрат Кошти міського бюджету | тис.грн | 300,000 300,000 |
|  | Показник продукту Кількість заходів | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Вітрати на реалізацію одного заходу | тис.грн | 300,000 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо екологічної освіти, інформування населення та привернення уваги громадськості до екологічних проблем | % | 100 |

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ, ПІДГОТОВКА ПРОМІЖНИХ , ЩОРІЧНИХ ТА ЗАКЛЮЧНОГО ЗВІТІВ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань підрозділами Сєвєродонецької міської ради та суб’єктами господарювання.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює начальник відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на постійну комісію з питань архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Про виконання Програми складається щорічний звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним.

Секретар ради								Вячеслав ТКАЧУК