СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят дев’ята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4749

03 квітня 2020 року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання «Міської

цільової програми «Утримання

озер м. Сєвєродонецька» на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми «Утримання озер                   м. Сєвєродонецька» на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми «Утримання озер                  м. Сєвєродонецька» на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Додаток

до рішення  79-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 03 квітня 2020 року № 4749

Звіт

про виконання «Міської цільової програми «Утримання озер

м. Сєвєродонецька» на 2019 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2019 рік» (далі - Програма), затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019 р. № 3688 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Житлосервіс «Промінь» та інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану озер Паркове та Чисте у 2019 році здійснено:

- підтримання рівня води в озерах Чисте та Паркове шляхом  оплати спожитої артезіанською свердловиною електроенергії, підкачки води в озера та придбання насосу для подачі води в оз. Чисте.

Проведення біологічної меліорації озер не здійснено через  відсутність                             фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 1129,955 тис. грн. при запланованих 2938,4 тис. грн. (38 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Викона-вець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Підтримання рівня води в озерах Паркове та Чисте | 1. Подача води в оз. Чисте (оплата спожитої артезіанською свердловиною електроенергії) | УЖКГ міськради, КПЖ «Промінь» | Міський бюджет | 199,0 | 376,234 | Виконано |
|  | 2. Подача води в оз. Паркове (оплата спожитої артезіанською свердловиною електроенергії) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 199,0 | 164,4 | Виконано |
|  | 3. Подача води в оз. Паркове та Чисте. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ» |  | 2000,0 | 550,621 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | 4. Придбання насосу для подачі води в оз. Чисте |  |  | 40,4 | 38,7 | Виконано |
| Проведення біологічної меліорації озер Паркове та Чисте | Придбання та запуск в озера молоді білого амура, в т.ч.: оз. Чисте оз. Паркове | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ» |  | 500,0 350,0 150,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 2938,4 | 1129,955 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підтримання рівня води в озерах Паркове та Чисте | Показник витрат: електроенергія на роботу свердловин - оз. Паркове - оз. Чисте | тис. грн. | 199,0 199,0 | 164,4 376,234 | -34,6 +177,234 |
|  | Показник продукту: кількість поданої води свердловинами - оз. Паркове - оз. Чисте | тис.м3 | 100,0 100,0 | 100 100 | - - |
|  | Показник ефективності | тис. грн./ тис.м3 | 2,0 | 2,7 | +0,7 |
|  | Показник якості: збільшення кількості води від об’єму озера | % | до 5 | до 5 | - |
| Придбання насосу для підкачки води в озеро Чисте | Показник витрат | тис. грн. | 40,4 | 38,7 | -1,7 |
|  | Показник продукту: - насос для подачі води | од. | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності | грн./кг | 40,4 | 38,7 | -1,7 |
|  | Показник якості: забезпечення підкачки води в озеро Чисте | % | 100 | 100 |  |

Секретар міської ради 						Вячеслав  ТКАЧУК