СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят дев’ята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4756

03 квітня 2020 року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання

«Міської цільової програми

Збереження і поновлення

зелених насаджень

м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми  збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2019 р.»,   Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання  «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2019 р.» та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Додаток

до рішення 79-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 03 квітня 2020 року № 4756

Звіт

про виконання «Міської цільової програми  збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2019 р.»

«Міська цільова програма збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2019 р.», (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019 р. № 3687 «Про затвердження «Міської цільової програми  збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2019 р.».  Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради,                       КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на     договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на  збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, у 2019 році здійснено:

- поточне утримання зелених насаджень на загальноміських територіях;

- капітальний ремонт зелених насаджень загального користування міста та прилеглих селищ за наступними адресами:  Сквер Площі Перемоги, пр. Гвардійський від                        пр. Центральний до вул. Автомобільна, вул. Новікова, вул. Б. Ліщини,                                          вул. Першотравнева, вул. Менделєєва, вул. Єгорова,  вул. Партизанська, вул. Федоренко, бул. Дружби Народів;

- придбання 20-ти саджанців сакури;

- поточне утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях                     КП «Житлосервіс «Світанок».

Завдання з відновлення квітника та капітального ремонту зелених насаджень на прибудинкових територіях не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 8549,759 тис. грн. при запланованих 9949,2 тис. грн. (86 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поточне утримання зелених насаджень загального користування | 1. Викошування комбінованих газонів газонокосарками | УЖКГ міської ради, КП «СПБта РС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | Міський бюджет | 1200,0 | 690,369 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | 2. Стрижка газонних бордюрів мотокосами |  |  |  |  |  |
|  | 3. Поливання зелених насаджень |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обрізування крон дерев з проріджуванням |  |  |  |  |  |
|  | 5. Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев |  |  |  |  |  |
|  | 6. Видалення порослі дерев, підстригання живих огорож. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Формування крон дерев з проріджуванням |  |  |  |  |  |
|  | 8. Вивіз гілля, зеленої маси |  |  |  |  |  |
|  | 9. Прополювання квітників |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування | 1. Сквер Площі Перемоги | УЖКГ міської ради, КП «СПБта РС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | Міський бюджет | 185,0 | 182,7 | Виконано |
|  | 2. Пр. Гвардійський від пр. Центральний до вул. Автомобільна |  |  | 365,0 | 360,1 | Виконано |
|  | 3. Вул. Новікова |  |  | 1495,0 | 1479,4 | Виконано |
|  | 4. Вул. Б. Ліщини |  |  | 1485,0 | 1466,7 | Виконано |
|  | 5. Вул. Першотравнева |  |  | 469,5 | 464,5 | Виконано |
|  | 6. Вул. Менделєєва |  |  | 588,5 | 582,9 | Виконано |
|  | 7. Вул. Єгорова |  |  | 352,0 | 346,9 | Виконано |
|  | 8. Відновлення квітника на кільцевому роз’їзді вул. Вілєсова, вул. Науки, вул. Донецька |  |  | 195,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 7. Вул. Партизанська |  |  | 702,0 | 692,0 | Виконано |
|  | 8. Вул. Федоренка |  |  | 755,0 | 745,0 | Виконано |
|  | 9. Бул. Дружби народів |  |  | 1495,0 | 1363,2 | Виконано |
|  | 10.Придбання саджанців зелених насаджень (сакури) |  |  | 22,2 | 3,0 | Виконано в межах наданого фінансування |
| Поточне утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях | Переробка та вивезення гілля з прибудинкових територій | УЖКГ міської ради, КП «Житлосе-рвіс «Світанок» | Міський бюджет | 180,0 | 139,9 | Виконано в межах наданого фінансування |
| Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях. | 1. Видалення дерев з розкряжуванням, корчування пнів, вивіз гілля | УЖКГ міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «СПБта РС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | Міський бюджет | 160,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Омолодження старих дерев листяних порід, вивіз гілля |  | Міський бюджет | 300,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 9949,2 | 8519,759 |  |

IV. Отримані результати.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поточне утримання зелених насаджень | Показник витрат | тис. грн. | 1200,0 | 690,369 | -509,631 |
|  | Показник продукту: - формування крон дерев з проріджуванням - обрізування крон дерев з проріджуванням - звалювання аварійних та сухих дерев - видалення порослі дерев - викошування комбінованих газонів газонокосарками - стрижка газонних бордюрів - вивіз гілля, зеленої маси - поливання зелених насаджень (вода) - прополювання квітників - стрижка чагарників - посадка квітників | од. од. од. од. га га т м3 м2 м2 м2 | 100 120 30 15000 33 3 450 700 1110 4000 370 | 142 3,0 36 1300 8,55 0 440 584,97 1560 3000 60 | 42 -117 +6 -13700 -24,45 -3 -10 -115,03 +450 +1000 -310 |
|  | Показник ефективності | тис. грн. | 1200,0 | 690,369 | -509,631 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста | % | 100 | 58 | - |
| Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування міста та прилеглих селищ. | Показник витрат | тис. грн. | 8087,0 | 7689,4 | -419,4 |
|  | Показник продукту: - формування крон та видалення дерев - відновлення квітників - посадка дерев - посадка чагарників - влаштування системи крапельного поливу | од. м2 од. од. м | 3065 420 470 4360 600 | 2248 490 310 3272 600 | -807 +70 -160 -1088 - |
|  | Показник ефективності: збільшення фінансування | тис. грн. | 8087,0 | 7689,4 | -419,4 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста та селищ | % | 100 | 95,0 | - |
| Поточне утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях | Показник витрат | тис. грн. | 180,0 | 139,9 | - 40,1 |
|  | Показник продукту: вивіз гілля | м3 | 939 | 939 | - |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./м3 | 0,19 | 0,15 | -0,04 |
|  | Показник якості: задовільний санітарний стан прибудинкових територій | % | 100 | 100 | - |

Секретар  міської ради                                              	Вячеслав ТКАЧУК