## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ №549

«24» квітня 2012 р.

м. Сєвєродонецьк

## «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.»

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції підприємств, організацій, закладів, з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр., виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Заходи по підготовці житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. (додаток 1).

2. Затвердити склад Штабу по контролю за ходом виконання Заходів по підготовці житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. (додаток 2).

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за ходом підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. покласти на заступника міського голови П.Г. Чернишина; об’єктів охорони здоров,я, учбових, дошкільних, спортивних закладів та установ культури на заступника міського голови С.Ф. Терьошина.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від 24 квітня 2012 р. № 549

З А Х О Д И

по підготовці житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2012-2013 рр.

| №з\п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Відповідальні | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» Виконання робіт по налагодженню належного функціонування систем теплопостачання у житлових будинках: - у 20-му кварталі: вул. Леніна, 35,33Б; вул. Сметаніна, 20; пр. Радянський, 6,8; вул. Першотравнева, 3; - у 30-му кварталі: вул. Горького, 19,23; - у 54-му кварталі: пр. Гвардійський, 23б; вул. Донецька,42,44а,46а; вул. Гагаріна, 52; пр. Радянський, 51; - у 49-му кварталі: пр. Радянський, 39; вул. Федоренко, 16, 18,; вул. Гагаріна,41; - у 18-му кварталі: вул. Енергетиків, 21; вул. Першотравнева, 20в; - у 18А кварталі: вул. Гоголя, 17; - у 50-му кварталі: вул. Донецька, 38; вул. Федоренко, 30; вул. Мендєлєєва, 47; вул. Гагаріна, 59; - у 56-му кварталі: вул. Гагаріна, 14; - у 32-му кварталі: вул. Єгорова, 13; - у 25-му кварталі: вул. Єгорова, 19; - у 27-му кварталі: вул. Горького, 15; - у 52-му кварталі: пр. Гвардійський, 49А; - у 11-му кварталі: вул. Леніна,14а; - у 59-му кварталі: вул. Маяковського, 5; - Промзона: вул. Силікатна, 3. |  |  | Грицишин В.О. Сірік Ю.М. |  |
|  | КП «Сєвєродродонецьк- теплокомуненерго» та КП «Сєвєродонецькі теплові мрежі» Виконання робіт по налагодженню належного функціонування систем теплопостачання у житлових будинках: - у 78-му кварталі: вул. Новікова, 13,15,15а; - у 75-му кварталі: вул. Гагаріна, 95, 101; ш. Будівельників, 3, 5а, 7, 9, 13; - у 36-му кварталі: МЖК «Мрія», 3; - у 79-му кварталі: вул. Курчатова, 1; - у 80-му кварталі: вул. Курчатова, 11а; - у 82-му кварталі: вул. Новікова, 23, 23б, 19; - у 84-му кварталі: пр. Гвардійський, 77а. |  |  | Анпілогов Д.В. Сірік Ю.М. |  |
|  | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» директор Сірік Ю.М. тел. 5-14-96 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 756 | Сірік Ю.М. |  |
| 2. | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 20/756 | -//- |  |
| 3. | Ремонт систем опалення | сист. | 756 | -//- |  |
| 4. | Заміна труб | п.м. | 6540 | -//- |  |
| 5. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 1600 350 1250 | -//- |  |
| 6. | Заміна та встановлення брудників | од. | 9 | -//- |  |
| 7. | Встановлення звужувальних пристроїв | од. | 12 | -//- |  |
| 8. | Інші витрати | тис. грн | 20,0 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 465,0 |  |  |
|  | ДП “Сєвєродонецька ТЕЦ” Директор Грицишин В.О. тел. 4-24-18, 4-33-04 термін виконання: квітень-жовтень І. ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ |  |  |  |  |
| 1. | Заміна дефектних ділянок трубопроводів: а) прокладка нової теплотраси в мікрорайоні № 49Б від теплотраси по пр. Радянському; б) заміна ділянки теплотраси з Ду200 на Ду250 по вул. Шевченко на перехресті з вул. Леніна; в) перерозподіл теплового навантаження споживачів мікрорайонів № 50,54, запитаних від 2-го опалювального району. | м.п. | 2000 | Заступник головного інженера-начальник теплових мереж Приваленков О.С. |  |
| 2. | Ремонт запірної арматури та заміну непридатної до використання на нову | од. | 400 (56) | -//- |  |
| 3. | Ремонт сальникових компенсаторів | од. | 80 | -//- |  |
| 4. | Виконання гідравлічних іспитів теплових мереж на щільність та міцність | км | 109,8 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 1766,5 |  |  |
|  | КП «Сєвєродонецьк- теплокомуненерго» Директор Анпілогов Д.В. тел. 3-13-43 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
|  | І. ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ Котельня 83 мкр. |  |  |  |  |
|  | Ремонт котла КВГМ-30-150 № 1 | од. | 1 | Анпілогов Д.В. |  |
|  | Ремонт котла КВГМ-30-150 № 2 | од. | 1 | -//- |  |
|  | Ремонт котла КВГМ-30-150 № 3 | од. | 1 | -//- |  |
|  | Ремонт насосів | од. | 23 | -//- |  |
|  | Ремонт запірної арматури | од. | 270 | -//- |  |
|  | Ремонт димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 | -//- |  |
|  | Ремонт димоходів котельні | м | 25 | -//- |  |
|  | П. ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ Котельня 71 мкр. |  |  |  |  |
|  | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 | од. | 1 | -//- |  |
|  | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 | од. | 1 | -//- |  |
|  | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 | од. | 1 | -//- |  |
|  | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 | од. | 1 | -//- |  |
|  | Ремонт димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 8 | -//- |  |
|  | Ремонт насосів | од. | 17 | -//- |  |
|  | Ремонт запірної арматури | од. | 98 | -//- |  |
|  | Ремонт димоходів котельні | м | 25 | -//- |  |
|  | Ш. ЦЕНТРАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ (ЦТП) мкр.№№69,73,75,76,77,78,79,82,83, МЖК «Мрія» | од. | 10 |  |  |
|  | Ремонт водопідігрівачів | од. | 156 | -//- |  |
|  | Ремонт насосів | од. | 52 | -//- |  |
|  | Ремонт запірної арматури | од. | 827 | -//- |  |
|  | ІУ. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Ремонт колекторів: вул. Вілєсова; пр. Космонавтів; ш. Будівельників; мкр. №№ 52,73, 75-84. | км | 51,5 | -//- |  |
|  | Ремонт теплокамер, очищення | од. | 140 | -//- |  |
|  | Ремонт сальникових компенсаторів | од. | 120 | -//- |  |
|  | Заміна запірної арматури | од. | 102 | -//- |  |
|  | Заміна трубопроводу гарячої води та центрального опалення від буд. № 5 по вул. Курчатова: Ду-80 мм Ду-150 мм | м | 40 | -//- |  |
|  | Заміна трубопроводу гарячої води до буд. № 3 по вул. Курчатова до будинку №1 Ду-80 мм | м | 50 | -//- |  |
|  | Заміна трубопроводу центрального опалення від будинку № 106 по вул. Гагаріна Ду- 80 мм | м | 30 | -//- |  |
|  | Заміна трубопроводу гарячої води та центрального опалення між будинками № 59а та 59 б по пр. Гвардійському: Ду-80 мм Ду 50мм | м | 200 | -//- |  |
|  | 1У. ГІДРОВИПРОБУВАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ОПАЛЕННЯ | км | 34 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 798,4 |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Світанок» директор Антоненко П.В. тел. 2-81-78 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 128 | Головний інженер Чістенко Л.А. |  |
| 2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 556 44 | -//- |  |
| 3. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 6 24 | -//- -//- |  |
| 4. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 76/6000 | -//- |  |
| 5. | Ремонт шиферної покрівлі | -//- | 7/20 | -//- |  |
| 6. | Ремонт під’їздів | од. | 33 | -//- |  |
| 7. | Скління вікон | м2 | 35 | -//- |  |
| 8. | Ремонт оголовків | буд./од. | 6/15 | -//- |  |
| 9. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 11/350 | -//- |  |
| 10. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 9/547 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 1060,7 |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Промінь» директор Коваленко К.В. тел. 3-42-94 термін виконання: квітень-жовтень |  |  | Коваленко К.В. |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 47 | -//- |  |
| 2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 211 89 | -//- |  |
| 3. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 4 30 | -//- -//- |  |
| 4. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 26/1270 | -//- |  |
| 5. | Ремонт під’їздів | од. | 17 | -//- |  |
| 6. | Скління вікон | м2 | 50 | -//- |  |
| 7. | Ремонт оголовків | од. | 23 | -//- |  |
| 8. | Фарбування цоколю | буд./м2 | 4/1158 | -//- |  |
| 9. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 8/68,5 | -//- |  |
| 10. | Закриття сміттєкамер | од. | 8 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 747,95 |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Евріка» директор Дроботов Г.П. тел. 5-43-05 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 70 | Дроботов Г.П. |  |
| 2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 80 - | -//- |  |
| 3. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 5 20 | -//- -//- |  |
| 4. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 20/800 | -//- |  |
| 5. | Скління вікон | м2 | 15 | -//- |  |
| 6. | Ремонт під'їздів | од. | 14 | -//- |  |
| 7. | Ремонт оголовків | буд./огол. | 3/18 | -//- |  |
| 8. | Ремонт відмостки | буд\м2 | 1\30 | -//- |  |
| 9. | Ремонт та фарбування цоколю | буд.\м2 | 3\120 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 728,0 |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Ритм» директор Мамаєв О.В. тел. 4-43-96 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 218 | Мамаєв О.В. |  |
| 2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 500 200 | Попова О.П. |  |
| 3. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 13 36 | -//- |  |
| 4. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 36/2474 | Коротких О.Ф. |  |
| 5. | Ремонт шиферної покрівлі | -//- | 9/306 | -//- |  |
| 6. | Ремонт під’їздів | од. | 34 | Фоменко В.В. |  |
| 7. | Скління вікон | м2 | 57 | -//- |  |
| 8. | Ремонт оголовків | буд./огол. | 12/27 | -//- |  |
| 9. | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 8 | -//- |  |
| 10. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 7/890 | -//- |  |
| 11. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 7/1020 | -//- |  |
| 12. | Закриття підвалів | од. | 6 | -//- |  |
| 13. | Ремонт та закриття сміттєкамер | од. | 6 | -//- |  |
| 14. | Фарбування газового колектору | буд. | 10 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 1791,0 |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Добробут» Директор Несмашний В.О. тел. 4-41-07, 4-35-14 термін виконання: квітень - жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 263 | Несмашний В.О. |  |
| 2. | Заміна труб | п.м. | 160 | -//- |  |
| 3. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 5 30 | -//- -//- |  |
| 4. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 14/2400 | -//- |  |
| 5. | Ремонт шиферної покрівлі | -//- | 35/2300 | -//- |  |
| 6. | Ремонт під’їздів | од. | 50 | -//- |  |
| 7. | Скління вікон | м2 | 30 | -//- |  |
| 8. | Ремонт оголовків | буд./огол. | 5/15 | -//- |  |
| 9. | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 15 | -//- |  |
| 10. | Закриття підвалів | од. | 10 | -//- |  |
| 11. | Закриття сміттєкамер | од. | 3 | -//- |  |
| 12. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 13/1100 | -//- |  |
| 13. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10/1000 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 273,4 |  |  |
|  | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «ЛУЧ» керуючий Аністратенко О.В. тел. 2-10-62 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 30 | Аністратенко О.В. |  |
| 2. | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 29 | -//- |  |
| 3. | Ремонт систем опалення | -//- | 30 | -//- |  |
| 4. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 500 | -//- |  |
| 5. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. | 306 6 300 | -//- |  |
| 6. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 10/2000 | -//- |  |
| 7. | Заміна грязьовиків | од. | 2 | -//- |  |
| 8. | Ремонт під’їздів | од. | 11 | -//- |  |
| 9. | Скління вікон | м2 | 50 | -//- |  |
| 10. | Ремонт оголовків | од. | 4 | -//- |  |
| 11. | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 10 | -//- |  |
| 12. | Закриття сміттєкамер | од. | 5 | -//- |  |
| 13. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 2/368 | -//- |  |
| 14. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 11\205 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 467,0 |  |  |
|  | ОСББ «СХІД-2» вул. Маяковського, 5а 2-й під’їзд Керуючий Аністратенко О.В. тел. 2-01-62 |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Аністратенко О.В. |  |
|  | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 1 | -//- |  |
|  | Ремонт системи опалення | сист. | 1 | -//- |  |
|  | Заміна запірної арматури: вентилів | од. | 2 | -//- |  |
|  | Ремонт рулонної покрівлі | м2 | 100 | -//- |  |
|  | Ремонт та фарбування цоколю | м2 | 75 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 12,0 |  |  |
|  | ОСББ «Берегиня» вул. Науки 3 Голова правління Холодова В.О. тел. 2-43-96; термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Холодова В.О. |  |
| 2. | Скління вікон на сходових клітинах у під’їздах | м2 | 10 | -//- |  |
| 3. | Ремонт під’їздів (фарбування стін) | од. | 4 | -//- |  |
| 4. | Витрати | тис. грн | 24,2 |  |  |
|  | ОСББ «пр. Гвардійський 48» відповідальний Надточій В.І. тел. 2-33-05 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Надточій В.І. |  |
| 2. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 2 | -//- |  |
| 3. | Заміна труб | п.м. | 15 | -//- |  |
| 4. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 30 | -//- |  |
| 5. | Ремонт під’їздів | од. | 2 | -//- |  |
| 6, | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. | 30 - 30 | -//- |  |
| 5, | Скління вікон | м2 | 10 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 25,5 |  |  |
|  | ОСББ «Наука-Центр» вул. Науки, 3а відп. Скоробогатова М.В. тел. 2-55-03 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Скоробогатова М.В. |  |
| 2. | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 1 | -//- |  |
| 3. | Заміна труб | п.м. | 30 | -//- |  |
| 4. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 88 | -//- |  |
| 5. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 40 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 10,8 |  |  |
|  | ОСББ «Сєвєродонецька Надія» керуючий Холодова В.О. вул. Науки 3-20 тел 2-43-96 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Холодова В.О. |  |
| 2. | Ремонт під’їздів | од. | 1 | -//- |  |
| 3. | Скління вікон | м2 | 25 | -//- |  |
| 4. | Ремонт і заміна зливостоку у 2-му під’їзді | п.м. | 7,0 | -//- |  |
| 5. | Ремонт плити над ганком 3-го під’їзду | од. | 1,0 | -//- |  |
| 6. | Заміна засувок на рамках управління | од. | 6,0 | -//- |  |
| 7. | Ремонт елеваторних вузлів | од. | 3,0 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 26,0 |  |  |
|  | ОСББ «Мир-20» відп. Шикалов Г.І. вул. Єгорова 20 тел. 70-21-03 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Опресування системи опалення | сист. | 1 | Шикалов Г.І. |  |
| 2. | Заготівля піску | м3 | 0,5 | -//- |  |
| 3. | Закриття виходів на дах | од. | 2 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 0,2 |  |  |
|  | ОСББ «Я.В.А.» Голова правління Язвенко В.О. ш. Будівельників 21 тел. 5-30-27, 5-22-90 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Язвенко В.О. |  |
| 2. | Промивка та опресування системи опалення | сист. | 1 | -//- |  |
| 3. | Заміна запірної арматури: а) вентилі | од. | 20 | -//- |  |
| 4. | Заміна труб | п.м. | 100 | -//- |  |
| 5. | Ремонт рулонної покрівлі козирків над під’їздами | од | 5 | -//- |  |
| 6. | Скління вікон | м2 | 5 | -//- |  |
| 7. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 20,0 |  |  |
|  | ОСББ «Новікова, 23» Голова правління Годько Л.М. вул. Новікова, 23 тел. моб. 0664945650 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Годько Л.М. |  |
| 2. | Промивка та опресування систем опалення | сист. | 1 | -//- |  |
| 3. | Заміна руб | п.м. | 50 | -//- |  |
| 4. | Заміна запірної арматури: вентилі | од. | 10 | -//- |  |
| 5. | Ремонт рулонної покрівлі козирків над входом у під’їзд | од. | 3 | -//- |  |
| 6. | Скління вікон | м2 | 5 | -//- |  |
| 7. | Закриття виходів на покрівлю | од. | 3 | -//- |  |
| 8. | Ремонт сміттєкамер | од. | 3 | -//- |  |
| 9. | Ремонт відмостки | м2 | 5 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 10,0 |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Злагода» Директор Стародубцева С.Ю. тел. 3-11-02 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 53 | Стародубцева С.Ю. |  |
| 2. | Заміна труб | п.м. | 255 | -//- |  |
| 3. | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 3 52 | -//- -//- |  |
| 4. | Ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 24/1600 | -//- |  |
| 5. | Ремонт під’їздів | од. | 18 | -//- |  |
| 6. | Скління вікон | м2 | 18 | -//- |  |
| 7. | Ремонт оголовків | буд./огол. | 5/18 | -//- |  |
| 8. | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 15 | -//- |  |
| 9. | Закриття підвалів | од. | 15 | -//- |  |
| 10. | Закриття сміттєкамер | од. | 10 | -//- |  |
| 11. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 1/425 | -//- |  |
| 12. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10/60 | -//- |  |
| 13. | Встановлення металевих дверей в під’їздах,підвалах | од. | 2 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 453,3 |  |  |
|  | ОСББ «СімА» Голова правління Подоляка О.О. вул. Курчатова, 7А термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Подоляка О.О. |  |
| 2. | Промивка та опресування системи опалення | сист. | 1 | -\\- |  |
| 3. | Заміна трубопроводів холодного водопостачання | м.п. | 130 | -\\- |  |
| 4. | Заміна трубопроводів Гарячого водопостачання | м.п. | 20 | -\\- |  |
| 5. | Заміна запірної арматури: вентилів | од. | 50 | -\\- |  |
| 6. | Скління вікон | м2 | 2 | -\\- |  |
| 7. | Ремонт під’їздів | од. | 2 | -\\- |  |
| 8. | Ремонт покрівлі | м2 | 60 | -\\- |  |
|  | Витрати | Тис. грн. | 57,0 |  |  |
|  | Сєвєродонецьке виробниче Управління підземного зберігання газу начальник Головко Ю.О. тел. 4-13-62, 4-03-66 термін виконання: травень-серпень |  |  |  |  |
| 1. | вул. Ломоносова, 21 вул. Горького, 45 Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 2 | Начальник служби ЕВП О.М.Момот |  |
| 2. | Ревізія запірної арматури | од. | 6 | -//- |  |
| 3. | Ремонт теплоізоляції трубопроводу гарячої води | м.п. | 30 | -//- |  |
| 4. | Заміна засувки холодної води | од. | 1 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 5,4 |  |  |
|  | ВАТ “Сєвєродонецький Хімремонт” Голова правління Кохно М.В. тел. 71-27-34, 2-88-61 термін виконання: серпень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | вул. Ломоносова, 17б |  |  |  |  |
|  | Ремонт м'якої покрівлі | м2 | 250 | Завідувач гуртожитку І.П. Пономаренко |  |
|  | Опресовування системи опалення | сист. | 1 | -//- |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 6 | -//- |  |
|  | Заміна запірної арматури на стояках опалення | од. | 164 | -//- |  |
| 2. | вул. Маяковського, 16 |  |  | -//- |  |
|  | Ремонт віконних рам в місцях загального користування | м2 | 14 | -//- |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 4 | -//- |  |
|  | опресовування системи опалення |  | 1 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 7,14 |  |  |
|  | ТОВ “ТАУН СЕРВІС” Генеральний директорТарабановський М.М. тел. 4-01-33 термін виконання: березень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Улаштування вентиляції на свердловинах №№ 26Б,26,47 | од. | 3 | Головний механік Дубовик Ю.М. |  |
| 2. | Ремонт будівельної конструкції свердловини № 1 | од. | 1 | -//- |  |
| 3. | Ремонт м'якої покрівлі підсобного приміщення Замулівського водозабору. | м2 | 40 | -//- |  |
| 4. | Заміна утеплювача на дільниці трубопроводу опалення Замулівського водозабору 2-го підйому | м | 180 | -//- |  |
| 5. | Ремонт насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях | од. | 4 | -//- |  |
| 6. | Заміна запірної арматури на підвищувальних насосних станціях | од. | 18 | -//- |  |
| 7. | Ревізія запірної арматури на каналізаційних насосних станціях | од. | 6 | -//- |  |
| 8. | Капітальний ремонт будівлі підвищувальної насосної станції: пр. Гвардійський 59 | од. | 1 | -//- |  |
| 9. | Заміна, ревізія пожежних гідрантів | од. | 32 | Начальник служби ВіКМ Шевченко В.В. |  |
| 10. | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 20 | -//- |  |
| 11. | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 40 | -//- |  |
| 12. | Чистка колодязів на водопровідних мережах | од. | 30 | -//- |  |
| 13. | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 | -//- |  |
| 14. | Заміна водопровідних колонок (м. Сиротине) | од. | 4 | -//- |  |
| 15. | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 25 | -//- |  |
| 16. | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 70 | -//- |  |
| 17. | Гідродінамічна промивка каналізаційних мереж | м.п. | 4000 | -//- |  |
| 18. | Ремонт воріт кабіни трансформаторів Т-1,Т-2 Щедрищевського водозабору | од. | 2 | Головний механік Дубовік Ю.М. |  |
| 19. | Заміна світильників в машзал Щедрищевського водозабору | од. | 5 | Головний енергетик Гриценко Ю.Д. |  |
| 20. | Ремонт напірного каналізаційного колектора від КНС -1 | од. | 1 | Начальник служби ВіКМ Шевченко В.В. |  |
| 21. | Ремонт (заміна ділянки) водопровідних мереж: Ду - 200 м.п.; Ду 63 – 100 м.п.; вул. Маяковського, 25а (69м), пр. Гвардійський, 55Б (73м), вул. Курчатова, 8 (17м), пр. Гвардійський, 63-65 (30м), пр. Радянський – вул. Маяковського (20м), вул. Донецька, 37 (70м). | м.п. | 300 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 413,151 |  |  |
|  | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» Директор Дмітрієва А.Л. тел. 3-13-54 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка механізмів та прибиральної техніки | од. | 7 | Колтунов Є.І. |  |
| 2. | Заготівля піщано-соляної сміши для посипання автодоріг | тон | 1000 | Кравцов О.В. |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 110,0 |  |  |
|  | Об’єкти Управління охорони здоров’я міської ради начальник Водяник Р.В. тел. 70-24-05, 4-05-51 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
|  | На всіх об'єктах ремонт, опресовування систем теплозабезпечення. Ремонт систем гарячого та холодного водозабезпечення, ремонт покрівель |  |  |  |  |
| 1. | Пологове відділення |  |  | Водяник Р.В. |  |
| 2. | Протитуберкульозне відділення |  |  | -//- |  |
| 3. | Відділення профілактики |  |  | -//- |  |
| 4. | Хірургічний корпус ( вул. Сметаніна, 5) |  |  | -//- |  |
| 5. | Поліклініка №1 |  |  | -//- |  |
| 6. | Прибудова до поліклініки №1 |  |  | -//- |  |
| 7. | Патанатомічне бюро |  |  | -//- |  |
| 8. | Психоневрологічне відділення |  |  | -//- |  |
| 9. | Господарська служба |  |  | -//- |  |
| 10. | Господарська комора, гаражі |  |  | -//- |  |
| 11. | Шкіряно-венерологічне відділення |  |  | -//- |  |
| 12. | Відділення швидкої медичної допомоги |  |  | -//- |  |
| 13. | Гаражі відділення швидкої медичної допомоги |  |  | -//- |  |
| 14. | Стоматологічна поліклініка |  |  | -//- |  |
| 15. | Гаражі стоматологічної поліклініки |  |  | -//- |  |
| 16. | Дитяча поліклініка № 1 |  |  | -//- |  |
| 17. | Інфекційне відділення дл дорослих |  |  | -//- |  |
| 18. | Дитяче соматичне відділення |  |  | -//- |  |
| 19. | Харчоблок (аварійна служба) |  |  | -//- |  |
| 20. | Хірургічний корпус (вул. Єгорова, 2б) |  |  | -//- |  |
| 21. | Харчоблок |  |  | -//- |  |
| 22. | Терапевтичний корпус |  |  | -//- |  |
| 23. | Адміністративний корпус |  |  | -//- |  |
| 24. | Водолікарня |  |  | -//- |  |
| 25. | Бактеріологічна лабораторія |  |  | -//- |  |
| 26. | Дезкамера |  |  | -//- |  |
| 27. | Гаражі на 5 автомашин |  |  | -//- |  |
| 28. | Бокс на 3 гаража |  |  | -//- |  |
| 29. | Головний корпус |  |  | -//- |  |
| 30. | Комора, котельня № 3 |  |  | -//- |  |
| 31. | Котельня № 4 |  |  | -//- |  |
| 32. | Міні-котельня пологового будинку |  |  | -//- |  |
| 33. | Поліклініка №2 |  |  | -//- |  |
| 34. | ФАП при п\к № 1 (п. Сиротине) |  |  | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 400,0 |  |  |
|  | Об’єкти відділу культури міської ради відп. Лішик О.П. тел. 70-27-34, 4-32-05 термін виконання: травень-вересень |  |  | Лішик О.П. |  |
| 1 | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» проспект Хіміків, 28 тел. 4-42-00 |  |  | Гринько Олена Володимирівна |  |
|  | Провести очищення брудника у рамці управління будівлі закладу | - |  | -//- |  |
|  | Провести набивку сальників, перевірити та провести ізоляцію рамок управління | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | Провести гідравлічне опалювальних систем випробування | тис. грн. | 0,5 | -//- |  |
|  | Повести промивання теплових мереж центральних теплових пунктів систем теплопостачання | - |  | -//- |  |
|  | Провести планове шурфування (розкриття ґрунту для контролю стану підземних теплопроводів, теплоізоляційних і будівельних конструкцій теплових мереж) | - |  | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 0,6 |  |  |
| 2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №2» вул. Гагаріна , 90-А тел. 3-51-09 |  |  | Мєтьолкін Геннадій Григорович |  |
|  | Ревізія та очистка брудника | - |  |  |  |
|  | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Промивка внутрішньої системи опалення водою | - |  | -//- |  |
|  | Проведення гідравлічного випробування | - |  | -//- |  |
|  | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,3 | -//- |  |
|  | Повірка теплолічильника | тис. грн. | 1,9 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 2,4 |  |  |
| 3 | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» тел. 4-10-50 |  |  | Кішко Олена Леонідівна |  |
|  | Фарбування зовнішніх рам вікон | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Заміна віконних блоків, ремонт вхідних дверей | тис. грн. | 40,0 | -//- |  |
|  | Фарбування внутрішніх будинкових інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Гідравлічне випробування системи опалення | - |  | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 40,4 |  |  |
| 4 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б.Курлата» вул. Курчатова, 17 тел. 2-79-87 |  |  | Олейник Вікторія Василівна |  |
|  | Ревізія регістрів та фарбування внутрішніх інженерних комунікац ій | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 0,4 |  |  |
| 5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей вул. Вілєсова, 6 тел. 2-70-53 |  |  | Шматько Ольга Трохимівна |  |
|  | Ревізія регістрів та фарбування внутрішніх інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 0,3 |  |  |
| 6 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» проспект Радянський, 54 тел. 4-01-93 |  |  | Чуйкова Наталія Анатолівна |  |
|  | Скління вікон | тис. грн. | 0,3 | -//- |  |
|  | Проведення зварюваних робіт | тис. грн. | 0,3 | -//- |  |
|  | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Фарбування | тис. грн. | 0,5 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 1,3 |  |  |
| 7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» проспект Хіміків, 13 тел. 4-41-59 |  |  | Цапріка Маргарита Дмитрівна |  |
|  | Ревізія запірної арматури, елеватора, перевірка сопла та чищення грязьовика | тис. грн. | 0,3 | -//- |  |
|  | - Зварювальні роботи | тис. грн. | 0,5 | -//- |  |
|  | - Фарбування | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
|  | Повірка теплолічильника | тис. грн. | 1,9 | -//- |  |
|  | Гідравлічне випробування системи опалення | - |  | -//- |  |
|  | Вимивання внутрішньої системи опалення водою | - |  | -//--- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 3,0 |  |  |
| 8 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» вул. Гагаріна, 90-а/1 тел. 3-10-03 |  |  | Шматко Леонід Євгенович |  |
|  | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | - | -//- |  |
|  | Часткова ревізія регістрів системи опалення | тис. грн. | 0,3 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 0,4 |  |  |
| 9 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» вул. Курчатова, 17 тел. 2-05-83 |  |  | Чернобай Яна Олександрівна |  |
|  | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 0,1 |  |  |
| 10 | КЗ «Сєвєродонецький міський театр драми», вул. Леніна, 21 тел. 4-31-18 |  |  | Суханова Ірина Сергіївна |  |
|  | Ревізія і ремонт запірної арматури та елеваторного вузла | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | роботи по ремонту і частковій заміні зношених ділянок внутрішніх трубопроводів і опалювальних приладів | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | фарбування окремих ділянок внутрішніх трубопроводів, опалювальних приладів і елеваторного вузла | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | частковий ремонт і фарбування віконних рам і дверних блоків, а також, слухових вікон горища | тис. грн. | 0,1 | -//- |  |
|  | гідравлічний іспит системи опалення | тис. грн. | 1,3 | -//- |  |
|  | ущільнення віконних і дверних отворів | тис. грн. | 0,15 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 1,85 |  |  |
|  | Всього витрати |  | 50,75 |  |  |
|  | Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс «Юність» Відп. Полупан С.О. Тел. 3-00-63 Вул. Гагаріна 115а Термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт даху | м2 | 100 | Полупан С.О. |  |
| 2. | Заміна скла у вікнах | м2 | 20 | -//- |  |
| 3. | Поточний ремонт дверей та вікон | од. | 10 | -//- |  |
| 4. | Роботи водопровідно-каналізаційні | тис.грн | 5,0 | -//- |  |
| 5. | Поточний ремонт опалюваної системи | тис. грн. | 5,0 | -//- |  |
|  | Витрати | тис.грн. | 32,0 |  |  |
|  | ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ) В.о. директора Волошина В.О. тел. 4-31-37, 4-02-70, 4-21-77 пр. Радянський 17 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Частковий ремонт покрівлі, учбово-виробничого корпусу, майстерні, гуртожитку, пр. Радянський, 22 | м2 | 700 | Заступник директора з АГЧ Турлак Л.В. |  |
| 2. | Ремонт опалювальної системи учбового корпусу № 1,2,3; майстерні, гуртожитку. | п.м. | 500 | -//- |  |
| 3. | Опресування опалювальної системи | тис. грн. | 20,0 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 240,0 |  |  |
|  | Вище професійне училище № 92 (ВПУ № 92) Директор Ліщішин М.В. тел. 2-76-91, 2-77-03 вул. Новікова, 6 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Промивка та опресовування опалювальної системи та теплопункту по вул. Новікова, 6 та Маяковського, 22 | од. (корпуса) | 5 | Ліщішин М.В. |  |
| 2. | Ремонт кабінетів ВПУ №92 | од. | 14 | -//- |  |
| 3. | Ремонт кімнат у гуртожитку | од. | 18 | -//- |  |
| 4. | Ревізія запірної арматури інженерних комунікацій | од (корпуса) | 5 | -//- |  |
| 5. | Частковий ремонт покрівель | м2 | 230 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 60,4 |  |  |
|  | Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей (СПБЛ) Директор Гречишкін Б.Я. вул. Маяковського, 18 тел. 4-22-92, 4-51-72 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт покрівлі навчального корпусу | м2 | 110 | Гречишкін Б.Я. |  |
| 2. | Ремонт м'якої покрівлі майстерень | м2 | 75 | -//- |  |
| 3. | Цегляна кладка парапетів | м2 | 3 | -//- |  |
| 4. | Заміна трубопроводів опалювання у гуртожитку | м.п. | 30 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 89,0 |  |  |
|  | Сєвєродонецький професійний ліцей (СПЛ) Директор Харьковський В.А. термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м | 30 | Харьковський В.А. |  |
| 2. | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 10 | -//- |  |
| 3. | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку | м2 | 100 | -//- |  |
| 4. | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі | м2 | 110 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 20,0 |  |  |
|  | Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк директор Поркуян О.В. тел. 4-03-42, 2-90-12 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт опалюваних систем учбових корпусів та гуртожитку студентів | тис. грн. | 89,0 | Поркуян О.В. |  |
| 2. | Ремонт холодного водопостачання та водовідведення | тис. грн. | 63,0 | -//- |  |
| 3. | Скління та утеплення | тис. грн. | 3,9 | -//- |  |
| 4. | Ремонтно-будівельні поточні ремонти | тис. грн. | 35,0 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 210,7 |  |  |
|  | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко» директор Гузєєв В.О. вул. Маяковського, 19а тел. 2-76-68 термін виконання: квітень-жовтень |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт стельових плит | м2 | 450 | Гузєєв В.О. |  |
| 2. | Ремонт конструкцій опорних ферм ванної басейну | п.м. | 60 | -//- |  |
| 3. | Капітальний ремонт фасаду лівої частини споруди | м2 | 155 | -//- |  |
| 4. | Заміна вікон центрального фасаду споруди | м 2 | 57 | -//- |  |
| 5. | Капітальний ремонт опалювальної системи правого крила | од. | 1 | -//- |  |
| 6. | Капітальний ремонт системи каналізації | п.м. | 17 | -//- |  |
| 7. | Капітальний ремонт центрального фасаду споруди | од. | 68 | -//- |  |
| 8. | Капітальний ремонт балкона у ванні басейну зі заміною опір та рулонного покриття для пола | м2 | 108 | -//- |  |
| 9. | Капітальний ремонт відмостки будівлі споруди | м.п. | 65 | -//- |  |
| 10. | Поточний ремонт приміщень (побілка,фарбування) | м2 | 250 | -//- |  |
| 11. | Заміна плитки у ванні басейну | м2 | 20 | -//- |  |
| 12. | Заміна пластикових панелей | м2 | 100 | -//- |  |
| 13. | Ревізія насосів фільтраційної системи | од. | 2 | -//- |  |
| 14. | Ревізія запірної арматури | од. | 15 | -//- |  |
| 15. | Ревізія електрообладнання | од. | 12 | -//- |  |
|  | Витрати: | тис. грн. | 2814,71 |  |  |
|  | Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради директор Ханювченко В.І. вул. Федоренка, 33 тел. 4-13-25 термін виконання: квітень-жовтень |  |  | Ханювченко В.І. |  |
| 1. | ДЮСШ № 1 |  |  | Чеботарьов Е.В. |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 2850 | -//- |  |
|  | Ремонт опалювальної системи (заміна радіаторів, труб) | п.м | 210 | -//- |  |
|  | Ремонт спортивних залів та підсобних приміщень | м2 | 37100 | -//- |  |
|  | Ремонт карнизу та сходинок | тис. грн. | 2,3 | -//- |  |
|  | Ремонт системи водопостачання | п.м | 60 | -//- |  |
|  | Заміна скляних вітражів | од. | 96 | -//- |  |
|  | Ремонт електроосвітлення | тис. грн.. | 2,63 | -//- |  |
|  | Опресування системи опалення споруди | сист. | 1 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 172,560 |  |  |
| 2. | ДЮСШ № 2 |  |  | Ковбасюк О.О. |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 200 | -//- |  |
|  | Ремонт електромереж, електрообладнання | тис. грн. | 0,6 | -//- |  |
|  | Ремонт спортивних залів | м2 | 2500 | -//- |  |
|  | Ремонт огорожі стадіону | м | 411 | -//- |  |
|  | Ремонт штучного футбольного поля | п.м. | 20,0 | -//- |  |
|  | Ремонт огорожі городошної площі та тирсового футбольного поля | п.м. | 20,0 | -//- |  |
|  | Агротехнічні роботи на газонному покритті футбольного поля | тис. грн. | 1,6 | -//- |  |
|  | Ремонт крильця Будинку Фізкультури | м2 | 24 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 106,0 |  |  |
| 3. | ДЮСШ № 3 |  |  | Левченко М.В. |  |
|  | Ремонт вікон, часткова заміна скла | м2 | 20,8 | -//- |  |
|  | Ремонт опалювальної системи (заміна радіаторів, труб) | п.м | 110 | -//- |  |
|  | Ремонт спортивних залів | тис. грн. | 2,2 | -//- |  |
|  | Ремонт фасаду споруди | тис. грн. | 0,09 | -//- |  |
|  | Встановлення автоматів на електроводонагрівачі | од. | 5 | -//- |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 1000 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 42,915 |  |  |
| 4. | Льодовий Палац спорту |  |  | Непочатов В.В. |  |
|  | Ремонт опалювальної системи | м2 | 56 | -//- |  |
|  | Ремонт спортивної зали | м2 | 397 | -//- |  |
|  | Ремонт сходів та карнизів | тис. грн. | 9,83 | -//- |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 14,9 | -//- |  |
|  | Всього витрати по об’єктах відділу у справах сім,ї, молоді та спорту | тис. грн. | 270,720 |  |  |
|  | Об’єкти відділу освіти Сєвєродонецької міської ради відп. Башкатов О.В. тел. 5-48-73 термін виконання: травень – вересень |  |  |  |  |
|  | СЗШ № 1 |  |  | Башкатов О.В. |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 250 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - | -//- |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - | -//- |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - | -//- |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - | -//- |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - | -//- |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін ( при необхідності ) | м2 | - | -//- |  |
| 8. | Реконструкція опалювальної системи | грн. |  | -//- |  |
| 9. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 | -//- |  |
|  | СЗШ № 2 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 95 | -//- |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 6 | -//- |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 12 | -//- |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 | -//- |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - | -//- |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - | -//- |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін ( при необхідності ) | м2 | - | -//- |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 | -//- |  |
|  | Колегіум-НВК |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 44 | -//- |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 4 | -//- |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 1 | -//- |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - | -//- |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 2 | -//- |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - | -//- |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін ( при необхідності ) | м2 | - | -//- |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 | -//- |  |
|  | СЗШ № 4 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 70 | -//- |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 | -//- |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 3 | -//- |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - | -//- |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 1 | -//- |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - | -//- |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін ( при необхідності) | м2 | - | -//- |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист | 1 | -//- |  |
|  | СЗШ № 5 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 37 | -//- |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - | -//- |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - | -//- |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 | -//- |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін ( при необхідності ) | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 6 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 80 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 4 |  |  |
| 6. | Теплова ізоляція стін ( при необхідності ) | м2 | - |  |  |
| 7. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 7 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 4 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 5 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 8 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 8 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 210 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 13 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 25 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 3 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | Гімназія |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих дялінок трубопроводів | п.м. | 13 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 19 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 10 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 115 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 35 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 10 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 11 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 110 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 4 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 5 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей |  | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 12 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 25 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 5 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 10 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в теплопункті | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 13 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 140 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 3 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 5 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 14 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. |  |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 5 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 10 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 15 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 20 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 10 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 10 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 16 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих відрізків трубопроводів | п.м. | 65 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 8 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 2 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 17 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 19 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 1 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 3 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 6. | Заміна вентилів | од.. | 4 |  |  |
| 7. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 8. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 12. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 18 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів в школі та басейні. | п.м. | 268 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів в школі та басейні | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | м2 | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 19 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 202 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СЗШ № 20 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 20 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 3 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Теплова ізоляція стін (при необхідності ) | од. | - |  |  |
| 7. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | Ліцей вул. Гагаріна, 97 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих відрізків трубопроводів | п.м. | 15 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 5 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 5 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 1 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 10 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 180 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 6 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 12 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. |  |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 2 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах |  | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8 | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 11 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 4 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 19 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 3 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 12 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 130 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 10 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 7 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Реконструкція опалювальної системи | грн. | - |  |  |
| 7. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 8. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 9. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 14 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 140 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 5 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Промивка системи опалення | грн. | - |  |  |
| 7. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 8. | Теплова ізоляція стін | м2 | - |  |  |
| 9. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 19 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 180 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 4 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 1 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 24 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів в теплопункті | п.м. | 34 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 4 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 25 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 118 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 5 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 26 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 30 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 4 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. |  |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 4 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж на горищах | м2 | 30 |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 30 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 27 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 10 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 37 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 50 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 2 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 5 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопро-водів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 38 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих відрізків трубопроводів | п.м. | - |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 45 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 1 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 41 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 22 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 4 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 1 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДНЗ № 42 |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 285 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 4 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | СМ ЦДЮТ |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 10 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 2 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ЦТКЕУМ |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 7 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | - |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | - |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 1 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 1 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в тепло пункті | п.м. | 5 |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція дверей | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | МНВК |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих діляноктрубопроводів | п.м. | 25 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 2 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 6 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | 2 |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | 3 |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | п.м. | 100 |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін | м2 | 1 000 |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  |
| 1. | Заміна окремих ділянок трубопроводів | п.м. | 15 |  |  |
| 2. | Ремонт ( ревізія ) засувок | од. | 5 |  |  |
| 3. | Ремонт ( ревізія ) вентилів | од. | 8 |  |  |
| 4. | Заміна засувок | од. | - |  |  |
| 5. | Заміна вентилів | од. | - |  |  |
| 6. | Поновлення теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж в підвалах і на горищах | м2 | - |  |  |
| 7. | Теплова ізоляція стін | м2 | - |  |  |
| 8. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 |  |  |
|  | Витрати | тис. грн. | 586 , 6 |  |  |

В.о. керуючого справами виконкому А.А. Гавриленко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «___»_______№________

## СКЛАД ШТАБУ

## по контролю за ходом виконання

## «Заходів по підготовці житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

## та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.»

1.Чернишин П.Г. - заступник міського голови, начальник штабу;

2. Потапкін К.В. - начальник Управління ЖКГ міської ради, заступник начальника штабу;

ЧЛЕНИ ШТАБУ:

3. Середа О.О. - заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

4. Ананьєва Г.С. - заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

5. Добрунов О.Б. - завідуючий відділом комунальної гігієни міської СЕС;

6. Рибальченко С.Є. - старший інспектор Сєвєродонецького відділення

Державної інспекції з енергетичного нагляду за

режимами споживання електричної і теплової

енергії у Луганській області.

Секретар міської ради А.А. Гавриленко