**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ № 208**

21 квітня 2015 р.

**м. Сєвєродонецьк**

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», розглянувши звіт про проходження опалювального періоду 2014-2015рр., з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, виконком Сєвєродонецької міської ради

**ВИРІШИВ**:

1. Звіт про проходження опалювального періоду 2014-2015 рр. (додаток 1) прийняти до відома.

2. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» (додаток 2).

3. Затвердити Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років (додаток 3).

4. Рішення виконавчого комітету від 29.04.2014 р.№ 284 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2014 -2015 років» вважати виконаним.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за ходом підготовки житлового фонду та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років покласти на першого заступника міського голови Чернишина П.Г.;об’єктів охорони здоров’я, учбових, дошкільних, спортивних закладів та установ культури на заступника міського голови Терьошина С.Ф.

**Міський голова В.В. Казаков**

Начальник управління ЖКГ К.В. Потапкін

**Узгоджено:**

Секретар ради А.А. Гавриленко

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Перший заступник міського голови П.Г. Чернишин

Заступник міського голови С.Ф. Терьошин

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради О.О. Мураховськийз

Додаток 1

до рішення виконкому

від 21 квітня 2015 року № 208

**Звіт**

про проходження опалювального періоду 2014-2015 років.

Теплопостачання та гаряче водопостачання в опалювальний період 2014-2015 рр. забезпечувалось теплопостачальними підприємствами - ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», комунальним підприємством з обслуговування внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання - КП «Сєвєродонецькі теплові мережі». В забезпеченні роботи в особливих умовах осінньо-зимового періоду приймали участь комунальні житлово-експлуатаційні підприємства («Житлосервіси»), КП «ЄАДСС», КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «СТрУ», ТОВ «ТАУН СЕРВІС», Сєвєродонецькі РЕМ ТОВ «ЛЕО», Сєвєродонецьке управління по експлуатації газового господарства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), заклади освіти, охорони здоров’я, культури.

Опалювальний період 2014-2015 років в м. Сєвєродонецьку розпочато в 2 етапи: на об’єктах охорони здоров’я, освіти, культури та спорту з 01.10.2014 р., на об’єктах житлового фонду, адміністративного та виробничого призначення з 12.10.2014 р. Завершено опалювальний період одночасно 06.04.2015 р.

**ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».**

Опалювальний період 2014-2015 рр. на підприємстві розпочався своєчасно та пройшов в задовільному, сталому режимі. Відпуск теплової енергії здійснювався згідно температурного графіку. Перерв у теплопостачанні споживачів вище норм, передбачених «Правилами надання послуг централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання та водовідведення» не допускалось.

За опалювальний сезон стосовно надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання на підприємство надійшло 329 звернень громадян, за всіма зверненнями було виконано перерахунок оплати за ненадані послуги.

Відпуск електричної енергії відбувався згідно з затвердженим Міністерством енергетики та вугільної промисловості України балансом виробітку та відпуску електричної енергії. Підприємство вимушене було декілька разів короткочасно зупинятись у зв’язку з аварійними ситуаціями в енергосистемі Луганської області. Всі аварійні ситуації ліквідовувались своєчасно, з дотриманням термінів проведення ремонтних робіт.

**КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго».**

Опалювальний сезон 2014-2015 рр. пройшов стабільно без суттєвих аварійних ситуацій. Котельні відпрацювали в технологічному режимі, згідно температурного графіка. Споживання природного газу здійснювалось в межах установлених лімітів.

Протягом опалювального сезону на підприємство надійшло 14 звернень споживачів всі звернення розглянуто та вирішено.

За час проходження опалювального сезону 2014-2015р. мали місце аварійні ситуації:

- зупинка котельні 83 мікрорайону та модульної котельні при повному відключенні електроенергії та внаслідок стрибка напруги;

- порив колектора теплопостачання по вул. Гагаріна, який своєчасно ліквідовано, з дотриманням термінів проведення ремонтних робіт.

**КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».**

На початку опалювального періоду роботи з підключення магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж опалення в житловому фонді виконані своєчасно, відповідно графіка. Але через не проведення в 2014 році пробного пуску опалення і, як наслідок, незаповненість теплоносієм, терміни запуску залишаються незадовільними

Протягом опалювального сезону значних аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах не виникало. На підприємство надійшло 53 звернення від споживачів, які, в основному, були обумовлені недотриманням теплопостачальними підприємствами графіків гідравлічних режимів та скачками тиску теплоносія, що приводило до поривів внутрішньобудинкових мереж опалення. Всі дефекти усунуто своєчасно, з дотриманням термінів проведення ремонтних робіт.

В житловому фонді в опалювальний період 2014-2015 рр. не зафіксовано аварійних випадків, пов’язаних з експлуатацією житлових будинків в зимових умовах. В першу чергу, це обумовлено якісною підготовкою в міжопалювальний період, виконанням заходів, у тому числі:

- з поточного ремонту м’якої покрівлі – 131 буд. / 4015 м2;

- з поточного ремонту шиферної покрівлі – 64 буд. / 790,7 м2;

- із заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання – 1786 п.м;

- із заміни внутрішньобудинкових мереж водовідведення – 1369 п.м.;

- з ремонту оголовків димовентиляційних каналів – 62 од.,

- з поточного ремонту під’їздів – 79 од.,

- з капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, що виконувалися відповідно до бюджетного фінансування міських програм, звіти про стан виконання яких розглянуті на сесіях міської ради у 2015 році.

Для виконання заходів із зимового утримання доріг (очищення доріг та зупинок громадського транспорту від снігу та ожеледиці, посипання протиожеледними матеріалами) **КП «Сєвєродонецьккомунсервис»** застосовувало 9 одиниць спецтехніки, було використано 927 тон. піщано–сольової суміші та 20 тон піску. Завдяки організації цілодобового чергування відповідальних осіб та спецтехніки, постійного моніторингу стану доріг та гідрометеорологічного прогнозу, було забезпечено вчасне реагування на зміну погодних умов, випадіння снігу тощо. Роботи з очищення доріг виконувалися своєчасно, посипання протиожеледними матеріалами здійснювалося в кількості, достатній для забезпечення безпеки руху транспорту.

Крім того, для надання допомоги КП «Сєвєродонецьккомунсервис» в роботах з очищення доріг від снігу під час складних погодних умов, рішенням виконавчого комітету затверджено закріплення доріг за підприємствами різних форм власності. Для виконання заходів було задіяні 9 підприємств із власною спецтехнікою та трудовими ресурсами. житлово-експлуатаційними підприємствами забезпечувалось розчищення прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

Опалювальний сезон в **закладах освіти, охорони здоров’я та соцкультпобуту** пройшов задовільно. Особливих зауважень або порушень температурного режиму в шкільних та позашкільних навчальних закладах і на об’єктах охорони здоров’я не було.

**Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко**

Додаток 2

до рішення виконкому

від 21 квітня 2015 р. № 208

# С К Л А Д Ш ТА Б У

**з контролю за ходом виконання**

**«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»**

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, начальник штабу;

Потапкін К.В. - начальник Управління ЖКГ міської ради,

заступник начальника штабу;

Ананьєва Г.С. - заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Середа О.О. - заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. - начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. - головний спеціаліст відділу нагляду Сєвєродонецького

міськрайонного управління ГУ Держсанепідслужби

(за згодою);

Середа А.З. - державний інспектор Сєвєродонецького відділення

Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами

споживання електричної і теплової енергії у

Луганській області (за згодою).

**Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко**

Додаток 3

до рішення виконкому

від 21 квітня 2015 р. № 208

**З А Х О Д И**

**з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий**

**період 2015-2016 років.**

Термін виконання квітень-вересень 2015 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Найменування | Один.  виміру | Кількість | Відповідальні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»** |  |  | директор  Анпілогов Д.В. |
| 1.1 | Інженерні комунікації  котельні 83 мкр.: |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |
| 1.1.1 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 1 | од. | 1 |
| 1.1.2 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 2 | од. | 1 |
| 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 3 | од. | 1 |
| 1. 1.4 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 22 |
| 1. 1.5 | Ремонт та ревізія запірної арматури | од. | 276 |
| 1. 1.6 | Заміна засувок на натрієво-катіонітових фільтрах №№ 1,2,3,4, | од. | 8 |
| 1. 1.7 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 |
| 1. 1.8 | Футеровка пальників котлів | од. | 18 |
| 1.1.9 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | од. | 40 |
| 1.2 | Інженерні комунікації  котельні 71 мкр.: |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 | од. | 1 |
| 1.2.2 | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 | од. | 1 |
| 1.2.3 | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 | од. | 1 |
| 1.2.4 | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 | од. | 1 |
| 1.2.5 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 8 |
| 1.2.6 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 15 |
| 1.2.7 | Ремонт та заміна запірної арматури | од. | 98 |
| 1.2.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | од. | 22 |
| 1.2.9 | Ремонт та ревізія, запобіжних клапанів на котлах  №№ 1,2,3,4 | од. | 16 |
| 1.3 | Інженерні комунікації  модульної котельні  по вул. Силікатній: |  |  |
| 1.3.1 | Ревізія газового фільтру | од. | 1 |
| 1.3.2 | Ревізія грязьовика | од. | 1 |
| 1.4 | Центральні теплові пункти  (ЦТП):  мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК «Мрія» | од. | 10 | начальник дільниці теплових мереж  Копаньов Л.П. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 | Ремонт водопідігрівачів | од. | 20 |  |
| 1.4.2 | Ревізія насосів | од. | 20 |
| 1.4.3 | Ревізія запірної арматури | од. | 750 |
| 1.5 | Теплові мережі: |  |  |
| 1.5.1 | Ремонт теплових камер, очищення | од. | 40 |
| 1.5.2 | Ремонт сальникових компенсаторів | од. | 110 |
| 1.5.3 | Заміна сальникових компенсаторів | од. | 4 |
| 1.5.4 | Заміна запірної арматури Ду 50мм -  Ду 500мм | од. | 35 |
| 1.5.5 | Заміна трубопроводу гарячої води та централізованого опалення від ТК 75-12 до ТК 75-19 | п.м | 60 |
| 1.6 | Гідровипробування теплових мереж | км | 34 |
|  | Всього витрати по  КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис. грн. | 700,0 | |
| 2 | **ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»** |  |  | директор  Меженський Ю.В. |
| 2.1 | Заміна дефектних ділянок трубопроводів теплових мереж | п.м. | 878 | начальник теплових мереж  Тарасенко С.Е. |
| 2.2 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури | од. | 190 |
| 2.3 | Заміна запірної арматури | од. | 130 |
| 2.4 | Гідравлічні випробування теплотрас на щільність та міцність до та після ремонту | км. | 100,246 |
| 2.5 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних теплових мереж | км | 100,246 |  |
|  | Всього витрати по  ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | тис. грн. | 432,5 | |
| 3 | **КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»** |  |  | директор  Сірік Ю.М. |
| 3.1 | Підготовка внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період (з проведенням гідравлічних випробувань систем) | буд. | 753 |
| 3.2 | Проведення гідропневматичної промивки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення | сист. | 20 |
| 3.3 | Капітальний ремонт термоізоляції колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків | буд. | 4 |
| 3.4 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням | буд. | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5 | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків з заміною водопідігрівачів | буд. | 21 |  |
| 3.6 | Капітальний ремонт виносних рамок управління централізованим опаленням | буд. | 8 |
| 3.7 | Проведення пусконалагоджувальних робіт теплових лічильників на житлових будинках | буд. | 58 |
| 3.8 | Заміна трубопроводів різних діаметрів | п.м. | 3150 |
| 3.9 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од.  од. | 200  300 |
| 3.10 | Ремонт водопідігрівачів | од. | 5 |
| 3.11 | Поточний ремонт термоізоляції колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання | м3 | 40 |
|  | Всього витрати по  КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»  (кошти місцевого бюджету) | тис. грн. | 2790,704 | |
| 4 | **КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»,**  **ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»,**  **КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»**  Виконання робіт по налагодженню належного функціонування систем опалення та гарячого водопостачання у житлових будинках та окремих квартирах | - пр. Гвардійський, 59-55 (колективне);  - вул. Гагаріна,  74а-52;  - вул. Курчатова, 17-44;  - пр. Космонавтів, 25-104; | | директор  Анпілогов Д.В.;  директор Меженський Ю.В.;  директор  Сірік Ю.М. |
| 5 | **КП «Житлосервіс «Світанок»** |  |  | директор  Антоненко П.В |
| 5.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 128 | головний інженер Чистенко Л.А. |
| 5.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | п.м. | 381,0  254,0 |
| 5.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од.  од. | 9  48 |
| 5.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 71/4073,0 |
| 5.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 5/350,0 |
| 5.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 16 |
| 5.7 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10/351 |
| 5.8 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 9/876,0 |
| 5.9 | Ремонт козирків | буд./од. | 21/21 |
|  | Всього витрати по  КП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 980,0 | |
| 6 | **КП «Житлосервіс «Промінь»** |  |  | директор  Коваленко К.В. |
| 6.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 48 | головний інженер Хорольський Є.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | п.м. | 69  56 |  |
| 6.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од.  од. | 3  29 |
| 6.4 | Поточний ремонт покрівель | буд/м2 | 20/773 |
| 6.5 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 6 |
| 6.6 | Скління вікон | м2 | 120 |
| 6.7 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 10 |
| 6.8 | Фарбування цоколю | буд./м2 | 3/667,7 |
| 6.9 | Ремонт відмостки | м2 | 23 |
| 6.10 | Ремонт козирків | од. | 1 |
|  | Всього витрати по  КП «Житлосервіс «Промінь» | тис. грн. | 456,1 | |
| 7 | **КП «Житлосервіс «Евріка»** |  |  | директор  Горешняк А.О. |
| 7.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 70 |
| 7.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | п.м. | 36  90 |
| 7.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од.  од. | 4  9 |
| 7.4 | Поточний ремонт покрівель | буд/м2 | 16/680 |
| 7.5 | Поточний ремонт під'їздів | од. | 9 |
| 7.6 | Ремонт відмостки | буд/м2 | 21 |
| 7.7 | Ремонт та фарбування цоколю | м2 | 10 |
| 7.8 | Ремонт козирків | од. | 6 |
| 7.9 | Скління вікон | м2 | 30 |
|  | Всього витрати по  КП «Житлосервіс «Евріка» | тис. грн. | 400,0 | |
| 8 | **КП «Житлосервіс «Злагода»** |  |  | директор  Стародубцева С.Ю. |
| 8.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 54 |
| 8.2 | Заміна труб  а) водопостачання  б) водовідведення | п.м. | 43  51 |
| 8.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од.  од. | 3  36 |
| 8.4 | Поточний ремонт покрівель | буд./м2 | 19/190 |
| 8.5 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 13 |
| 8.6 | Скління вікон | м2 | 30 |
| 8.7 | Закриття виходів на покрівлю (горище) | од. | 11 |
| 8.8 | Закриття підвалів | од. | 10 |
| 8.9 | Закриття сміттєкамер | од. | 2 |
| 8.10 | Ремонт оголовків | буд./од. | 2/2 |
| 8.11 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 1/24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всього витрати по  КП «Житлосервіс «Злагода» | тис. грн. | 156,95 | |
| 9 | **КП «Житлосервіс «Ритм»** |  |  | директор  Мамаєв О.В. |
| 9.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 204 |  |
| 9.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | п.м. | 410  240 | майстер  Попова О.П. |
| 9.3 | Заміна запірної арматури:  а) крани  б) вентилі | од.  од. | 5  25 |
| 9.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 15/310 | майстер  Олійник М.С. |
| 9.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 4/40 |
| 9.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 38 | майстер  Гнатенко С.М. |
| 9.7 | Ремонт оголовків димовентканалів | буд /од. | 13/15 |
| 9.8 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 7/88 |
| 9.10 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 5/57 |
| 9.11 | Фарбування газопроводів | буд. | 7 |
| 9.12 | Влаштування та ремонт козирків | буд./од. | 8/8 |
|  | Всього витрати по  КП «Житлосервіс «Ритм» | тис. грн. | 1448,0 | |
| 10 | **КП «Житлосервіс «Добробут»** |  |  | директор  Кулак І.В. |
| 10.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 263 |
| 10.2 | Заміна труб:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | п.м. | 105  120 |
| 10.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од.  од. | 2  3 |
| 10.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 12/600 |
| 10.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | буд./м2 | 10/420 |
| 10.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 50 |
| 10.7 | Скління вікон | м2 | 15 |
| 10.8 | Ремонт оголовків димовентканалів | буд./од. | 8/12 |
| 10.9 | Ремонт козирків | буд./од. | 7/8 |
| 10.10 | Закриття підвалів | од. | 5 |
| 10.11 | Закриття сміттєкамер | од. | 3 |
| 10.12 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 14/1380 |
| 10.13 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 6/106 |
|  | Всього витрати по  КП «Житлосервіс «Добробут» | тис. грн. | 1724,4 | |
| 11 | **ОСББ «ЛУЧ» та**  **ОСББ «Схід 2»** |  |  | керуючий  Аністратенко О.В. |
| 11.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 31 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.2 | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 31 |  |
| 11.3 | Ремонт систем опалення | -//- | 31 |
| 11.4 | Заміна трубопроводів: | п.м. | 250 |
| 11.5 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од. | 6  75 |
| 11.6 | Поточний ремонт покрівель | буд./м2 | 22/1130 |
| 11.7 | Заміна грязьовиків | од. | 2 |
| 11.8 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 10 |
| 11.9 | Скління вікон | м2 | 50 |
| 11.10 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 9 |
| 11.11 | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 10 |
| 11.12 | Закриття сміттєкамер | од. | 6 |
| 11.13 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 4/660 |
| 11.14 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 5/25 |
| 11.15 | Фарбування газопроводів | буд. | 7 |
|  | Всього витрати по  ОСББ «Луч» та ОСББ «Схід 2» | тис. грн. | 645,4 | |
| 12 | **ОСББ «Берегиня**» |  |  | голова правління  Холодова В.О. |
| 12.1 | Заміна вікон у 2-му під’їзді на пластикові | м2 |  |
| 12.2 | Ремонт під’їздів (фарбування стін) | під’їзд | 1 |
| 12.3 | Заміна стояків каналізації у квартирах  (з 1-го по 9-й поверхи) | стояк | 15 |
|  | Всього витрати по  ОСББ «Берегиня» | тис. грн. | 72,0 | |
| 13 | **ОСББ «Гвардійський 48»** |  |  | голова правління  Подоляка О.О. |
| 13.1 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) гарячого водопостачання | п.м. | 10  5 |
| 13.2 | Ремонт під’їздів | од. | 1 |
| 13.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од. | -  30 |
| 13.4 | Скління вікон | м2 | 2 |
|  | Всього витрати по  ОСББ «Гвардійський, 48» | тис. грн. | 10,0 | |
| 14 | **ОСББ «Наука-Центр»** |  |  | управляючий  Холодова В.О. |
| 14.1 | Скління вікон на сходових клітинах у під’їздах | м2 | 15,0 |
| 14.2 | Ремонт покрівлі на ганках будинку | м2 | 12,0 |
| 14.3 | Встановлення тамбурних дверей в сміттєкамерах | од. | 4 |
| 14.4 | Відновлення системи опалення в сміттєкамерах | од. | 2 |  |
| 14.5 | Ремонт відмостки будинку | м2 | 95,0 |
|  | Всього витрати по  ОСББ «Наука-Центр» | тис. грн. | 12,3 | |
| 15 | **ОСББ**  **«Сєвєродонецька Надія**» |  |  | управляючий  Холодова В.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.1 | Скління вікон на сходових клітинах у під’їздах | м2 | 15,0 |  |
| 15.2 | Ремонт сміттєкамер | од. | 3 |
| 15.3 | Встановлення датчиків руху на освітлення під’їздів | од. | 24 |
| 15.4 | Повна ревізія електромереж на сходових клітинах | од. | 24 |
| 15.5 | Влаштування масляних панелей в під’їздах | м2 | 30 |
|  | Всього витрати по  ОСББ «Сєвєродонецька Надія» | тис. грн. | 16,93 | |
| 16 | **ОСББ «Сім А»** |  |  | голова правління Подоляка О.О. |
| 16.1 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) гарячого водопостачання | п .м. | 15  10 |
| 16.2 | Заміна вікон | м2 | 25 |
| 16.3 | Установка тамбурной двері | од. | 1 |
|  | Всього витрати по ОСББ «Сім А» | тис. грн. | 34,0 | |
| 17 | **ОСББ**  **«Мир-20»** |  |  | голова правління  Шикалов Г.І. |
| 17.1 | Опресування системи опалення будинку | сист. | 1 |
| 17.2 | Заготівля піску | м3 | 0,5 |
| 17.3 | Ремонт відмостки |  | частково |
|  | Всього витрати по ОСББ «Мир-20» | тис. грн. | 0,2 | |
| 18 | Сєвєродонецьке виробниче  **Управління підземного**  **зберігання газу** |  |  | начальник  Головко Ю.О. |
| 18.1 | Промивка та опресовування  систем опалення житлових будинків:  - вул. Ломоносова, 21  - вул. Горького, 45 | сист. | 2 | начальник служби ЕВП  Манько Д.А. |
| 18.2 | Ревізія запірної арматури | од. | 6 |
| 18.3 | Ремонт електричних мереж | сист. | 2 |
|  | Всього витрати по СВУПЗГ | тис. грн. | 5,0 | |
| 19 | **ТОВ «ТАУН СЕРВІС»** |  |  | генеральний директор  Грицишин В.О. |
| 19.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського водозабору | од. | 8 | начальник ВНС Бочкур О.В. |
| 19.2 | Ревізія, фарбування насосних агрегатів на водопровідних насосних станціях | од. | 4 |  |
| 19.3 | Ревізія опалювальних систем насосних станцій Замулівського та Щедрищевського водозаборів | од. | 3 |
| 19.4 | Заміна насосного обладнання свердловин №№ 6,26Б,46Б,46А,47А Замулівського та Щедрищевського водозаборів | од. | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60 | начальник служби КНС Лимарь А.М. |
| 19.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 |
| 19.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 80 |
| 19.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | м.п | 4000 |
| 19.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі | м.п. | 365 |
| 19.10 | Ремонт і заміна ділянок водопровідної мережі | м.п. | 70 | начальник служби ВМ  Шевченко В.В. |
| 19.11 | Ремонт і ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |
| 19.12 | Заміна пожежних гідрантів | од. | 5 |
| 19.13 | Заміна ділянки водопровідного колектора на 1-му підйомі Замулівського водозабору | м.п. | 80 | начальник служби ВМ  Шевченко В.В.  Начальник ВНС  Бочкур О.В. |
| 19.14 | Заміна запорної арматури на водопровідних мережах | од. | 20 | начальник служби  ВМ  Шевченко В.В. |
| 19.15 | Чистка колодязів на водопровідних мережах | од. | 30 |
| 19.16 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 50 |
| 19.17 | Ремонт м’якої покрівлі АПБ та боксів | м2 | 80 | головний механік Дубовік Ю.М. |
| 19.18 | Утеплення воріт боксів №№ 9,10 | м2 | 11,0 |
| 19.19 | Ревізія запірної арматури системи опалювання АПБ | од. | 22 |
|  | Всього витрати по  ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 1911,1 | |
| 20 | **КП**  **«Сєвєродонецьккомунсервис»** |  |  | директор  Дмітрієва А.Л. |
| 20.1 | Поточний ремонт та регулювання системи опалення на підприємстві | од. | 1 | головний інженер  Колтунов Є.І |
| 20.2 | Ремонт дорожньої техніки | од. | 9 |
| 20.3 | Заготівля посипного матеріалу  а) піску  б) солі | тон. | 600  60 |
|  | Всього витрати по  КП «СКС» | тис. грн. | (при наявності фінансування з міського бюджету) | |
| 21 | **КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»** |  | директор  Бринза В.О. | |
| 21.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. | 3 |  |
|  | Всього витрати по  КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  | 251,0 | |
| 22 | **Об’єкти Управління охорони здоров’я міської ради** |  |  | начальник  Водяник Р. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22.1 | Ремонт, опресування систем опалення. Ремонт систем гарячого та холодного водопостачання, ремонт покрівель | од. | 28 |  |
|  | Всього витрати по  УОЗ міської ради | тис. грн. | 500,0  (при наявності фінансування з бюджету) | |
| 23 | **Об’єкти відділу культури**  **міської ради** |  |  | начальник  Бойкова К.В. |
| 23.1 | КЗ «Сєвєродонецький міський  Палац культури» |  |  | директор  Гринько О.В. |
| 23.1.1 | Відновлення теплової ізоляції рамок управління опаленням,чистка грязьовиків, промивка системи опалення | тис. грн. | 0,1 |
| 23.1.2 | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | 0,5 |
|  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецький міський  Палац культури» | тис. грн. | 0,6 | |
| 23.2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |  |  | директор  Мєтьолкін Г.М. |
| 23.2.1 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,2 |
| 23.2.2 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,3 |
| 23.2.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 3,5 |
| 23.2.4 | Ревізія та чистка грязьовика та проведення гідравлічного випробування системи опалення | - | - |
|  | Всього витрати  КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча  музична школа № 2» | тис. грн. | 4,0 | |
| 23.3 | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |  |  | директор  Кішко О.Л. |
| 23.3.1 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |
|  | Всього витрати КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» | тис. грн. | 0,4 | |
| 23.4 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека  для юнацтва ім.Й.Б.Курлата» |  | директор  Руднєва Н.М | |
| 23.4.1 | Ревізія приладів опалення | тис. грн. | 0,2 |  |
| 23.4.2 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,2 |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека  для юнацтва ім.Й.Б.Курлата» | тис. грн. | 0,4 | |
| 23.5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |  |  | директор  Шматько О.Т. |
| 23.5.1 | Підготовка інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 |
| 23.5.2 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,1 |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 0,3 | |
| 23.6 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  |  | директор  Чуйкова Н.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23.6.1 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,2 |
| 23.6.2 | Скління вікон | тис. грн. | 0,3 |
| 23.6.3 | Ремонт інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,6 |
|  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | тис. грн. | 1,1 | |
| 23.7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча  музична школа № 1» |  |  | директор  Польова М.Д. |
| 23.7.1 | Ревізія запірної арматури, елеватора, грязьовика | тис. грн. | 0,3 |
| 23.7.2 | Проведення зварювальних робіт | тис. грн | 0,5 |
| 23.7.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,2 |
| 23.7.4 | Повірка теплового лічильника | тис. грн | 3,5 |
| 23.7.5 | Промивка та гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 4,5 | |
| 23.8 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча  художня школа» |  |  | директор  Шматко Л.Є. |
| 23.8.1 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |
| 23.8.2 | Часткова ревізія регістрів системи опалення | тис. грн. | 0,4 |
|  | Всього витрати по КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» | тис. грн. | 0,4 | |
| 23.9 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  | директор  Чернобай Я.О. |
| 23.9.1 | Підготовка інженерних комунікацій системи опалення | тис. грн. | 0,1 |
|  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» | тис. грн. | 0,1 | |
|  | Всього витрати по  Відділу культури міської ради | тис. грн. | 11,4 | |
| 24 | **ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище»**  **(СВПУ)** |  |  | директор  Кузьмінов Ю.К. |
| 24.1 | Частковий ремонт покрівель: майстерні, гуртожитку, їдальні | м2 | 250 | заступник директора з АГЧ  Турлак Л.В.;  механік  Сахаров С.О. |
| 24.2 | Опресування системи опалювання | тис.грн. | 15,0 |
| 24.3 | Ремонт опалювальної системи учбового корпусу №№ 1,2,3,майстерні, гуртожитку | м.п. | 100 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ | тис. грн. | 125,0 | |
| 25 | **Вище професійне училище № 92**  **(ВПУ № 92)** |  |  | директор  Ліщішин М.В. |
| 25.1 | Ремонт санвузлів із заміною унітазів СПК 1-й поверх | м2 | 241 | завгосп  Чистенко Р.І. |
| 25.2 | Ремонт каналізаційної системи із заміною труб на пластикові | м.п. | 16 | механік  Пятушко С.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25.3 | Ремонт зовнішньої теплової мережі їдальні № 12 по вул. Маяковського | м.п. | 310 |  |
| 25.4 | Ремонт тамбуру в учбовому корпусі | м 2 | 9 | завгосп  Чистенко Р.І. |
| 25.5 | Ревізія кранів | од. | 5 | механік  Пятушко С.А. |
| 25.6 | Заміна вхідних дверей в гуртожитку | од. | 1 | завгосп  Чистенко Р.І. |
| 25.7 | Частковий ремонт санвузлів, душових, кухонь, умивальників в гуртожитку | од. | 39 |
| 25.8 | Частковий ремонт санвузлів умивальників учбового корпусу | од. | 16 |
| 25.9 | Ремонт мийної кімнати в кафетерії | м 2 | 19 |
| 25.10 | Монтаж освітлювальної мережі актового залу | од. | 28 | механік  Пятушко С.А. |
| 25.11 | Промивка та опресування опалювальної системи і теплопункту по вул. Новікова, 6 та  вул. Маяковського, 22 | од. | 5 |
| 25.12 | Капремонт покрівлі учбового корпусу та електропідстанції | м 2 | 691,9 |
| 25.13 | Частковий ремонт цоколю їдальні №12 | м 2 | 170 |
|  | Всього витрати по ВПУ № 92 | тис. грн. | 510,0 | |
| 26 | **Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей**  **(СПБЛ)** |  |  | директор  Гричишкін Б.Я. |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 |
| 26.1 | Ремонт запірної арматури | од. | 2 | завгосп  Моргунов С.М. |
| 26.2 | Заміна системи опалення | п.м. | 5 |
| 26.3 | Ремонт регістрів опалення | од. | 5 |
| 26.4 | Утеплення віконних рам | од. | 5 |
| 26.5 | Повірка теплового лічильника | од. | 2 |
| 26.6 | Поточний ремонт покрівлі будівель | м2 | 400 |
| 26.7 | Пофарбування ремонтних частин опалення | од. | 10 |
| 26.8 | Установка водопідігрівача на 300л | од. | 1 |
|  | Всього витрати СПБЛ | тис. грн. | 20,25 | |
| 27 | **Сєвєродонецький професійний ліцей**  **(СПЛ)** |  |  | директор  Харьковський В.А. |
| 27.1 | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м | 10 |  |
| 27.2 | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 30 |
| 27.3 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку | м2 | 100 |
| 27.4 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі | м2 | 110 |
|  | Всього витрати по СПЛ | тис. грн. | 20,0 | |
| 28 | **Технологічний Інститут**  **Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля**  **м. Сєвєродонецьк** |  |  | проректор  Федоров А.Ю. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28.1 | Ревізія засувок у теплопунктах | од. | 21 | заступник директора АГР Скурідін А.В. |
| 28.2 | Встановлення окремих теплопунктів | од. | 2 |
|  | Заміна металевих трубопроводів на пластикові | м.п. | 1500 |
| 28.3 | Заміна радіаторів | од. | 120 |
|  | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 5200,0 | |
| 29 | **Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко»** |  |  | директор  Ханювченко О.В. |
| 29.1 | Підготовка та опресування системи опалення | од. | 1 |
| 29.2 | Капітальний ремонт опорних ферм ванної басейну | м.п. | 60,0 |
| 29.3 | Капітальний ремонт стелі басейну | м2 | 450 |
| 29.4 | Капітальний ремонт стін та підлоги басейну | м2 | 721 |
| 29.5 | Капітальний ремонт душових | м2 | 135 |
| 29.6 | Капітальний ремонт мереж освітлення | од. | 206 |
|  | Всього витрати по  СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис. грн. | 1414,67 | |
| 30 | **Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради** |  |  | начальник  Кузьменко Ю.О. |
| 30.1 | ДЮСШ № 1 |  |  | директор  Чеботарьов Е.В |
| 30.1.1 | Ремонт покрівлі | м2 | 1650 |
| 30.1.2 | Ремонт опалювальної системи | п.м. | 110 |
| 30.1.3 | Ремонт спортивних залів, площадок  та підсобних приміщень | м2 | 3538 |
| 30.1.4 | Заміна засувок системи водопостачання | од. | 2 |  |
| 30.1.5 | Заміна віконних блоків | м2 | 340 |
| 30.1.6 | Ремонт системи електроосвітлення | од. | 62 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ №1 | тис.грн. | 2011,400 | |
| 30.2 | ДЮСШ № 2 |  |  | директор  Ковбасюк О.О. |
| 30.2.1 | Ремонт покрівлі | м2 | 1876 |
| 30.2.2 | Ремонт спортивних залів | од. | 3,0 |
| 30.2.3 | Ремонт системи опалення | м | 257 |
| 30.2.4 | Встановлення теплового лічильника | од. | 4 |
| 30.2.5 | Повірка манометрів системи опалення | од. | 8 |
| 30.2.6 | Заміна віконних блоків | од. | 70 |
| 30.2.7 | Ремонт фасаду Будинку Фізкультури | м2 | 1637 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 | ти.грн. | 1790,500 | |
| 30.3 | ДЮСШ № 3 |  |  | директор  Левченко М.В |
| 30.3.1 | Ремонт вікон, заміна віконних блоків | од. | 25 |
| 30.3.2 | Ремонт опалювальної системи | од. | 1 |
| 30.3.3 | Повірка манометрів | од. | 3 |
| 30.3.4 | Встановлення міні котелень | од. | 1 |
| 30.3.5 | Ремонт покрівлі | м2 | 1000 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 | тис.грн. | 435,620 | |
| 30.4 | Льодовий Палац спорту |  |  | директор  Непочатов В.В. |
| 30.4.1 | Реконструкція теплопункту, установка приладу обліку теплової енергії | од. | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30.4.2 | Ремонт західної стіни залу | м2 | 1000 |  |
| 30.4.3 | Ремонт вестібюля | м2 | 200 |
| 30.4.4 | Ремонт службового фойє | м2 | 1500 |
| 30.4.5 | Ремонт роздягальні | од. | 4 |
| 32.4.6 | Ремонт опалювальної системи | од. | 1 |
| 32.4.7 | Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій сцени | м2 | 1500 |
| 30.4.8 | Замір опору ізоляції електрообладнання | п.м | 100 |
| 30.4.9 | Перезарядка вогнегасників | од. | 20 |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | тис.грн. | 341,388 | |
|  | Всього витрати по  Відділу у справах сім,ї, молоді та спорту | тис. грн. | 5 558,908 | |
| 31 | **Об’єкти відділу освіти міської ради** |  |  | начальник  Каширіна О.Г. |
| 31.1 | Придбання вугілля для СЗШ № 19 | тон. | 28 |
| 31.2 | Повірка теплових лічильників | од. | 15 |
| 31.3 | Заміна вікон ДНЗ №12 | од. | 97 |
| 31.4 | Будівництво котельні на твердому паливі СЗШ № 19 | од. | 1 |
| 31.5 | Придбання та встановлення бойлерів | од. | 5 |
| 31.6 | Випробування системи опалення будівель закладів освіти | од. | 42 |
|  | Всього витрати по  Відділу освіти міської ради | тис. грн. | 1892,0 | |
| 32 | **КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня**  **школа-інтернат І – III ступенів»** |  |  | директор  Лєгостаєва О.В. |
| 32.1 | Перевірка надійності електро- і водопостачання теплових пунктів. | од. | 4 | заступник директора з АГЧ  Мармута Л.Т. |
| 32.2 | Ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж | од. | 5 |
| 32.3 | Проведення випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж з оформленням актів готовності | од. | 4 |
|  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня  школа-інтернат І – III ступенів» | тис. грн. | 105,806 | |
| 33 | **КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва»** |  |  | директор  Яворська М.В. |
| 33.1 | Проведення опресування системи опалення | од. | 1 | заступник директора з АГЧ Борисов В.Г. |
| 33.2 | Заміна труб та вентилів системи опалення | тис. грн. | 2,0 |
| 33.3 | Утеплення вікон і дверей | од. | 10 |
| 33.4 | Заміна лічильників та манометрів | од. | 8 |
| 33.5 | Ревізія запірної арматури | од. | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33.6 | Чистка грязьовиків | од. | 2 |  |
| 33.7 | Укладання договору з надання теплової енергії | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецьке обласне  музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» | тис. грн | 8,041 | |
| 34 | **Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум** |  |  | в.о. директора  Жученко Є.В. |
| 34.1 | Ремонт покрівлі учбового корпусу | м2 | 400 | заступник директора Павліченко М.Є. |
| 34.2 | Ремонт систем опалення | од. | 3 |
|  | Всього витрати по Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікуму | тис. грн. | 350,0 | |

**Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко**