**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ № 201**

«\_27\_» квітня 2016 р.

**м. Сєвєродонецьк**

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, виконком Сєвєродонецької міської ради

**ВИРІШИВ**:

 1. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (Додаток 1).

2. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (Додаток 2).

 3. Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 21.04.2015 р.№ 208 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2015 -2016 років».

 4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кузьмінова О.Ю.

**Секретар міської ради,**

**в.о. міського голови Г.В. Пригеба**

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від «27» квітня 2016р. № 201

**З А Х О Д И**

**з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий**

**період 2016-2017 років**

Термін виконання квітень-вересень 2016 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Один.виміру | Кількість | Відповідальні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»** |  |  | директор Анпілогов Д.В. |
| 1.1 | *Котельня 83 мкр.:* |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |
| 1.1.1 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 1 | од. | 1 |
| 1.1.2 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 2 | од. | 1 |
| 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 3 | од. | 1 |
| 1. 1.4 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 22 |
| 1. 1.5 | Ремонт та ревізія запірної арматури | од. | 276 |
| 1. 1.6 | Ремонт та ревізія засувок на натрій-катіонітових фільтрах №№ 1,2,3,4, | од. | 12 |
| 1. 1.7 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 |
| 1. 1.8 | Футеровка пальників котлів | од. | 18 |
| 1.1.9 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | од. | 26 |
| 1.1.10 | Заміна бака-мірника розсолу  | шт. | 1 |
| 1.1.11 | Повірка тепло лічильника СВТУ-10 М | шт. | 1 |
| 1.2 | *Котельня 71 мкр.:* |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 | од. | 1 |
| 1.2.2 | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 | од. | 1 |
| 1.2.3 | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 | од. | 1 |
| 1.2.4 | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 | од. | 1 |
| 1.2.5 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 8 |
| 1.2.6 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 12 |
| 1.2.7 | Ремонт та заміна запірної арматури | од. | 98 |
| 1.2.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | од. | 18 |
| 1.3 | *Модульна котельня по вул. Силікатній:*  |  |  |
| 1.3.1 | Очищення газового фільтру  | шт. | 1 |
| 1.3.2 | Очищення грязьовика | шт. | 1 |
| 1.3.3 | Промивка котлів «Дискус-100В» | шт. | 3 |
| 1.3.4 | Повірка теплолічильника СВТУ-10М | шт. | 1 |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП): мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК «Мрія»  | од. | 10 | начальник дільниці теплових мереж Копаньов Л.П. |
| 1.4.1 | Ремонт та ревізія водопідігрівачів | шт. | 24 |  |
| 1.4.2 | Ревізія та ревізія насосів | шт. | 30 |
| 1.4.3 | Ревізія та ревізія запірної арматури | шт. | 620 |
| 1.5 | *Теплові мережі:* |  |  |
| 1.5.1 | Ремонт теплових камер, очищення | шт. | 25 |
| 1.5.2 | Ремонт та ревізія сальникових компенсаторів | шт. | 64 |
| 1.5.3 | Заміна сальникових компенсаторів | шт. | 3 |
| 1.5.4 | Заміна запірної арматуриДу 50мм - Ду 500мм | од. | 20 |
| 1.5.5 | Заміна трубопроводу гарячої води та централізованого опалення від ТК 76-7 до ТК 76-8,від ТК 75-12 до ТК 75-13 | п.м | 370 |
| 1.6 | Гідровипробування теплових мереж | км | 54 |
|  | Всього витрати по КП «СТКЕ» | тис. грн. |  900,0 |  |
| 2 | **ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»** |  |  | директор Меженський Ю.В. |
| 2.1 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів до початку ремонту  | км. | 84,220 | начальник теплових мережТарасенко С.Е. |
|  2.2 | Заміна дефектних ділянок теплотрас  | п.м. | 950 |
| 2.3 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на місцях її встановлення | од. | 200 |
| 2.4 | Заміна запірної арматури  | од. | 110 |
| 2.5 | Ремонт та технічне обслуговування сальникових компенсаторів на місцях їх встановлення. | од. | 30 |
| 2.6 | Відновлення гідротеплоізоляції. | м3 | 50 |
| 2.7 | Відновлення асфальтобетонного покриття. | м2 | 880 |
| 2.8 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів після закінчення ремонту | км. | 84,220 |
|  | Всього витрати по ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | тис. грн. | 959,0  |  |
| 3 | **КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»** |  |  | директорСірік Ю.М. |
| 3.1 | Підготовка внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період (з проведенням гідравлічних випробувань систем) | буд. | 755 |  |
| 3.2 | Проведення гідропневматичної промивки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення | сист. | 20 |
| 3.3 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення | буд. | 30 |
| 3.4 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням | буд. | 11 |
| 3.5 | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків з заміною водопідігрівачів | буд. | 17 |
| 3.6 | Капітальний ремонт виносних рамок управління централізованимопаленням | буд.  | 1 |
| 3.7 | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням циркуляційних насосів. | буд. | 5 |
| 3.8 | Капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання. | буд. | 18 |
| 3.9 | Капітальний ремонт колекторів опалення та гарячого водопостачання  | буд.  | 9 |
| 3.10 | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од.од. | 105350 |
| 3.11 | Заміна труб  | м. | 2640 |
| 3.12 | Термоізоляція колекторів опалення та гарячого водопостачання. | м. | 75 |
|  | Всього витрати по КП «СТМ» | тис. грн. | 6 499,720 |
| 4 | **КП «Житлосервіс «Світанок»** |  |  | директор Антоненко П.В |
| 4.1 | Підготовка житлового фонду дороботи в осінньо-зимовий період | буд. | 183 |  |
| 4.2 | Заміна трубопроводів:а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м.  | 639336 |
| 5.3 | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од.од. | 971 |
| 4.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 76/2585 |
| 4.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 1/100 |
| 4.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 17 |
| 4.7 | Ремонт тамбурних дверей  | шт. | 15 |
| 4.8 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 1/96,7 |
| 4.9 | Ремонт козирків | шт. | 6 |
|  | Всього витрати по КПЖ «Світанок» | тис. грн. | 1 151,1 |  |
| 5 | **КП «Житлосервіс «Промінь»** |  |  | директор Коваленко К.В. |
| 5.1 | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 48 |  |
| 5.2 | Заміна трубопроводів:а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м. | 104129 |
| 5.3 | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од.од. | 213 |
| 5.4 | Поточний ремонт покрівель | буд/м2 | 17/520 |
| 5.5 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 4 |
| 5.6 | Скління вікон | м2 | 120 |
| 5.7 | Фарбування цоколю | буд./м2 | 3/667,7 |
| 5.8 | Ремонт відмостки | м2 |  8 |
| 5.9 | Ремонт козирків | од. | 1 |
| 5.10 | Поточний ремонт оголовків  | шт. | 3 |
|  | Всього витрати по КПЖ «Промінь» | тис. грн. | 524,7 |  |
| 6 | **КП «Житлосервіс «Евріка»** |  |  | директорГорешняк А.О. |
| 6.1 | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 70 |  |
| 6.2 | Заміна трубопроводів:а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м. | 6672 |
| 6.3 | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од.од. | 39 |
| 6.4 | Поточний ремонт покрівель | буд/м2 | 20/1000 |
| 6.5 | Поточний ремонт під'їздів | од. | 11 |
| 6.6 | Ремонт відмостки | буд/м2 | 10 |
| 6.7 | Ремонт козирків | од. | 6 |
| 6.8 | Скління вікон | м2 | 45 |
|  | Всього витрати по КПЖ «Евріка» | тис. грн. | 472,0 |  |
| 7 | **КП «Житлосервіс «Ритм»** |  |  | директорМамаєв О.В. |
| 7.1 | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 190 |  |
| 7.2 | Заміна трубопроводів:а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м. | 320150 |
| 7.3 | Заміна запірної арматури:а) краниб) вентилі | од.од. | 320 |
| 7.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 11/160 |
| 7.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 4/22 |
| 7.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 18 |
| 7.7 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 3/27 |
| 7.8 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 3/21 |
| 7.9 | Фарбування газопроводів | буд. | 2 |
|  | Всього витрати по КПЖ «Ритм» | тис. грн. | 710,0 |  |
| 8 | **КП «Житлосервіс «Добробут»** |  |  | директорКулак І.В. |
| 8.1 | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 263 |  |
| 8.2 | Заміна труб:а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м. | 150120 |
| 8.3 | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од.од. | 32 |
| 8.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 14/725 |
| 8.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | буд./м2 | 11/300 |
| 8.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 22 |
| 8.7 | Скління вікон | м2 | 10 |
| 8.8 | Ремонт оголовків димовентканалів | буд./од. | 6/8 |
| 8.9 | Ремонт козирків | буд./од. | 6/8 |
| 8.10 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 16/1590 |
| 8.13 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 9/260 |
| 8.14 | Ремонт тамбурних дверей  | од. |  |  |
|  | Всього витрати по КПЖ «Добробут»  | тис. грн. | 1679,8 |  |
| 9 | **ОСББ «ЛУЧ» та** **ОСББ «Схід 2»**  |  |  | керуючийАністратенко О.В. |
| 9.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 31 |  |
| 9.2 | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 31 |
| 9.3 | Ремонт систем опалення | -//- | 31 |
| 9.4 | Заміна трубопроводів: | п.м. | 215 |
| 9.5 | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од. | 775 |
| 9.6 | Поточний ремонт покрівель | буд./м2 | 22/1070 |
| 9.7 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 3 |
| 9.8 | Скління вікон | м2 | 20 |
| 9.9 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 9 |
| 9.10 | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 15 |
| 9.11 | Закриття сміттєкамер | од. | 4 |
| 9.13 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 4/660 |
| 9.14 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 5/25 |
| 9.15 | Фарбування газопроводів | буд. | 7 |
|  | Всього витрати по ОСББ «Луч» та ОСББ «Схід 2» | тис. грн. | 620,0 |  |
| 10 | **ОСББ «Гвардійський 48»** |  |  | голова правлінняПодоляка О.О. |
| 10.1 | Заміна трубопроводу холодного водопостачання | п.м. | 30 |  |
| 10.2 | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од. | -32 |
|  | Всього витрати по ОСББ «Гвардійський, 48»  | тис. грн. | 7,0 |  |
| 11 | **ОСББ «Сім А»** |  |  | голова правління Подоляка О.О. |
| 11.1 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачанняб) гарячого водопостачання  | п.м. | 1030 |  |
| 11.2 | Встановлення тамбурних дверей  | шт. | 1 |
| 11.3 | Заміна труб зливової каналізації | п.м. | 30 |
|  | Всього витрати по ОСББ «Сім А» | тис. грн. | 24,0 |  |
| 12 |  **ОСББ «Партизанська 8»** |  |  | голова правління Гонтаренко Г.В. |
| 12.1 | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | Директор КПЖ «Добробут» |
| 12.2 | Заміна труб холодного водопостачання | п.м. | 1,5 |  |
| 12.3 | Заміна вентилів | од. | 1 |
| 12.4 | Скління вікон | м2 | 1 |
| 12.5 | Ремонт електромереж з заміною автоматів | од/м2 | 5/5 |
| 12.6 | Ремонт тамбурних дверей | од. | 2 |
|  | Всього витрати по ОСББ «Партизанська 8»  | тис. грн. | 6,35 |  |
| 13 | Сєвєродонецьке виробниче**Управління підземного зберігання газу** |  |  | начальник Головко Ю.О. |
| 13.1 | Промивка та опресовуваннясистем опалення житлових будинків:- вул. Ломоносова, 21- вул. Горького, 45 | сист. | 2 | начальник служби ЕВПМанько Д.А. |
| 13.2 | Ревізія запірної арматури | од. | 6 |
| 13.3 | Ремонт електричних мереж | сист. | 2 |
| 13.4 | Ремонт колектору холодної води | п.м. | 6 |
|  | Всього витрати по СВУПЗГ | тис. грн. | 5,0 |  |
| 14 | **ТОВ «ТАУН СЕРВІС»** |  |  | генеральний директор Загоруйко С.І.  |
| 14.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозабору | од. | 14 | начальник ВНС Бочкур О.В. |
| 14.2 | Ревізія обладнання на водопровідних насосних станціях | од. | 6 |
| 14.3 | Ремонт покрівлі свердловин № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору  | м2. | 20 |
| 14.4 | Ремонт монтажних люків на свердловинах № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору | од. | 3 |
| 14.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60  | начальник служби КНС Лимарь А.М.  |
| 14.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од.  | 300 |
| 14.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од.  | 100 |
| 14.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | п.м | 4000 |
| 14.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі | п.м. | 324 |
| 14.10 | Ремонт і заміна ділянок водопровідної мережі | п.м. | 150 | начальник служби ВМШевченко В.В. |
| 14.11  | Ремонт і ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |
| 14.12 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 20 |
| 14.13 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 36 |
| 14.15 | Чистка колодязів на водопровідних мережах | од. | 30 |
| 14.16 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 600 |
| 14.17 | Ремонт м’якої покрівлі АПК  | м2 | 50 | головний механік Дубовік Ю.М. |
| 14.18 | Відновлення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення | м2 | 10 |
| 14.19 | Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ | од. | 22 |
|  | Всього витрати по ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 1296,580 |  |
| 15 | **КП** **«Сєвєродонецьккомунсервис»** |  |  | директорДмітрієва А.Л. |
| 15.1 | Підготовка протиожиледних матеріаліва) піскуб) солі | т. | 1500250 |  начальник дільниці з ремонту,утримання та експлуатації автошляхів Мовмига В.А., завідуючий складом Резнік І.П. |
| 15.2 | Поточний ремонт доріг | тис. м2 | 7,2 |
| 15.3 | Поточний ремонт тротуарів | тис. м2 | 2,5 | Заступник директора Кравцов О.В.,начальник дільниці з ремонту, утримання та експлуатації автошляхів Мовмига В.А. |
| 15.4 | Придбання холодної АБ суміші  | т. | 3,35 |
| 16 | **КП «Сєвєродонецьке** **тролейбусне управління»** |  |  | директор Постельга О.М. |
| 16.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. | 7 |  |
|  | Всього витрати по КП «СТУ» | тис. грн. | 823,0 |  |
| 17 | **Об’єкти відділу культури****міської ради:** |  |  | начальникБойкова К.В. |
| 17.1 | *КЗ «Сєвєродонецький міський* *Палац культури»* |  |  | директор Гринько О.В. |
| 17.1.1 | Чистка грязьовика в рамці управління будівлі  | тис. грн. | 0,1 |  |
| 17.1.2 | Набивка сальників, перевірка та ізоляція рамок управління | тис. грн. | 0,15 |
| 17.1.3 | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | 4,4 |
| 17.1.4 | Фарбування труб в рамці управління МПК та складу декорацій  | тис. грн. | 0,15 |
| 17.1.5 | Ревізія запірної арматури  | тис. грн. | 0,1 |
| 17.1.6 | Повірка технічного стану манометрів | тис. грн. | 0,3 |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецькийміський Палац культури» | тис. грн. | 5,1 |  |
| 17.2 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»* |  |  | директорМєтьолкін Г.Г. |
| 17.2.1 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,0 |  |
| 17.2.2 | Ревізія запірної арматури мереж теплопостачання | тис. грн. | 0,0 |
| 17.2.4 | Ревізія та чистка грязьовика  | тис. грн. | 0,1 |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | тис. грн. | 0,1 |
| 17.3 | *КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»* |  |  | директор Кішко О.Л. |
| 17.3.1 | Фарбування внутрішніх інженерних комунікацій  | тис. грн. | 0,1 |  |
| 17.3.2 | Утеплення та ремонт вхідних дверей  | тис. грн. | 0,1 |
| 17.3.3 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |
|  | Всього витрати КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» | тис. грн. | 0,2 |
| 17.4 | *КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека**для юнацтва ім. Й.Б. Курлата»* |  |  | директорРуднєва Н.М |
| 17.4.1 | Ревізія приладів опалення | тис. грн. | 0,1 |  |
| 17.4.2 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,1 |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотекадля юнацтва ім. Й.Б.Курлата» | тис. грн. | 0,2 |  |
| 17.5 | *КЗ «Сєвєродонецька міська* *бібліотека для дітей»* |  |  | в.о. директораКовальова І.В. |
| 19.5.1 | Підготовка інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 |  |
| 27.5.2 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,1 |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 0,3 |  |
| 17.6 | *КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»*  |  |  | директорЧуйкова Н.А. |
| 17.6.1 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,2 |  |
| 17.6.2 | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,3 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецькаміська публічна бібліотека» | тис. грн. | 0,5 |  |
| 17.7 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча**музична школа № 1»* |  |  | директорПольова М.Д. |
| 17.7.1 | Ревізія запірної арматури, елеватора, грязьовика, перевірка сопла та чистка грязьовика | тис. грн. | 0,1 |  |
| 17.7.2 | Проведення зварювальних робіт | тис. грн. | 0,3 |
| 17.7.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,15 |
| 17.7.4 | Повірка теплового лічильника | тис. грн | 3,5 |
| 17.7.5 | Гідравлічне випробування системи опалення  | од. | 1 |
| 17.7.6 | Фарбування приладів системи опалення | тис. грн. | 0,75 |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 1,3 |  |
| 17.8 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча**художня школа»* |  |  | директорШматко Л.Є. |
| 17.8.1 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 17.8.2 | Часткова ревізія регістрів системи опалення | тис. грн. | 0,3 |
| 17.8.3 | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 |
| 17.8.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,15 |
|  | Всього витрати по КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»  | тис. грн. | 4,15 |  |
| 17.9 | *КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»* |  |  | директорІванова Н.М. |
| 17.9.1 | Фарбування інженерних комунікацій  | тис. грн. | 0,1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецькагалерея мистецтв» | тис. грн. | 0,1 |
|  | Всього витрати поВідділу культури міської ради | тис. грн. | 11,95 |  |
| 18 | **ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ)** |  |  | директор Кузьмінов Ю.К. |
| 18.1 | Частковий ремонт покрівлі гаражів | м2 | 300 | заступник директора з АГЧТурлак Л.В.; механік Сахаров С.О.  |
| 18.2 | Опресування системи опалення | буд. | 1 |
| 18.3 | Ремонт системи опалення учбових корпусів №№ 1,2,3,майстерні, гуртожитку | м.п. | 150 |
| 18.4 | Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу № 2  | м2 | 1120 |
|  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ | тис. грн. | 180,0 |
| 19 | **Вище професійне училище № 92****(ВПУ № 92)** |  |  | директорЛіщішин М.В. |
| 19.1 | Ремонт холу (2 поверх) СПК | м2 | 106 | завгоспЧистенко Р.І. |
| 19.2 | Фарбування спортивного залу  | м2 | 224 |
| 19.3 | Частковий ремонт в санвузлах та умивальниках гуртожитку  | м2 | 110 |
| 19.4 | Ремонт бібліотеки  | м 2 | 96,3 |
| 19.5 | Ремонт сходів між 1 та 2 поверхом в учбовому корпусі  | м2 | 11 |
| 19.6 | Частковий ремонт санвузлів в учбовому корпусі  | м2 | 170 |
| 19.7 | Ремонт холів в гуртожитку | м2 | 39,5 |
| 19.8 | Фарбування підлоги в тенісному залі та червоному куточку в гуртожитку  | м2 | 111 |
| 19.9 | Заміна вхідних дверей в гуртожитку  | шт. | 2 |
| 19.10 | Ремонт холу (1поверх) СПК | м2 | 109,6 |
| 19.11 | Фарбування цоколю їдальні | м2 | 168 |
| 19.12 | Ревізія запірної арматури | шт. | 28 |
| 19.13 | Капітальний ремонт покрівлі їдальні № 12 (при наявності фінансування) | м2 | 516,3 | механік Пятушка С.Л. |
| 19.14 | Промивка та опресування системи опалення учбового корпусу по вул. Новікова, 6  | шт. | 4 |
| 19.15 | Промивка та опресування системи опалення їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22 | шт. | 1 |
|  | Всього витрати по ВПУ № 92 | тис. грн. | 199,4 |  |
| 20 | **Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей (СПБЛ)** |  |  | директорГричишкін Б.Я. |
| 20.1 | Ремонт бібліотеки  | м2 | 75 | завгоспШепель Л.М., керівник ФВ Вовк О.В.,механік Дмитренко В.І.,комендант Соболь В.П. |
| 20.2 | Фарбування спортивного залу  | м2 | 311 |
| 20.3 | Ремонт коридору 3-го поверху навчального корпусу | м2 | 258 |
| 20.4 | Частковий ремонт вимикачів на кухні, коридорах, фасаду гуртожитку | од. | 120 |
| 20.5 | Ремонт цоколю  | м2 | 40 |
| 20.6 | Частковий ремонт покрівлі будівель | м2 | 1800 |
| 20.7 | Заміна теплового лічильника в гуртожитку  | шт. | 1 |
| 20.8 | Ремонт запірної арматури | од. | 6 |
| 20.9 | Заміна труб | п.м. | 10 |
| 20.10 | Фарбування системи опалення  | м2 | 15 |
| 20.11 | Заміна засувок | шт. | 5 |
|  | Всього витрати СПБЛ | тис. грн. | 205,640 |
| 21 | **Сєвєродонецький професійний ліцей****(СПЛ)** |  |  | в. о. директораГрошева В.В. |
| 21.1 | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м. | 20 |  |
| 21.2 | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 50 |
| 21.3 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку | м2 | 110 |
| 21.4 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі | м2 | 110 |
| 21.5 | Заміна труб системи водопостачання в гуртожитку на пластикові  | п.м. | 100 |
|  | Всього витрати по СПЛ | тис. грн. | 20,0 |
| 22 | **Технологічний Інститут****Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля****м. Сєвєродонецьк** |  |  | проректор Федоров А.Ю. |
| 22.1 | Встановлення автономної модульної котельні за адресою пр. Центральний, 59 | од. | 1 |  |
| 22.2 | Встановлення автономної модульної котельні за адресоюбул. Дружби Народів, 41б (гуртожиток) | од. | 1 |
| 22.3 | Ревізія засувок теплових пунктів учбового та лабораторного корпусу | од. | 4 |
| 22.4 | Заміна радіаторів в гуртожитку  | од. | 72 |
| 22.5 | Чищення грязьовика в учбовому та лабораторному корпусі | од. | 2 |
| 22.6 | Заміна вікон в головному корпусі за адресою пр. Центральний, 59 | од. | 240 |
| 22.7 | Заміна вікон в гуртожитку за адресою бул. Дружби Народів, 41б | од. | 66 |
| 22.8 | Заміна вікон в учбовому корпусі за адресою вул. донецька, 41 | од. | 16 |
|  | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 1320,0  |
| 23 | **Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко»** |  |  | директорХанювченко О.В. |
| 23.1 | Капітальний ремонт опірних ферм та стелі ванної басейну  | тис. грн. | 236,146 |  |
| 23.2 | Капітальний ремонт стін та підлоги приміщення ванни басейну | тис. грн. | 1683,92 |
| 23.3 | Капітальний ремонт опалення приміщення ванни басейну | тис. грн. | 284,9 |
| 23.4 | Капітальний ремонт чаші басейну | тис. грн. | 1107,277 |
| 23.5 | Капітальний ремонт обладнання чаші басейну | тис. грн. | 1474,916 |
| 23.6 | Капітальний ремонт спортзалу басейну | тис. грн. | 260 |
| 23.7 | Капітальний ремонт опалення приміщення спортзалу басейну | тис. грн. | 122,820 |
| 23.8 | Поточний ремонт приміщень | тис. грн. | 15 |
|  | Всього витрати по СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис. грн. | 7310,054 |
| 24 | **Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради:** |  |  | начальникКузьменко Ю.О. |
| 24.1 | *ДЮСШ № 1* |  |  | директорЧеботарьов Е.В |
| 24.1.1 | Капітальний ремонт тенісних кортів | тис. грн. | 265 |
| 24.1.2 | Заміна віконних та дверних блоків | тис. грн. | 878 |
| 24.1.3 | Капітальний ремонт залу боротьби за адресою вул. Б. Ліщини, 21а | тис. грн. | 528 |
| 24.1.4 | Реконструкція системи опалення тенісних кортів | тис. грн. | 801 |
| 24.1.5 | Заміна системи освітлення з використанням LED- світильників | тис. грн. | 1871 |
| 24.1.7 | Фарбування спортивних залів | од. | 3 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ №1 | тис. грн. | 4343,0  |
| 24.2 | *ДЮСШ № 2* |  |  | директорКовбасюк О.О. |
| 24.2.1 | Ремонт покрівлі будинку фізичної культури | м2 | 1518 |
| 24.2.2 | Реконструкція тепло та водопостачання  | п.м. | 600 |
| 24.2.3 | Ремонт спортивних залів, підсобних приміщень та роздягалень  | м2 | 1160 |
| 24.2.4 | Заміна віконних блоків східної трибуни  | м2 | 90 |
| 24.2.7 | Утеплення фасаду Будинку Фізкультури | м2  | 1750 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 | тис.грн. | 1838,797 |
| 24.3 | *ДЮСШ № 3* |  |  | директорОрдинець О.В. |
| 24.3.1 | Фарбування спортивного залу | м2 | 11320 |
| 24.3.2 | Заміна склоблоків на цеглу | м2  | 112,5  |
| 24.3.3 | Капітальний ремонт каналізації | м2 | 465 |
| 24.3.4 | Ремонт покрівлі адміністративної будівлі  |  м2 | 5 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 | тис.грн.  | 670,382 |
| 24.4 | *Льодовий Палац спорту* |  |  | директорЗагагулько С.М. |
| 24.4.1 | Реконструкція системи опалення  | од. | 5 |
| 24.4.2 | Поточний ремонт системи опалення | п.м | 20 |
| 24.4.3 | Повірка манометрів | од. | 4 |
| 24.4.4 | Ремонт покрівлі | м2 | 825 |
| 24.4.5 | Ремонт стелі спортивного залу  | м2 | 126 |
| 24.4.6 | Ремонт, утеплення вікон та дверей  | шт. | 10 |
| 24.4.7 | Ревізія запірної арматури, чистка грязьовиків, промивка системи опалення | шт. | 15 |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | тис.грн. | 321,0 |
|  | Всього витрати по Відділу у справах сім,ї, молоді та спорту | тис. грн. | 7173,179 |  |
| 25 | **Об’єкти відділу освіти міської ради:** |  |  | начальникКаширіна О.Г. |
| 25.1 | Придбання вугілля для СЗШ № 19 | т. | 25 |  |
| 25.2 | Повірка теплових лічильників | од. | 16 |
| 25.3 | Придбання вогнегасників  | од. | 230 |
| 25.4 | Перезарядка вогнегасників | од. | 200 |
| 25.5 | Вогнезахисна обробка дерев’яної покрівлі  | м2. | 9629 |
| 25.6 | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | шт. | 6 |
| 25.7 | Гідравлічне випробування системи опалення | шт. | 41 |
| 25.8 | Хімічна промивка поверхонь нагріву бойлерів та теплові випробування бойлерної установки | шт. | 6 |
| 25.9 | Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 | тис. грн. | 955 |
| 25.10 | Капітальний ремонт системи водовідведення, холодного та гарячого водопостачання в дитячо-юнацькій школі № 1 | тис. грн. | 55 |
| 25.11 | Капітальний ремонт системи електропостачання в дитячо-юнацькій школі № 1 | тис. грн. | 110 |
| 25.12 | Придбання протипожежних дверей для СЗШ №1 | тис. грн. | 15,8 |
| 25.13 | Придбання генераторів | тис. грн. | 49 |
| 25.14 | Капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок» | тис. грн. | 196,232 |
| 25.15 | Капітальний ремонт та установка тепло лічильника у комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» | тис. грн. | 45,079 |
| 25.16 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення, холодного водопостачання та опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» | тис. грн. | 258,0 |
| 25.17 | Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» (підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) | тис. грн. | 739,694 |
| 25.18 | Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів Сєвєродонецького начально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» | тис. грн. | 795,403 |
| 25.19 | Капітальний ремонт дошкільного підрозділу Борівського навчально-виховного комплексу | тис. грн. | 422,865 |
| 25.20 | Капітальний ремонт електромереж  | шт. | 8 |
| 35.21 | Капітальний ремонт СЗОШ № 15 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення) | тис. грн. | 58,738 |
| 25.22 | Капітальний ремонт СЗОШ № 6 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення, утеплення покриття підлоги) | тис. грн. | 84,674 |
|  | Всього витрати по Відділу освіти міської ради | тис. грн. | 5252,595 |
| 26 | **КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня****школа-інтернат І – III ступенів»** |  |  | директор Лєгостаєва О.В. |
| 26.1 | Поточний ремонт покрівлі переходів | м2 | 180 | заступник директора з АГЧ Мармута Л.Т. |
| 26.2 | Заміна радіаторів системи опалення учбового корпусу | тис. грн. | 26,548 |
| 26.3 | Опресовка обладнання теплопунктів | од. | 3 |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» | тис. грн. | 183,514  |  |
| 27 | **КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва»** |  |  | директор Яворська М.В. |
| 27.1 | Проведення опресовки системи опалення | од. | 1 | заступник директора Дегтярьов В.М. |
| 27.2 | Заміна труб та вентилів системи опалення | од. | 12 |
| 27.3 | Утеплення вікон і дверей | од. | 8 |
| 27.4 | Заміна лічильників та манометрів | од. | 6 |
| 27.5 | Чистка грязьовиків | од. | 2 |
| 27.6 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | 120 |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецьке обласнемузичне училище ім. С.С.Прокофьєва» | тис. грн. | 12,560 |  |
| 28 | **Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СХМТ СНУ ім. В. Даля** |  |  | директор Жученко Є.В. |
| 28.1 | Ремонт покрівлі лабораторного корпусу | м2 | 840 | заступник директора Павліченко М.Є. |
| 28.2 | Ремонт покрівлі навчального корпусу | м2 | 900 |
| 28.3 | Ремонт системи опалення  | од. | 3 |
|  | Всього витрати по Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумуСХМТ СНУ ім. В. Даля | тис. грн. | 830,0 |
|  |  |  |  |

За підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів Управління охорони здоров’я відповідає начальник Управління Водяник Р.В.

 **Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба**

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від «27» квітня 2016 р. № 201

# СКЛАД ШТАБУ

**з контролю за ходом виконання**

**«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

 **та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»**

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, начальник штабу;

Потапкін К.В. - начальник Управління ЖКГ міської ради,

 заступник начальника штабу;

Ананьєва Г.С. - заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

 міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Середа О.О. - заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. - начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. - головний спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу

 Сєвєродонецького міськрайонного управління

 ГУ Держсанепідслужби в Луганській області

 (за згодою);

Жукова О.В. - старший державний інспектор з енергетичного

 нагляду Сєвєродонецького відділення

 Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами

 споживання електричної і теплової енергії у

 Луганській області (за згодою).

**Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба**