СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 711

“ 08 ”  грудня   2017   року

м.Сєвєродонецьк

Про розгляд проекту рішення

міської ради "Про затвердження
Програми інформатизації 
Сєвєродонецької міської ради  на 2018 рік”

Відповідно до ст.52  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення міської ради  "Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради  на 2018 рік” .

2. Проект рішення "Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради  на 2018 рік”  винести на розгляд міської ради.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Журбу Ю.А.

Заступник міського голови,

Начальник ФКМ міської ради					          О. В.Ольшанський

Проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_________________ (чергова)  сесія

РІШЕННЯ    №

«_____»   _                      ___   201    р.

м.  Сєвєродонецьк

| Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік |  |  |
| --- | --- | --- |

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 04.02.1998 р. № 74 «Про Національну програму інформатизації», розпорядженням міського голови від 14.09.2017 р. № 479 «Про розробку міських та інших програм на 2018 рік»,

## Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити  Програму інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік (Додаток).

- Відділу АСУ та ТО міської ради у січні 2019 року на черговій сесії міської ради звітувати про виконання Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради за 2018 рік.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності (О.С. Ніжельську).

| Міський голова |  | В.В. Казаков |
| --- | --- | --- |
| Підготував: |  |  |
| Начальник відділу АСУ та ТО |  | І.Б. Гурська |

| Узгоджено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності |  | О.С. Ніжельська |
| В.о. першого заступника міського голови |  | С.В. Зарецький |
| Керуючий справами виконкому |  | Ю.А. Журба |
| Начальник фінансового управління |  | М.І. Багрінцева |
| Директор Департаменту економічного розвитку міської ради |  | Н.С.Колєснік |
| Начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради |  | В.В.Рудь |

Додаток

до рішення             сесії міської ради

від                     №

ПРОГРАМА
інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2018рік

м. Сєвєродонецьк – 2017 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми

Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2018_рік

| 1.1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ АСУ та ТО міської ради |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017р. № 479 "Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік" |
| 1.3. | Розробник програми | Відділ АСУ та ТО міської ради |
| 1.4. | Співрозробники програми | - |
| 1.5. | Відповідальні виконавці програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 1.6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада |
| 1.7. | Учасники програми | Відділи Сєвєродонецької міської ради |
| 1.8. | Мета програми | Автоматизувати діяльність відділів міської ради згідно законодавства України |
| 1.9. | Термін реалізації програми | з 01 січня до 31 грудня 2018 року |
| 1.10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 3578,781тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 3578,781 тис. грн. |
|  | кошти державного бюджету | - |
|  | кошти інших джерел | - |
| 1.11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 1.12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності |

2. Склад проблеми

2.1. Необхідне адміністрування електронних поштових скриньок, які використовуються у відділах міської ради, а саме: підтримка їх працездатності, створення у разі потреби нових скриньок, встановлення та супровід програмного забезпечення по роботі зі скриньками.

2.2. Обладнання внутрішньої автоматичної телефонної станції (АТС) міської ради вкрай застаріле та потребує заміни. Крім того, потрібні більш сучасні та більш функціональні засоби внутрішнього телефонного зв'язку.

2.3. Необхідна модернізація системи електронного голосування "ВІЧЕ" для надбання додаткових функцій з проведення електронного голосування, відеосупроводу та онлайн трансляцій засідань виконкому міської ради та інших нарад.

2.4. Необхідні адміністрування, супровід та технічне обслуговування:

- інформаційної інфраструктури міської ради - серверів, локальної комп'ютерної мережі, комп'ютерів користувачів, периферійного обладнання, АТС міської ради та відділу надання адміністративних послуг, баз даних, різноманітного програмного забезпечення;

- програмно-апаратних систем антивірусного, антихакерського, антишпигунського захисту інформаційної інфраструктури міської ради;

- системи електронного голосування, відеосупроводу та онлайн трансляцій сесій міської ради, засідань виконкому міської ради та інших нарад;

- програмно-апаратних систем, які використовуються у відділі адміністративних послуг міської ради;

- програмно-апаратних систем, які використовується у режимно-секретному органі міської ради.

2.8.   Відсутня система електронного документообігу.

2.9. Неможливе надання адміністративних  послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

3. Мета програми

3.1. Виконати вимоги Законодавства України, щодо функціонування органів місцевого самоврядування, відкритості, прозорості та підконтрольності їх діяльності місцевій громаді.

3.2. Автоматизувати діяльність відділів міської ради та забезпечити   керівництво, департаменти, управління та відділи міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  місцевої громади.

4. Шляхи та способи розв’язання проблем.

4.1. Самостійно розробити програмне забезпечення

- Частина завдань, які поставлені у Програмі, можуть бути вирішені шляхом самостійної розробки відповідного програмного забезпечення та  внесення змін в існуюче. Для цього міська рада має усі необхідні ресурси, а саме: потужний ліцензійний інструментарій проектувальника програмного забезпечення та висококваліфікованих спеціалістів, здібних ефективно, на високому професійному рівні вирішувати завдання, які ставляться задля досягнення мети Програми.

4.2. Модернізувати та обслуговувати інформаційну інфраструктуру
міської ради.

- Придбати необхідне устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратні матеріали  до нього.

- Придбати та встановити нову сучасну корпоративну АТС міської ради.

- Модернізувати систему електронного голосування "ВІЧЕ" для надбання додаткових функцій з проведення електронного голосування, відеосупроводу та онлайн трансляцій засідань виконкому міської ради та інших нарад.

- Ліцензувати програмне забезпечення - подовжити дії наявних ліцензій, придбати необхідні нові ліцензії.

- Започаткувати впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді.

- Впровадити надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Строки та етапи виконання програми.

Строки виконання Програми інформатизації: з 01 січня до 31 грудня 2018 року.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи програми

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн. |  |  |  | Усього (тис. грн.) | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В тому числі по кварталах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал (тис. грн.) | II квартал (тис. грн.) | III квартал (тис. грн.) | IV квартал (тис. грн.) |  |  |
| 6.1. Супроводження електронних поштових скриньок в домені gov.ua | 6.1.1. Підтримка працездатності електронних поштових скриньок відділів міської ради в домені gov.ua | І -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО, ПФ "НТ-Зв'язок" | - | - | - | - | - | - | Виконання ПКМУ від 21.10.2015 р. "Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернет" |
| 6.2. Заміна АТС | 6.2.1. Придбання, монтаж та налагодження АТС | ІIІ квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 326,558 | - | - | 326,558 | Заміна застарілої АТС |
| 6.3. Супроводження системи голосування, відеосупро-воду та он-лайн трансляцій сесій міської ради та інших нарад | 6.3.1. Технічне супроводження пленарних засідань сесій міської ради | І -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Технічне забезпечення проведення пленарних засідань сесій міської ради, відео документування та он-лайн трансляції |
|  | 6.3.2. Модернізація ПТК "Віче" | І квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 56,000 | - | - | - | 56,000 | Використання системи ПТК "Віче"для проведення засідань виконкомів та інших нарад, відео документування та он-лайн трансляції |
| 6.4. Технічне супроводження діяльності відділу адміністративних послуг | 6.4.1. Технічна підтримка системи керування чергою | І -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності системи керування чергою |
|  | 6.4.2. Організувати канал зв'язку для підключення до ЄДДР - придбання та інсталяція обладнання каналу | ІI квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 69,973 | - | - | 69,973 | Виконання вимог Закону України від 10.12.2015 р. № 888 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг " |
|  | 6.4.3. Організувати канал зв'язку для підключення до ЄДДР - послуги з підключення каналу конфіденційного зв’язку в мережі НСКЗ та створення комплексної системи захисту інформації | ІI квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 76,027 | - | - | 76,027 |  |
|  | 6.4.4. Придбати 2 програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб | ІI квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 218,400 | - | - | 218,400 |  |
|  | 6.4.5. Технічна підтримка 2 -х програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб | ІII -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 2 -х програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб |
|  | 6.4.6. Придбати 2 робочі станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки | ІI квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 591,677 | - | - | 591,677 | Виконання вимог Закону України від 10.12.2015 р. № 888 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" |
|  | 6.4.7. Технічна підтримка 2 - х робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки | ІII -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 2 - х робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки |
|  | 6.4.8. Придбати 2 програмно-апаратних комплекси для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР | ІI квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 67,200 | - | - | 67,200 | Виконання вимог Закону України від 10.12.2015 р. № 888 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" |
|  | 6.4.9. Підключити 4 робочих станції до ЄДДР та до Реєстру територіальної громади | ІI квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | 6.4.10. Технічна підтримка програмно-апаратного комплексу для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР | ІII -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності програмно-апаратного комплексу для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР |
|  | 6.4.11. Технічна підтримка 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстру речових прав та нерухомого майна | ІII -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстр речових прав та нерухомого майна |
|  | 6.4.12. Технічна підтримка 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | І -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
|  | 6.4.13. Технічна підтримка 30 робочих місць відділу адміністративних послуг | І -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 30 робочих місць відділу адміністративних послуг |
|  | 6.4.14. Технічна підтримка АТС Panasonic KX-TDA100D відділу адміністративних послуг | І -IV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності АТС Panasonic KX-TDA100D |
| 6.5. Модерні-зувати та обслужити інформа-ційну інфраструк-туру міської ради | 6.5.1. Придбати комп'ютерну, периферійну та оргтехніку | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 235,800 | 364,137 | - | 599,937 | Заміна застарілої техніки |
|  | 6.5.2. Послуги з ліцензування програмного забезпечення | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 228,153 | 213,209 | 31,237 | 472,599 | Виконання вимог законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав |
|  | 6.5.3. Послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 13,485 | 13,485 | 13,485 | 13,483 | 53,938 | Підтримання обладнання в працездатному стані |
|  | 6.5.4. Послуги доступу до Інтернет та електронної пошти | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 14,4 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет та електронної пошти |
|  | 6.5.5. Технічна підтримка системи "Законодавство" | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 5,821 | Надання працівникам ради оперативного доступу до найбільш повної законодавчої бази України |
|  | 6.5.6. Створення системи відеоспостереження | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | - | - | 153,310 | 153,310 | Заміна застарілої відеосистеми |
|  | 6.5.7. Устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратні матеріали до нього | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 15,800 | 17,206 | 85,500 | 13,200 | 131,706 | Забезпечення витратними та малоцінними матеріалами |
|  | 6.5.8. Супровід та оновлення програмного забезпечення: - системи електронної звітності «ME Doc»; - "Synergy Earth Account"; - Synergy Work"; - "Synergy Map" (у версії обм. файлу XML); - "Карти Google" для "Synergy Map"; - «УНІВЕРСАМ ПОСЛУГ»; - Реєстр територіальної громади ЦНАП -SOS-1 | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Виконання вимог законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав |
|  | 6.5.9. Налаштування пристрою мережевої безпеки WatchGuard Firebox M200 | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Виконання вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах |
|  | 6.5.10. Супровід ПЗ, розробленого програмістами відділу: - «Заробітна плата»; - «Казначейство»; - «Експорт даних для банків про перерахування коштів на рахунки робітників»; - «Облік звернень громадян»; - «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції та контроль виконання виконавчими органами міської ради контрольних документів»; - «Підготовка проведення засідань виконкому, накопичення, систематизація та контроль виконання прийнятих рішень виконкому»; - «Підготовка проведення пленарних засідань міської ради, накопичення, систематизація та контроль виконання прийнятих рішень міської ради»; - «Містобудівний кадастр»; - «Облік будівництва та реконструкції архітектурних об’єктів»; - «Діловодство УГА»; - «Архів містобудування та архітектури»; - «Облік продажу земельних ділянок»; - «Діловодство відділу земельних відносин»,; - «Облік орендованих земельних ділянок» ; - «Облік торгівельної мережі»; - «Облік громадян, які мають потребу в поліпшені житлових умов за місцем мешкання»; - «Облік юридичних осіб - джерел формування НАФ»; - «Облік та розрахунок орендної плати за земельні ділянки щодо бігбордів»; - «Реєстр містобудівної документації»; - «Облік осіб, які були притягнуті до адміністративної відповідальності»; - «Автоматизація обліку публічної інформації Сєвєродонецької міської ради»; - "Реєстр недобросовісних підприємців (реалізаторів); - «Облік об’єктів торгівлі лікарськими засобами та об’єктів з надання медичних послуг»; - «Облік адміністративних правопорушень за ст. 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення»; - «Облік вхідної/вихідної документації, що не пов’язана з безпосереднім наданням адміністративних послуг»; - «Облік недієздатних та обмежено дієздатних осіб»; - «Облік матеріальних цінностей»; - «Облік витратних матеріалів»; - «Облік договорів» | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Внесення змін до програмного забезпечення згідно зі змінами в законодавстві України |
| 6.6. Захистити інформацію у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | 6.6.1. Адміністрування програмно-технічних засобів захисту інформації в режимно-секретному органі міської ради | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО, РСО | - | - | - | - | - | - | Захист інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради |
| 6.7. Впровадити систему електрон-ного документо-обігу в Сєвєродоне-цькій міській раді | 6.7.1. Закупівля та впровадження системи електронного документообігу | III квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | - | 741,235 | - | 741,235 | Впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді |
| 6.8. Впровадити надання адміністративних послуг з використа-нням сучасних ІКТ | 6.8.1. Впровадження надання адміністративних послуг з використанням сучасних ІКТ | I-ІV квартал 2018 року | Відділ АСУ та ТО, відділ адміністративних послуг, відділи міської ради, портал iGov.org.ua | - | - | - | - | - | - | Надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам з використанням сучасних ІКТ |

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік»

7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 3578,78 тис. грн. (три мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят грн.).

7.2. Головний розпорядник бюджетних коштів:	Сєвєродонецька міська рада.

7.3. Джерела фінансування:	 міський бюджет.

Таблиця фінансування Програми з розбивкою по кварталах року:

| Джерела фінансування | І кв. 2018 р. (тис. грн.) | ІІ кв. 2018 р. (тис. грн.) | ІІІ кв. 2018 р. (тис. грн.) | IV кв.2018 р. (тис. грн.) | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| міський бюджет | 90,34 | 1849,53 | 1422,62 | 216,285 | 3578,78 |

8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

8.1. Відділ АСУ та ТО міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, створення допоміжних органів управління (координаційних рад, дирекцій, тощо), відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Супроводження електронних поштових скриньок в домені gov.ua | Показник витрат Бюджетні витрати | Грн. | 0 |
|  | Кількість працівників необхідних для супроводження скриньок | Осіб | 1 |
|  | Показник продукту Кількість скриньок, яких потрібно супроводжувати | шт. | 106 |
|  | Кількість працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | Осіб | 135 |
|  | Показник ефективності Відсоток працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо використання електронної пошти в органах місцевого самоврядування | % | 100 |
|  | Відсоток користувачів, які використовують поштові скриньки в домені gov.ua | % | 100 |
| 2. Заміна АТС | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для придбання, монтажу, налагодженню системи, навчанню роботі з нею | Тис. грн. | 326,559 |
|  | Показник продукту Максимальна кількість внутрішніх аналогових номерів АТС Максимальна кількість внутрішніх цифрових номерів АТС Максимальна кількість зовнішніх номерів АТС | шт. шт. шт. | 192 32 96 |
|  | Показник ефективності Відсоток працівників, які зможуть користатися послугами АТС | % | 100 |
|  | Показник якості Функціональність та надійність послуг АТС | % | 100 |
| 3. Супроводження системи голосування, відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради та інших нарад | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для супроводження систем | Тис. грн. | 56,0 |
|  | Показник продукту Прогнозована кількість сесій/нарад на рік | шт. | 76 |
|  | Показник ефективності Автоматизація процесів ведення та документування сесій міської ради та інших нарад | % | 100 |
|  | Показник якості Забезпечення прозорості прийняття рішень | % | 100 |
| 4. Технічне супроводження діяльності відділу адміністративних послуг | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для супроводження | Тис. грн. | 0,0 |
|  | Показник продукту Планована кількість відвідувачів на рік Планована кількість відвідувачів, які звернуться до ЄДДР Кількість робочих місць | Осіб Осіб шт. | 52273 38997 30 |
|  | Показник ефективності Забезпечення працездатності комп'ютерної, периферійної та іншої техніки відділу | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо надання адміністративних послуг | % | 100 |
| 5. Модернізувати та обслужити інформаційну інфраструктуру міської ради | Показник витрат Бюджетні кошти, заплановані на модернізацію інформаційної інфраструктур | Тис. грн. | 753,247 |
|  | Показник продукту Кількість персональних комп'ютерів Кількість серверів Кількість сканерів Кількість принтерів, БФП, копіювальних апаратів | шт. шт. шт. шт. | 140 6 15 167 |
|  | Показник ефективності Кількість придбаних персональних комп'ютерів Кількість придбаних ноутбуків Кількість придбаних серверів Кількість придбаних сканерів Кількість придбаних принтерів, БФП, копіювальних апаратів | шт. шт. шт. шт. шт. | 10 3 2 12 24 |
|  | Показник якості Відсоток морально застарілих ПК до загальної кількості ПК (більше 5 років) | % | 26 |
| 6. Захистити інформацію у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | Показник витрат Обсяг запланованих бюджетних коштів | Тис. грн. | 0,0 |
|  | Показник продукту Кількість комп'ютерів, на яких використовується система захисту | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Захист інформації (КСЗІ) в ІС (АС класу "1") режимно-секретного органу (РСО) | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом | % | 100 |
| 7. Впровадити систему електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис. грн. | 741,235 |
|  | Показник продукту Система електронного документообігу | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Збільшення продуктивність праці службовців (за статистикою) | % | 25 |
|  | Показник якості Охоплення повного циклу діловодства: від створення документу до архівації та централізованого збереження документів | % | 100 |
| 8. Впровадити надання адміністративних послуг з використанням ІКТ | Показник витрат Бюджетні витрати Кількість адміністративних послуг | Тис. грн. шт. | 0 148 |
|  | Показник продукту Кількість впроваджених адміністративних послуг в електронному вигляді | шт. | 16 |
|  | Показник ефективності Процент впроваджених адміністративних послуг в електронному вигляді | % | 10,8 |
|  | Показник якості Зручність для громадян | % | 100 |

12. Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних та заключного звітів.

12.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відділом АСУ та ТО міської ради.

12.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює керуючий справами виконкому.

12.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності.

12.4. Про виконання Програми складається заключний звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним.

Секретар ради