СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 597

« 10 »  травня  2019 р.

м. Сєвєродонецьк

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років і сталого проходження опалювального сезону, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.» (Додаток 1).

2. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.» (Додаток 2).

3. Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від     18.05.2018 р. № 306 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2018-2019 років», як таке що втратило чинність.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови    Пригебу Г.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Додаток 1

до рішення виконкому

від «10» травня 2019 р. № 597

# СКЛАД   ШТАБУ

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.»

Пригеба Г.			- заступник міського голови, голова штабу;

Ковалевський А. 		- начальник Управління ЖКГ міської ради,

заступник голови штабу;

Ананьєва Г.			- заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Потапкін К.			- заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.			- начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.			- головний спеціаліст відділу безпеки середовища 						життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби				у Луганській області (за згодою);

Жукова О.			- старший державний інспектор з енергетичного

нагляду Сєвєродонецького відділення інспекції

Держенергонагляду у Луганській області (за згодою).

Керуючий справами виконкому 					Ю. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «10» травня 2019 р. № 597

З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.

Термін виконання квітень-вересень 2019 року

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис. грн. | 5000,0 | Генеральний директор Гавриленко А. |
| 1.1 | Котельня 83мкр. |  |  | Начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С. |
|  | Технічний огляд котла ПТВМ – 30 М № 1 | од. | 1 |  |
|  | Технічний огляд котла ПТВМ – 30 М № 2 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт котла ПТВМ – 30 М № 3 | од. | 1 |  |
|  | Ревізія насосів | од. | 22 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 276 |  |
|  | Ревізія засувок на натрій – катіонітових фільтрах №№ 1-4 | од. | 12 |  |
|  | Ремонт та ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні | од. | 12 |  |
|  | Придбання та встановлення мережного насосу № 2 | од. | 1 |  |
|  | Заміна газової засувки Ду 200 Ру 10 | од. | 1 |  |
|  | Ремонт натрій-катіонітових фільтрів із заміною фільтруючого матеріалу (катіоніт) | т | 3 |  |
| 1.2 | Котельня 71 мкр. |  |  |  |
|  | Технічний огляд котлів ТВГ – 8М №№ 1-4 | од. | 4 |  |
|  | Ревізія димососів та дуттьових вентиляторів | од. | 8 |  |
|  | Ревізія насосів | од. | 12 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 12 |  |
|  | Ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні | од. | 18 |  |
| 1.3 | Модульна котельня по вул. Силікатна |  |  |  |
|  | Чистка фільтра ЗМВ | од. | 1 |  |
|  | Чистка форсунок котлів №№ 1,2,3 «Дискус-100В» | од. | 216 |  |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП) мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК«Мрія» |  |  | Начальник дільниці теплових мереж Копанєв Л. |
|  | Ревізія: - засувок - вентилів | од. од. | 160 143 |  |
| 1.5 | Теплові колектори вул. Вілєсова, пр. Космонавтів, ш. Будівельників, мкр. №№52,73,75-84 |  |  |  |
|  | Ревізія засувок та дренажів в теплових камер, очищення камер від сміття | од. | 120 |  |
|  | Ревізія компенсаторів та запірної арматури | од. | 64 |  |
|  | Ремонт головного теплового колектора від ТК76-2 до ТК77-18 | м | 100 |  |
|  | Заміна ділянок внутрішньоквартальних теплових мереж: - від ТК73-2 до житлового будинку по вул. Науки, 1; - від ТК73-3 до СЗОШ № 9 (гімназія); - від ТК78-23 до житлового будинку по вул. Новікова, 15; - від ТК78-14 до житлового будинку по вул. Новікова, 13а; - від ТК79-5-4 до ТК79-5-5; - від ТК81-4 до житлового будинку по вул. Курчатова, 19 | м м м м м м | 120 170 220 100 70 20 |  |
|  | Капітальний ремонт теплових мереж до об’єктів: - СЗОШ № 15 по вул. Федоренка,30 - ДНЗ № 24 по вул. Енергетиків,15 - ДНЗ №11 по вул. Енергетиків, 28а | м м м | 21 80 215 |  |
| 1.6 | Гідравлічні випробування теплових мереж | км | 57,6 |  |
| 2 | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  | в межах наявного фінансування | Директор Гудим О. |
|  | Поточний ремонт котлоагрегату № 18 | од. | 1 |  |
|  | Поточний ремонт турбогенератора № 15 | од. | 1 |  |
|  | Заміна трубопроводів різних діаметрів | м | 500 |  |
|  | Розробка проектів на встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках | од. | 144 |  |
|  | Встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках | од. | 428 |  |
| 3 | КП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 15083,4 | Генеральний директор Шамрай Ю.І |
|  | Підготовка житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 711 |  |
|  | Заміна трубопроводів: - холодного водопостачання - водовідведення | м | 4300 3500 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок - вентилів | од. од. | 15 100 |  |
|  | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 160/25000 |  |
|  | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -/- | 40/800 |  |
|  | Поточний ремонт під’їздів | од. | 58 |  |
|  | Ремонт оголовків димовентканалів | буд./од. | 9/20 |  |
|  | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 16/225 |  |
|  | Ремонт козирків над входами до під’їздів | од. | 30 |  |
|  | Ремонт відмостки | буд./м2 | 19/160 |  |
| 4 | КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька» | тис. грн. | 1082,6 | Генеральний директор Тарасов В.І. |
|  | Заміна трубопроводів опалення | м | 3620 |  |
|  | Заміна і установка запірної арматури: - крани - засувки | од. од. | 1700 284 |  |
|  | Опресування внутрішньобудинкових систем опалення | буд. | 720 |  |
|  | Проведення ремонту покрівлі складських і побутових приміщень КП «ЄАДСС» | м2 | 1000 | Механік Токарєв С.В |
|  | Утеплення стін побутових приміщень | м2 | 270 |  |
|  | Установка твердопаливного котла на виробничій базі | шт. | 1 |  |
| 5 | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 1124,900 | Генеральний директор Загоруйко С. |
|  | Чистка та ремонт колодязів Щедрищівського та Замулівського водозаборів | од. | 14 | Начальник ВНС Бочкур О. |
|  | Ремонт покрівлі свердловин № 5, 7, 11, машинного залу та побутових приміщень Замулівського водозабору | м2 | 60 |  |
|  | Заміна ділянки водоводу від свердловини №8А до свердловини №8 Замулівського водозабору | м | 64 |  |
|  | Чистка резервуарів чистої води Щедрищівського водозабору | од. | 2 |  |
|  | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60 | Начальник служби КНС Лимарь А. |
|  | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 |  |
|  | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 100 |  |
|  | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | м | 4000 |  |
|  | Заміна ділянки напірного каналізаційного колектору по вул. Маяковського | м | 75 |  |
|  | Ремонт та заміна ділянок водопровідної мережі | м | 120 |  |
|  | Ремонт та ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |  |
|  | Ремонт запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 36 |  |
|  | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 60 |  |
|  | Чистка водопровідних колодязів | од. | 80 |  |
|  | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 60 |  |
| 6 | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | тис. грн. | 1152,0 | Генеральний директор Постільга В. |
|  | Придбання протиожеледних матеріалів: - піску - солі | т | 1600 280 | Начальник дільниці Кравченко В. |
|  | Приготування піщано-соляної суміші | т | 1770 | Начальник дільниці Шеховцова Т. |
|  | Підготовка снігоприбиральної техніки | од. | 12 |  |
| 7 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  | Генеральний директор Постильга О. |
|  | Капітальний ремонт покрівлі служби енергогосподарства | Обсяги ремонтних робіт визначаються після складання кошторисної документації |  |  |
|  | Капітальний ремонт тягової підстанції №3 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення центральної диспетчерської | од. | 1 |  |
| 8 | Сєвєродонецьке ЛВУМГ філії УМГ "Харківтрансгаз" | тис. грн. | 5,0 | Начальник Головко Ю.О. |
|  | Промивка та випробування систем опалення житлових будинків | од. | 2 | Начальник служби ЕВП Манько Д.А. |
|  | Ремонт електричних мереж житлових будинків | од. | 2 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 6 |  |
| 9 | Об’єкти відділу культури міської ради: |  |  | Начальник Грачова Т.В. |
| 9.1 | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |  |  | Директор Гринько О. |
|  | Чистка грязьовика в рамці управління КЗ «СМПК» та складу декорацій | од. | 2 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 2 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Повірка приладу обліку теплової енергії СВТУ -10 | од. | 1 |  |
| 9.2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | тис. грн. | 9,992 | Директор Метьолкін Г. |
|  | Заміна електричних ящиків управління | од. | 4 |  |
|  | Ревізія засувок | од. | 8 |  |
|  | Ревізія вентилів і кранів | од. | 55 |  |
|  | Ревізія грязьовика | од. | 1 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 9.3. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» | тис. грн. | 3,020 | Директор Руднєва Н. |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 2 |  |
|  | Утеплення вхідних дверей | од. | 5 |  |
| 9.4 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  |  | Директор Чуйкова Н. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку теплової енергії | тис. грн. | 260,0 |  |
| 9.5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 327,21 | Директор Ковальова І.В. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку теплової енергії | тис. грн. | 324,0 |  |
|  | Заміна стояків опалення | од. | 5 |  |
| 9.6 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 0,604 | Директор Поляков М. |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,204 |  |
| 9.7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |  |  | Директор Шматько Л. |
|  | Повірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Ревізія засувок | од. | 8 |  |
|  | Ревізія дренажних вентилів і кранів | од. | 55 |  |
|  | Ревізія грязьовика | од. | 1 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 9.8 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  | Директор Іванова Н. |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 10 | Вище професійне училище № 92 (ВПУ 92) | тис. грн. | 580,0 | Директор Ліщішин М. |
|  | Ремонт покрівлі господарського блоку | м 2 | 238 |  |
|  | Ремонт покрівлі актового та спортивного залів | м 2 | 498 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 5 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 2 |  |
| 11 | Сєвєродонецьке вище професійне училище | тис. грн. | 1230,0 | В.о. директора Волошина В. |
|  | Ремонт трубопроводів системи опалення учбового корпусу № 1,2, майстерні, гуртожитку | м | 800 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу № 1 | м2 | 600 |  |
|  | Опресування системи опалення | од. | 1 |  |
| 12 | Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей | тис. грн. | 892,5 | Директор Гречишкін Б. |
|  | Поточний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1, гуртожитку | м2 | 1200 |  |
|  | Заміна стояків системи опалення у гуртожитку | м | 100 |  |
|  | Заміна регістрів | од. | 20 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 3 |  |
|  | Заміна вікон | м2 | 50 |  |
| 13 | Сєвєродонецький професійний ліцей | тис. грн. | 610,7 | Директор Грошева В.В. |
|  | Ремонт системи опалення гуртожитку: - трубопроводи різних діаметрів - засувки - вентилі | м од. од. | 16 3 4 |  |
|  | Повірка теплових лічильників у навчальному корпусі та гуртожитку | од. | 2 |  |
|  | Ремонт системи опалення в учбовому корпусі та гуртожитку | При наявності фінансування |  |  |
|  | Заміна віконних блоків у гуртожитку на металопластикові | од. | 47 |  |
|  | Заміна віконних блоків у навчальному корпусі на металопластикові | од. | 19 |  |
| 14 | Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля | тис. грн. | 500,0 | Головний інженер Стовбуненко В. |
|  | Заміна приладів опалення в головному корпусі | од. | 125 |  |
|  | Заміна трубопроводів опалення на пластикові в головному корпусі | м | 500 |  |
|  | Заміна трубопроводів опалення на пластикові в навчальному корпусі | м | 240 |  |
| 15 | Обласний комунальний заклад «Сєверодонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» |  |  | Заступник директора Дегтярьов. В. |
|  | Поточний ремонт систем опалення | од. | 2 |  |
|  | Установка протипожежних, герметичних дверей (вхід на дах) | од. | 1 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 2 |  |
|  | Заміна манометрів, термометрів | од. | 6 |  |
|  | Очищення грязьовиків | од. | 10 |  |
|  | Ізоляція труб системи опалення | од. | 60 |  |
|  | Заміна запірної арматури в теплопункті, котельній | од. | 8 |  |
| 16 | Сєвєродонецька міська рада відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | тис. грн. | 12593,530 | Начальник Талдонова Л. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла КДНЗ №41 | од. | 2 | Заступник начальника Побєрохін. О., завгосп Соколенко О. |
|  | Капітальний ремонт покрівлі та системи зливу дощових вод КДНЗ №12 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення КДНЗ №11 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення КДНЗ № 14 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі басейну КДНЗ №43 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла СЗОШ №20 | од | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла СЗОШ №18 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗОШ №1 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗОШ №15 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗОШ №7 (с. Сиротине вул. Шкільна, 32) | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі СЗОШ №17 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі СЗОШ №13 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі НВК «Гармонія» по вул. Юності,1 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗОШ №17 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт будівлі по пр. Центральний, 54-а | од. | 1 |  |
|  | Придбання дров для ДНЗ № 45 | м3 | 1 |  |
|  | Повірка теплолічильника | од. | 1 |  |
|  | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | об. | 9,13 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 21 |  |

| 17 | Об’єкти відділу у справах молоді та спорту міської ради: | тис. грн. | 6172,406 | Начальник Невеселий В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | КДЮСШ № 1 | тис. грн. | 3864,106 | Заступник директора з АГР Бутко О. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення в будівлі по вул. Федоренка, 33 | тис. грн. | 1390,0 |  |
|  | Капітальний ремонт приміщень критих кортів по вул. Федоренка, 33 | тис. грн. | 1439,439 |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення в будівлі по вул. Вілєсова, 4 «а» | тис. грн. | 1028,667 |  |
|  | Повірка теплового лічильника, вул. Вілєсова, 4 «а» | тис. грн. | 6,0 |  |
| 17.2 | КДЮСШ № 2 | тис. грн. | 1500,0 | Заступник директора з АГР Оверченко Ю. |
|  | Утеплення стін зовні Будинку фізкультури | тис. грн. | 1500,0 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 17.3 | КДЮСШ № 3 | тис. грн. | 808,3 | Заступник директора з АГР Фоменко Є. |
|  | Капітальний ремонт покрівлі | тис. грн. | 800,0 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання |  | 1,5 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | тис. грн. | 1,0 |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів | тис. грн. | 0,8 |  |
| 17.4 | КДЮСШ № 4 |  |  | Заступник директора з АГР Корецький О. |
|  | Реконструкція системи опалення фойє | од. | 5 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 825,0 |  |
|  | Ремонт запірної арматури | од. | 15 |  |
| 18 | КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» | тис. грн. | 47,694 | Директор Легостаєва О. |
|  | Підготовка та випробування систем опалення | од. | 5 | Помічник директора з АГЧ Кузьмич І. |
| 19 | КНП «Міська стоматологічна поліклініка» |  |  | Генеральний директор Білобородька О. |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | од. | 3 |  |
|  | Підготовка та випробування теплових мереж | м | 337 |  |
| 20 | КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | тис. грн. | 3239,8 | Директор Чорний І. |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | од. | 6 |  |
|  | Підготовка котелень | од | 2 |  |
|  | Проведення капітального та поточного ремонту електроустановок | тис. грн. | 30,0 |  |
|  | Проведення ремонту обладнання вугільної та газової топочних с заміною газового лічильника та установою модему на ФАП (с. Сиротине, вул. Бикова, 61) | тис. грн. | 9,8 |  |
|  | Капітальний ремонт системи опалення будівлі амбулаторії № 3вул. Сметаніна,5 | тис. грн. | 1500,0 |  |
|  | Ремонт теплоізоляції теплових мереж | тис. грн. | 10,0 |  |
|  | Придбання вугілля та дров для топочної в амбулаторному відділенні №1 (с. Борівське) | тис. грн. | 150,0 |  |
| 21 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» |  |  | Генеральний директор Новицький Г. |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | од. | 2 |  |
| 22 | Комунальна установа «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» |  |  | Головний лікар Рабулець Т. |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | од. | 20 |  |
|  | Підготовка та випробування теплових мереж | м | 124 |  |

Керуючий справами виконкому 					Ю. Журба